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plan inwestycyjny
I. Informacja o istniejącej infrastrukturze służącej zapobieganiu powstawaniu odpadów komunalnych oraz instalacjach, w których przetwarzane są odpady komunalne oraz pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych

[bookmark: _Toc187841625][bookmark: _Hlk187840644]Tabela 1.	Istniejące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych1) według stanu na dzień 31.12.2021 r.
	1
	2
	3
	4
	5

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
	Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w których przyjmowane są odpady do naprawy w ramach przygotowania do ponownego użycia/ dla jakich odpadów? 3),4),5)
	Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w których przyjmowane są rzeczy używane niestanowiące odpadu, celem dalszego użycia (ponowne użycie)4),6)

	1
	Będzin
	1
	0
	0

	2
	Bestwina
	1
	0
	0

	3
	Bielsko-Biała
	2
	0
	1

	4
	Bieruń
	2
	0
	0

	5
	Blachownia
	1
	0
	0

	6
	Bobrowniki
	1
	0
	0

	7
	Bojszowy
	1
	1
	0

	8
	Boronów
	1
	0
	0

	9
	Brenna
	1
	0
	0

	10
	Buczkowice
(korzysta z PSZOK w gminie Wilkowice)
	Brak
	-
	-

	11
	Bytom
	1
	0
	0

	12
	Chełm Śląski
	1
	0
	0

	13
	Chorzów
	1
	0
	0

	14
	Chybie
	1
	0
	0

	15
	Ciasna
	1
	0
	0

	16
	Cieszyn
	1
	0
	0

	17
	Czechowice-Dziedzice
	1
	0
	0

	18
	Czeladź
	1
	0
	0

	19
	Czernichów
(korzysta z PSZOK w gminie Porąbka)
	Brak
	-
	-

	20
	Czerwionka-Leszczyny
	1
	1
	1

	21
	Częstochowa *)
(korzysta z PSZOK w gminie Poczesna)
	brak
	-
	-

	22
	Dąbrowa Górnicza
	4
	0
	0

	23
	Dąbrowa Zielona
	1
	0
	0

	24
	Dębowiec
	1
	0
	0

	25
	Gaszowice
	1
	0
	0

	26
	Gierałtowice
	1
	0
	0

	27
	Gilowice
(korzysta z PSZOK w gminie Łękawica)
	Brak
	-
	-

	28
	Gliwice
	1
	1
	1

	29
	Goczałkowice-Zdrój
(korzysta z PSZOK w gminie Czechowice-Dziedzice)
	Brak
	-
	-

	30
	Godów
	1
	0
	0

	31
	Goleszów
	1
	0
	0

	32
	Gorzyce
	1
	0
	0

	33
	Hażlach
(korzysta z PSZOK w gminie Cieszyn)
	Brak
	-
	-

	34
	Herby
	1
	0
	0

	35
	Imielin
	1
	0
	0

	36
	Irządze
	1
	0
	0

	37
	Istebna
	1
	0
	0

	38
	Janów
	1
	0
	0

	39
	Jasienica
	1
	0
	0

	40
	Jastrzębie-Zdrój
	2
	0
	0

	41
	Jaworze
	Brak
	-
	-

	42
	Jaworzno
	1
	0
	0

	43
	Jejkowice
(korzysta z PSZOK w gminie Rybnik)
	Brak
	-
	-

	44
	Jeleśnia
	1
	0
	0

	45
	Kalety
	1
	0
	0

	46
	Kamienica Polska
	1
	0
	0

	47
	Katowice
	4
	1
	1

	48
	Kłobuck
	1
	0
	0

	49
	Kłomnice
	1
	0
	0

	50
	Knurów
	1
	0
	0

	51
	Kobiór
	1
	0
	0

	52
	Kochanowice
	1
	0
	0

	53
	Koniecpol
	1
	0
	0

	54
	Konopiska
	1
	0
	0

	55
	Kornowac
	1
	0
	0

	56
	Koszarawa
	1
	0
	0

	57
	Koszęcin
	1
	0
	0

	58
	Koziegłowy
	1
	0
	0

	59
	Kozy
	1
	0
	0

	60
	Kroczyce
	1
	0
	0

	61
	Krupski Młyn
(korzysta z PSZOK w gminie Tarnowskie Góry)
	Brak
	-
	-

	62
	Kruszyna
	1
	0
	0

	63
	Krzanowice
	Brak
	-
	-

	64
	Krzepice
	1
	0
	0

	65
	Krzyżanowice
	1
	0
	0

	66
	Kuźnia Raciborska
	1
	0
	0

	67
	Lelów
	1
	0
	0

	68
	Lędziny
	1
	0
	0

	69
	Lipie
	1
	0
	0

	70
	Lipowa
(korzysta z PSZOK w gminie Radziechowy - Wieprz)
	Brak
	-
	-

	71
	Lubliniec
	1
	0
	0

	72
	Lubomia
	Brak
	-
	-

	73
	Lyski
	Brak
	-
	-

	74
	Łaziska Górne
	1
	0
	1

	75
	Łazy
	1
	0
	1

	76
	Łękawica
	1
	0
	0

	77
	Łodygowice
(korzysta z PSZOK w gminie Żywiec)
	Brak
	-
	-

	78
	Marklowice
	1
	0
	0

	79
	Miasteczko Śląskie
	1
	0
	0

	80
	Miedźna
	1
	0
	0

	81
	Miedźno
	1
	0
	1

	82
	Mierzęcice
	1
	0
	0

	83
	Mikołów
	1
	0
	0

	84
	Milówka
	1
	0
	1

	85
	Mstów
	1
	0
	0

	86
	Mszana
	1
	0
	0

	87
	Mykanów
	1
	0
	0

	88
	Mysłowice
	2
	0
	0

	89
	Myszków
	1
	0
	0

	90
	Nędza
	Brak
	-
	-

	91
	Niegowa
	1
	0
	0

	92
	Ogrodzieniec
	1
	1
	1

	93
	Olsztyn
	1
	0
	0

	94
	Opatów
	1
	0
	0

	95
	Ornontowice
	1
	0
	1

	96
	Orzesze
	1
	0
	0

	97
	Ożarowice
	1
	0
	0

	98
	Panki
	1
	0
	0

	99
	Pawłowice
	1
	0
	0

	100
	Pawonków
	1
	0
	0

	101
	Piekary Śląskie
	1
	1
	1

	102
	Pietrowice Wielkie
	1
	0
	1

	103
	Pilchowice
(korzysta z PSZOK w gminie Knurów)
	Brak
	-
	-

	104
	Pilica
	1
	0
	0

	105
	Poczesna *)
	1
	1
	1

	106
	Popów
	1
	0
	0

	107
	Poraj
	1
	0
	0

	108
	Porąbka
	1
	0
	0

	109
	Poręba
	1
	0
	0

	110
	Przyrów
	1
	0
	0

	111
	Przystajń
	1
	0
	1

	112
	Psary
	1
	0
	0

	113
	Pszczyna
	1
	1
	1

	114
	Pszów
	Brak
	-
	-

	115
	Pyskowice
	1
	0
	0

	116
	Racibórz
	1
	0
	0

	117
	Radlin
	1
	0
	0

	118
	Radziechowy-Wieprz
	1
	0
	0

	119
	Radzionków
	1
	0
	0

	120
	Rajcza
	1
	0
	0

	121
	Rędziny
	1
	0
	0

	122
	Ruda Śląska
	1
	0
	0

	123
	Rudnik
	Brak
	-
	-

	124
	Rudziniec
	1
	0
	0

	125
	Rybnik
	1
	1
	1

	126
	Rydułtowy
	1
	0
	0

	127
	Siemianowice Śląskie
	1
	0
	0

	128
	Siewierz
	1
	0
	0

	129
	Skoczów
	1
	0
	0

	130
	Sławków
	1
	0
	0

	131
	Sosnowiec
	1
	1
	1

	132
	Sośnicowice
	1
	0
	0

	133
	Starcza
	1
	0
	0

	134
	Strumień
	1
	0
	0

	135
	Suszec
	1
	0
	0

	136
	Szczekociny
	1
	0
	0

	137
	Szczyrk
	1
	0
	0

	138
	Ślemień
(korzysta z PSZOK w gminie Żywiec)
	Brak
	-
	-

	139
	Świerklaniec
	1
	0
	0

	140
	Świerklany
	1
	0
	0

	141
	Świętochłowice
	2
	0
	0

	142
	Świnna
(korzysta z PSZOK w gminie Jeleśnia)
	Brak
	-
	-

	143
	Tarnowskie Góry
	1
	1
	1

	144
	Toszek
	1
	0
	0

	145
	Tworóg
	1
	0
	0

	146
	Tychy
	2
	1
	1

	147
	Ujsoły
	1
	0
	0

	148
	Ustroń
	1
	0
	1

	149
	Węgierska Górka
	1
	0
	0

	150
	Wielowieś
	1
	0
	0

	151
	Wilamowice
	1
	0
	0

	152
	Wilkowice
	1
	0
	0

	153
	Wisła
	1
	0
	0

	154
	Włodowice
	Brak
	-
	-

	155
	Wodzisław Śląski
	1
	0
	0

	156
	Wojkowice
(korzysta z PSZOK w gminie Piekary Śląskie)
	Brak
	-
	-

	157
	Woźniki
	1
	0
	0

	158
	Wręczyca Wielka
	1
	0
	0

	159
	Wyry
	1
	0
	0

	160
	Zabrze
	1
	0
	0

	161
	Zawiercie
	1
	0
	0

	162
	Zbrosławice
	Brak
	-
	-

	163
	Zebrzydowice
	1
	0
	0

	164
	Żarki
	1
	0
	0

	165
	Żarnowiec
	1
	0
	0

	166
	Żory
	1
	0
	0

	167
	Żywiec
	1
	0
	0

	 
	Razem
	156
	12
	20

	 
	Brak PSZOK-a na terenie gminy
	23
	-
	-

	
	Brak – lecz korzysta z PSZOK-a w sąsiedniej gminie
	14
	
	


 *) PSZOK w gminie Poczesna prowadzi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.






[bookmark: _Toc187841626]Tabela 2.	Istniejąca infrastruktura służąca zapobieganiu powstawania odpadów komunalnych, inna niż funkcjonująca w ramach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7)  -  według stanu na dzień 31.12.2022r.*)
	1
	2
	3
	4
	5

	Lp.
	Rodzaj infrastruktury8)
	Lokalizacja2)
	Podmiot prowadzący
	Przyjmowane produkty9)

	
	b.d.
	
	
	

	
	
	
	
	


*) brak danych (tabela fakultatywna)



[bookmark: _Toc187839260][bookmark: _Toc187841627][bookmark: _Hlk187833445]Tabela 3.	Istniejące sortownie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych10) według stanu na dzień 31.12.2021 r.
	[bookmark: _Hlk160186813]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lp.
	Lokalizacja2) 
i podmiot zarządzający
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych selektywnie zebranych3) *
	[bookmark: _Hlk160274754]Masa przetworzonych odpadów komunalnych selektywnie zebranych
[Mg/rok]4)
	Moc przerobowa
[Mg/rok]11)
	Wyposażenie14)

	
	
	
	
	Instalacja przyjmująca wyłącznie odpady selektywnie zbierane
	Instalacja przyjmująca odpady o kodzie
20 03 01 12),13) **
	

	1
	Gmina: Poczesna, Miejscowość: Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, Kod pocztowy: 42-263
Podmiot zarządzający:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 
42-263 Wrzosowa, ul. Konwaliowa 1 Sobuczyna
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 17 02 02, 17 02 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 31*, 20 01 39, 20 01 40
oraz odpady inne niż komunalne 
	208
	30 000
	n.d.
	· 2 linie sortownicze 
· 19 przenośników taśmowych 
· 16 stanowisk sortowania ręcznego
· 1 sito bębnowe 
· 2  separatory magnetyczne 
· powierzchnia placów składowych 11 520 m2
· 7 boksów magazynowych

	2
	Gmina: Krzyżanowice, Miejscowość: Zabełków, ul. Zagumnie, 
Kod pocztowy: 47-460
Podmiot zarządzający:
EKOLAND Mariola Studnic, ul. Długa 19, 
47-460 Zabełków
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06
	698
	3 000
	n.d.
	· 2 linie sortownicze 
· 6 przenośników taśmowych 
· 6 stanowisk sortowania ręcznego
· powierzchnia placów składowych 1000 m2

	3
	Gmina: Cieszyn, Miejscowość: Cieszyn, 
ul. Frysztacka 145, Kod pocztowy: 43-400
Podmiot zarządzający:
Ekoplast-Produkt Sp. z o.o., ul. Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 16 01 19, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 02, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne 
	18 963
	100 000
	n.d.
	· 1 linia sortownicza 
· 1 kabina sortownicza - sortowanie ręczne 

	4
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, ul. Konopnickiej 11, Kod pocztowy: 41-100
Podmiot zarządzający:
Stena Recycling Sp. z o.o. Zakład Wtórmex, ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
	15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 20 01 01, 20 01 39
oraz odpady inne niż komunalne
	10 882
	60 000
	n.d.
	Sortownia posiada wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny: 
· linie sortowniczą, 
· belownicę, 
· urządzenie do spulchniania makulatury 
· paczkarkę do złomu

	5
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, ul. Zwycięstwa 4, 
Kod pocztowy: 41-100
Podmiot zarządzający:
LANDECO Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 
40-017 Katowice
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	45 527
	70 000
	n.d.
	· 1 linia sortownicza 
· 5 przenośników taśmowych 
· 6 stanowisk sortowania ręcznego
· 1 sito bębnowe 
· 1 separator magnetyczny 
· powierzchnia placów składowych 1936 m2

	6
	Gmina: Wojkowice, Miejscowość: Wojkowice, ul. Długosza 27, Kod pocztowy: 42-580
Podmiot zarządzający:
Zakład Przetwarzania Odpadów ECON TRADER, ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 17 02 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, ex 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne 
	5 910
	10 000
	n.d.
	· 1 linia sortownicza 
· 3 przenośniki taśmowe 
· 6 stanowisk sortowania ręcznego
· powierzchnia placów składowych 480 m2

	7
	Miejscowość: Częstochowa, 
ul. Wielkopiecowa 16, Kod pocztowy: 42-200 
Podmiot zarządzający:
REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, ul. Wielkopiecowa 16, 
42-200 Częstochowa
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 17 02 01, 17 02 03, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 03
oraz odpady inne niż komunalne 
	24 826
	59 500
	n.d.
	· 1 linia sortownicza
· 5 przenośników/ taśmociągów
· 8 stanowisk sortowania ręcznego
· 1 sito bębnowe
· 1 separator magnetyczny
· powierzchnia boksów składowych ok. 1700 m2 

	8
	Miejscowość: Dębowiec, ul. Ogrodzona 115, Kod pocztowy: 43-426
Podmiot zarządzający:
New Energy Cieszyn Sp. z o. o.
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 03 99
	17 501
	43 995
	n.d.
	· 2 linie sortownicze 
· 11 przenośników taśmowych 
· kabina sortowania ręcznego
· 1 sito bębnowe 
· 3 separatory magnetyczne 
· powierzchnia placów składowych 1 248m2

	9
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, ul. Obwodowa 19-21, Kod pocztowy: 41-100
Podmiot zarządzający:
MPGKiM Sp. z o.o., ul. Obwodowa 19-21, Siemianowice Śląskie
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39
	3 669
	5 500
	n.d.
	· 1 linia sortownicza typu TRYMET Recyrkulus 6K; sortowanie ręczne 

	10
	Miejscowość: Ruda Śląska, ul. Kokotek 33, Kod pocztowy: 41-700 
Podmiot zarządzający:
Tonsmeier Południe, ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska (obecnie PreZero Service Południe)
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 06
	28 879
	41 600
	n.d.
	· 1 linia sortownicza 
· 13 przenośników taśmowych 
· 5 stanowisk sortowania ręcznego
· 1 sito bębnowe 
· 1 separator magnetyczny
· powierzchnia placów składowych ok. 1000 m2

	11
	Gmina: Ruda Śląska, Miejscowość: Ruda Śląska, ul. P. Skargi 87, 
Kod pocztowy: 41-706 
Podmiot zarządzający:
REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o., 
ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 20 01 01, 20 01 02; 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne 
	12 178
	49 980
	n.d.
	· 1 linia sortownicza
· 3 przenośniki
· 7 stanowisk sortowania ręcznego
· sito – brak
· separator - brak
· powierzchnia boksów składowych ok. 1000 m2

	12
	Miejscowość: Siemianowice Śląskie, 
ul.  Wyzwolenia 2, Kod pocztowy: 41-103
Podmiot zarządzający:
ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji 
Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 2
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06
	17 646
	65 000
	n.d.
	· 2 linie sortownicze
· 6 taśmociągów
· 10 stanowisk sortowania ręcznego


	13
	Gmina: Koniecpol, Miejscowość: Koniecpol, ul. Juliusza Słowackiego, 
Kod pocztowy: 42-230
Podmiot zarządzający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Koniecpol
	15 01 02, 15 01 07
	937
	1 500
	n.d.
	· 1 linia sortownicza 
· 4 przenośniki taśmowe 
· 1 sito wibracyjne
· 6-stanowiskowa kabina sortowania ręcznego

	14
	Świętochłowice, teren składowiska odpadów, rejon ul. Wojska Polskiego
Podmiot zarządzający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40
	3 744
	30 000
	n.d.
	· 1 linia sortownicza, sortowanie ręczne
· 1 separator magnetyczny 


	15
	Gmina: Jastrzębie-Zdrój, Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój, ul. Cypriana Kamila Norwida 34a, Kod pocztowy: 44-268
Podmiot zarządzający:
Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe Transgór S.A., ul. Norwida 34a, 44-268 Jastrzębie Zdrój
	15 01 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 03 07
	3 248
	40 000
	n.d.
	· 1 linia sortownicza, sortowanie ręczne i mechaniczne


	16
	Miejscowość: Tarnowskie Góry, 
ul. Laryszowska, Kod pocztowy: 42-600
Podmiot zarządzający:
REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., 
ul. Nakielska 1, 42-600 Tarnowskie Góry
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40
	4 221
	50 000
	n.d.
	· 1 linia sortownicza
· 4 przenośniki taśmowe
· 4 stanowiska sortowania ręcznego
· sito – brak
· separator – brak 
· powierzchnia boksów składowych 350 m2 

	17
	Gmina: Wodzisław Śląski, Miejscowość: Wodzisław Śląski, ul. os. 1 Maja 16i, Kod pocztowy: 44-304
Podmiot zarządzający:
„EKO GLOB” Przedsiębiorstwo Komunalne Kuczaty Janusz, ul. Raciborska 37, 44-362 Bełsznica
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 17 01 02, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 03, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99
	9 351
	27 900
	n.d.
	· 1 linia sortownicza, sortowanie ręczne i  mechaniczne


	18
	Gmina: Goleszów, Miejscowość: Goleszów, ul. Przemysłowa 12, Kod pocztowy: 43-450
Podmiot zarządzający:
TROS – EKO Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 43-440 Goleszów
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 17 02 02, 20 01 10, 20 01 99
	3 898
	22 900
	n.d.
	· 1 linia sortownicza, sortowanie ręczne i mechaniczne


	19
	Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rozwojowa 1, Kod pocztowy: 44-335
Podmiot zarządzający:
Terra Nigra Sp. z o.o. ul. Stawy 5 02-467 Warszawa (obecnie podmiot zarządzający: JZODPADY Sp. z o.o.)
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 20 01 39, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	b.d. w BDO
	20 000
	n.d.
	Sortownia wstrzymała działalność

	20
	Miejscowość: Wilkowice, Ulica Kwiatkowskiego 44, Kod pocztowy 43-365
Podmiot zarządzający:
"EKO-WTÓR" Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 44e, 43-365 Wilkowice
	05 01 03
	54
	500
	n.d.
	· 1 linia sortownicza
· 4 stanowiska sortowania ręcznego

	21
	Miejscowość: Łąka, ul. Cieszyńska 35, 
Kod pocztowy: 43-241 
Podmiot zarządzający:
REMONDIS Sp. z o.o., Oddział Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 11B, 41-203 Sosnowiec
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne 
	3 548
	30 000
	n.d.
	· 1 linia sortownicza
· 2 przenośniki  
· 8 stanowisk sortowania ręcznego
· sito – brak
· separator - brak
· powierzchnia boksów składowych ok. 1300 m2 


	22
	Gmina: Tychy, Miejscowość: Tychy, 
ul. Świerczyniecka 12, Kod pocztowy: 43-100
Podmiot zarządzający: PPU „PRODREX” Sp. z o.o., ul. Wolności 92d, 
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 20 03 99
	549
	2 400
	n.d.
	· 1 linia sortownicza,
· 2 kabiny,
· 6 stanowisk sortowania ręcznego

	23
	Miejscowość: Czechowice-Dziedzice, 
ul. Prusa 33, Kod pocztowy: 43-502
Podmiot zarządzający:
„Sanit-Trans” Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 99, 20 03 99
	12 250
	13 920
	n.d.
	· 1 linia sortownicza 
· 2 przenośniki taśmowe 
· 12 stanowisk sortowania ręcznego 
· 1 separator magnetyczny 
· 4 perforatory butelek PET

	24
	Miejscowość: Wodzisław Śląski, 
ul. Marklowicka 21,Kod pocztowy: 44-300 
Podmiot zarządzający: EKO Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 17 02 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	b.d. w BDO
	27 000
	n.d.
	· 1 linia sortownicza 
· 4 przenośniki taśmowe 
· 6 stanowisk sortowania ręcznego 
· 1 sito bębnowe 
· 1 separator magnetyczny. Pow. działki 1,5 ha

	25
	Miejscowość: Gliwice, ul. Rybnicka 199G, Kod pocztowy: 44-122
Podmiot zarządzający:
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. o.o. 
ul. Rybnicka 199G,44-122 Gliwice
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06
oraz odpady inne niż komunalne
	14 914
	40 000
	n.d.
	· 1 linia sortownicza
· 23 przenośniki
· 17 stanowisk sortowania ręcznego
· 3 separatory optyczne
· 3 separatory balistyczne
· 1 separator magnetyczny
· 1 rozrywarka 
· powierzchnia boksów składowych ok. 430 m2

	26
	Gmina: Chorzów, Miejscowość: Chorzów, 
ul. Brzezińska, Kod pocztowy: 41-503
Podmiot zarządzający:
PTS ALBA Sp. z o.o., ul. Bytkowska 15, 
41-503 Chorzów
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 05, 17 05 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne 
	26 445
	130 000
	n.d.
	Wyposażenie typowe dla tego rodzaju instalacji, sortowanie ręczne, planowana modernizacja

	
	Suma
	
	270 046
	974 655
	
	


[bookmark: _Hlk164235375]
* – W związku ze zmianą ustawowej definicji odpadów komunalnych począwszy od 2022 r. w tabeli pozostawiono odpady z grupy 17
** n.d. – nie dotyczy, w sortowniach dedykowanych dla odpadów zbieranych selektywnie nie są przetwarzane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 


[bookmark: _Toc187841628]Tabela 4.	Istniejące instalacje do przetwarzania bioodpadów w procesie fermentacji15)   -  według stanu na dzień 31.12.2021 r.*)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Lp.
	Lokalizacja2) i podmiot zarządzający
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych3)
	Masa przetworzonych odpadów komunalnych
[Mg/rok]4)
	Moc przerobowa [Mg/rok]11)
	Wykorzystanie biogazu na cele energetyczne16)

	
	
	
	
	
	


*) w ww. okresie na terenie województwa śląskiego nie funkcjonowały instalacje do przetwarzania bioodpadów oparte na procesie fermentacji beztlenowej (tzw. biogazownie)



[bookmark: _Toc187841629][bookmark: _Hlk187833649]Tabela 5.	Istniejące instalacje do przetwarzania bioodpadów w procesie tlenowym (kompostowanie)15)   -  według stanu na dzień 31.12.2021 r.
	1
	2
	3
	4
	5

	Lp.
	Lokalizacja2) i podmiot zarządzający
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych3)*
	Masa przetworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok]4)
	Moc przerobowa [Mg/rok]11)

	1
	Gmina: Rybnik, Miejscowość: Rybnik, 
ul. Rycerska 101, Kod pocztowy: 44-251
Podmiot zarządzający:
"BEST-EKO" Sp. z o.o., ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik
	20 01 08, 20 01 25, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	96 500
	60 000

	2
	Miejscowość: Piekary Śląskie, ul. Gen. Jana Sadowskiego, Kod pocztowy: 41-940
Podmiot zarządzający:
"SOWEX" P.P.H.U. Sp. z o.o., ul. Stalowa 3/6, 41-200 Sosnowiec
	20 02 01
	4 919
	5 000

	3
	Miejscowość: Żywiec, ul. Kabaty 2, Kod pocztowy: 34-300
Podmiot zarządzający:
BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec
	20 01 08, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	3 000
	3 000

	4
	Miejscowość: Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, Kod pocztowy: 42-263
Podmiot zarządzający:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, 
42-263 Sobuczyna
	20 01 08, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	18 716
	40 100

	[bookmark: _Hlk163595544]5
	Miejscowość: Siemianowice Śląskie, 
ul. Srokowiecka 16
Podmiot zarządzający:
FUE Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 
ul.  Srokowiecka 16
(poprzednio Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło, ul. Obrońców Westerplatte 100, 40-335 Katowice
	20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	6 907
	7 500

	6
	Gmina: Zabrze, Miejscowość: Zabrze, 
ul. Cmentarna 19F, Kod pocztowy: 41-800
Podmiot zarządzający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10; 
41-800 Zabrze
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	24 716
	28 000

	7
	Gmina: Świętochłowice, Miejscowość: Świętochłowice, ul. rejon. ul. Wojska Polskiego, Kod pocztowy: 41-608
Podmiot zarządzający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice
	20 01 08, 20 02 01
	3 793
	5 500

	8
	Powiat: Sosnowiec, Gmina: Sosnowiec, Miejscowość: Sosnowiec, ul. Grenadierów 21, Kod pocztowy: 41-216
Podmiot zarządzający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec
	20 01 08, 20 02 01
	2 999
	3 000

	9
	Powiat: pszczyński, Gmina: Pszczyna, Miejscowość: Jankowice, ul. Złote Łany 36, Kod pocztowy: 43-215
Podmiot zarządzający:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej 
Sp. z o.o., ul. Zdrojowa, 43-200 Pszczyna
	20 01 08, 20 02 01
	263
	3 000

	10
	Powiat: Gliwice, Gmina: Gliwice, Miejscowość: Gliwice, ul. Rybnicka, 
Kod pocztowy: 44-100
Podmiot zarządzający:
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36, 
44-100 Gliwice
	20 02 01
	7 368
	8 190

	11
	Powiat: tarnogórski, Gmina: Tarnowskie Góry, Miejscowość: Tarnowskie Góry, 
ul. Laryszowska , Kod pocztowy: 42-680
Podmiot zarządzający:
REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., 
ul. Nakielska 1, 42-600 Tarnowskie Góry
	20 01 08, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	20 067
	21 000

	12
	Powiat: Dąbrowa Górnicza, Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, ul. Ziołowa, 
Kod pocztowy: 42-524
Podmiot zarządzający:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "PROMIEŃ", ul. Główna 91, 42-530 Dąbrowa Górnicza
	20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	19 248
	 800

	13
	Powiat: Rybnik, Gmina: Rybnik, Miejscowość: Rybnik, ul. O. Kolberga 65, Kod pocztowy: 44-251
Podmiot zarządzający:
Sego Sp. z o.o., ul. O. Kolberga 65, 44-251 Rybnik
	20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	1 731
	10 500

	14
	Powiat: zawierciański, Gmina: Zawiercie, Miejscowość: Zawiercie, ul. Podmiejska 53, Kod pocztowy: 42-400
Podmiot zarządzający:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	3 879
	4 000

	15
	Powiat: raciborski, Gmina: Racibórz, Miejscowość: Racibórz, ul. Rybnicka 125, Kod pocztowy: 47-400
Podmiot zarządzający:
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz (od 2023 r.: Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o.)
	20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	4 000
	4 000

	16
	Miejscowość: Rybnik, ul. Pod Lasem 64, Kod pocztowy: 44-210
Podmiot zarządzający:
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
	20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne

	2 241
	2 800

	[bookmark: _Hlk163597641]17
	Miejscowość: Konopiska, ul. Przemysłowa 7, Kod pocztowy: 42-274
Podmiot zarządzający:
PZOM STRACH Sp. z o.o., Sp. k., 
ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska
	20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	3 500
	4 000

	18
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, 
ul. Konopnickiej 11, Kod pocztowy: 41-100
Podmiot zarządzający:
BM Recykling Sp. z o.o., ul. Tkacka 30, 
34-120 Andrychów
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02

	3 827
	5000

	19
	Gmina: Katowice, Miejscowość: Katowice, ul. Milowicka 7a, Kod pocztowy: 40-312
Podmiot zarządzający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach Sp. z o.o., 
ul. Obroki 140, 40-833 Katowice
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	10 000
	10 000

	20
	Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, 
ul. Główna 144a, Kod pocztowy: 42-530
Podmiot zarządzający:
ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
	20 01 08, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne

	60 250
	10 400

	21
	Gmina: Chorzów, Miejscowość: Chorzów, ul. Brzezińska, Kod pocztowy: 41-503
Podmiot zarządzający:
PTS ALBA Sp. z o.o., ul. Bytkowska 15, 
41-503 Chorzów
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne

	40 726
	3 500

	22
	Miejscowość: Gliwice, ul. Rybnicka 199G, Kod pocztowy: 44-100
Podmiot zarządzający:
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o., 
ul. Rybnicka 199G, 44-122 Gliwice
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
	0
	14 000

	23
	Gmina: Jastrzębie-Zdrój, Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36, 
Kod pocztowy: 44-335
Podmiot zarządzający:
COFINCO POLAND Sp. z o.o., 
ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice
	15 01 01, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	93 865
	16 000

	24
	Miejscowość: Tychy, ul. Lokalna 11, 
Kod pocztowy: 43-100
Podmiot zarządzający:
MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o., 
ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02)
	19 446
	25 000

	25
	Miejscowość: Racibórz, ul. Rybnicka 125, Kod pocztowy: 47-400
Podmiot zarządzający
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o. o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
	20 01 08
	41
	1 000

	26
	Miejscowość: Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d, Kod pocztowy: 43-300
Podmiot zarządzający:
Zakład Gospodarki Odpadami S.A., ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne

	27 977
	28 000

	27
	Miejscowość: Knurów, ul. Szybowa 44, Kod pocztowy: 44-193
Podmiot zarządzający:
PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. (dawniej: PPHU "KOMART" Sp. z o.o.), 
ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
	20 01 08, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	8 941
	9 000

	
	Suma
	
	488 920
	332 290


*- obejmuje również odpady ulegające biodegradacji niebędące odpadami komunalnymi
[bookmark: _Toc187841630][bookmark: _Hlk187833798]Tabela 6.	Istniejące instalacje do recyklingu odpadów*   -  według stanu na dzień 31.12.2021
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lp.
	Rodzaj instalacji
	Lokalizacja2) i podmiot zarządzający
	Rodzaj przetwarzanych odpadów 17)
	Masa przetworzonych odpadów komunalnych
[Mg/rok]4)
	Moc przerobowa
[Mg/rok]11),18)
	Produkt19)

	1
	Linia do granulacji
	Gmina: Wręczyca Mała, Miejscowość: Wręczyca Mała, 
ul. Zamkowa 25B, 
Kod pocztowy: 42-130
Podmiot zarządzający:
FAMAR Mariusz Fabryczny
	tworzywa
	1 199
	2 900
	granulat tworzyw sztucznych

	2
	Wytłaczarka
	Gmina: Brenna, Miejscowość: Górki Wielkie, ul. Spółdzielcza 9b, 
Kod pocztowy: 43-436
Podmiot zarządzający:
DARIUSZ MOSKAŁA F.H.U.T. "DARUS" SUROWCE WTÓRNE SKUP-ODZYSK-RECYKLING
	tworzywa
	265
	240
	profile z tworzyw sztucznych

	3
	Linia granulacji tworzyw sztucznych
	Gmina: Poraj, Miejscowość: Masłońskie, ul. Żarecka 24, 
Kod pocztowy: 42-300
Podmiot zarządzający:
ECO - WORLD PLASTICS RECYCLING Sp. z o.o, Sp. k.
	tworzywa
	6
	5 700
	granulaty tworzyw sztucznych

	4
	Linia granulacji tworzyw sztucznych
	Gmina: Poraj, Miejscowość: Masłońskie, ul. Żarecka 24, 
Kod pocztowy: 42-300
Podmiot zarządzający:
ECO - WORLD PLASTICS RECYCLING Sp. z o.o, Sp. k.
	tworzywa
	289
	20 000
	granulaty tworzyw sztucznych

	5
	Instalacja do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych
	Gmina: Świętochłowice, Miejscowość: Świętochłowice, 
ul. Wojska Polskiego 16 G, 
Kod pocztowy: 41-600
Podmiot zarządzający:
EKOPARTNER Silesia Sp. z o.o.
	tworzywa
	1 042
	3 700
	granulaty tworzyw sztucznych

	6
	Granulacja tworzyw
	Gmina: Zabrze, Miejscowość: Zabrze, ul. Magazynowa 4, 
Kod pocztowy: 41-80
Podmiot zarządzający:
ELMIGO Sp. z o.o.
	tworzywa
	19
	5 000
	granulaty tworzyw sztucznych

	7
	Instalacja przetwarzania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w procesie mielenia, uplastyczniania i regranulacji
	Gmina: Zawiercie, Miejscowość: Zawiercie, ul. Przejściowa 3, 
Kod pocztowy: 42-400
Podmiot zarządzający:
EPLAST Sp. z o.o
	tworzywa
	0 
	2 000
	granulaty tworzyw sztucznych

	8
	Linia do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych
	Gmina: Będzin, Miejscowość: Będzin, ul. Zagórska 51, 
Kod pocztowy: 42-500
Podmiot zarządzający:
ERMAX S.A.
	tworzywa
	743
	35 000
	granulaty tworzyw sztucznych

	9
	INSTALACJA DO RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH "GRANULATOR"
	Gmina: Bieruń, Miejscowość: Bieruń, ul. Świerczyniecka 87, Kod pocztowy: 43-15
Podmiot zarządzający:
Europack Foils Sp. z o.o.
	tworzywa
	2 405
	4 380
	granulaty tworzyw sztucznych

	10
	Zakład recyklingu palet
	Gmina: Ustroń, Miejscowość: Ustroń, ul. Katowicka 144, 
Kod pocztowy: 43-450
Podmiot zarządzający:
FIRMA "SINGO-J" EXPORT - IMPORT JACEK CIEŚLAR
	tworzywa
	1 002
	1 250
	folie, taśmy z tworzyw sztucznych

	11
	2 - EREMA Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych
	Gmina: Bielsko-Biała, Miejscowość: Bielsko-Biała, ul. Regera 61, 
Kod pocztowy: 43-382
Podmiot zarządzający:
Firma ART Sp. z o.o. Sp. k.,
	tworzywa
	3
	2 200
	folie, granulaty

	12
	Wytłaczanie do granulatu
	Gmina: Czechowice-Dziedzice, Miejscowość: Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 244, 
Kod pocztowy: 43-502
Podmiot zarządzający:
FIRMA RECYKLINGOWA "REGRAN" S.C. ŻUREK SYLWESTER GOLICZ ZDZISŁAW
	tworzywa
	197
	700
	granulaty tworzyw sztucznych

	13
	Instalacja do recyklingu tworzyw sztucznych
	Gmina: Mikołów, Miejscowość: Mikołów, ul. Dzieńdziela 30, 
Kod pocztowy: 43-190
Podmiot zarządzający:
Geo Globe Polska
	tworzywa
	127
	1 500
	granulaty tworzyw sztucznych

	14
	Instalacja do granulacji odpadów
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 2, 
Kod pocztowy: 41-103
Podmiot zarządzający:
GLAZAX S.C. DAMIAN ZAJĄC, SZYMON ZAJĄC
	tworzywa
	35
	2 500
	granulaty tworzyw sztucznych

	15
	Instalacja  do  mielenia
	Gmina: Rybnik, Miejscowość: Rybnik, ul. Przemysłowa 3, Kod pocztowy: 44-203
Podmiot zarządzający:
GREIF POLAND Sp. z o.o.

	tworzywa
	162
	350
	granulaty tworzyw sztucznych

	16
	HEMARPOL TRADE Instalacja 2
	Gmina: Kalety, Miejscowość: Kalety, ul. Fabryczna 2A, 
Kod pocztowy: 42-660
Podmiot zarządzający:
HEMARPOL TRADE Sp. z o.o, Sp. k.
	tworzywa
	3 467
	59 292
	granulaty tworzyw sztucznych

	17
	Instalacja recyklingu opakowań
	Gmina: Ustroń, Miejscowość: Ustroń, ul. Ignacego Daszyńskiego 64, 
Kod pocztowy: 43-450
Podmiot zarządzający:
IBC SERVICE Sp. z o.o , Sp. k.
	tworzywa
	384
	3 225
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	18
	Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego wraz z instalacją do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych - Linia do paliwa alternatywnego
	Gmina: Żory, Miejscowość: Żory, 
ul. Kleszczowska 36, 
Kod pocztowy: 44-240
Podmiot zarządzający:
KAPADORA Sp. z o.o.
	tworzywa
	7 550
	6 024
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	19
	Instalacja do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych
	Gmina: Zebrzydowice, Miejscowość: Kaczyce, ul. G. Morcinka 17, Kod pocztowy: 43-417
Podmiot zarządzający:
KURKOWSKI MAREK ZAKŁAD ODZYSKU SUROWCÓW WTÓRNYCH M & K PLASTIK,
	tworzywa
	1 841
	6 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	20
	Młyn do mielenia odpadów z tworzyw sztucznych
	Gmina: Koziegłowy, Miejscowość: Koziegłówki, ul. Myszkowska 31, 
Kod pocztowy: 42-350
Podmiot zarządzający:
MAREK LANDECKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ORION"
	tworzywa
	121
	6 500
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	21
	Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych
	Gmina: Bytom, Miejscowość: Bytom, ul. Bernardyńska 1, 
Kod pocztowy: 41-902
Podmiot zarządzający:
MULTI-TECH Sp. z o.o
	tworzywa
	203
	8 100
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	22
	Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych
	Gmina: Piekary Śląskie, Miejscowość: Piekary Śląskie, 
ul. Roździeńskiego 24, 
Kod pocztowy: 41-946
Podmiot zarządzający:
ORZEŁ BIAŁY S.A.
	tworzywa
	4 359
	10 500
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	23
	Instalacja odzysku - hala magazynowo -produkcyjna
	Gmina: Bielsko-Biała, ul. Cegielniana 41, Kod pocztowy: 43-300
Podmiot zarządzający:
P.H.U. BIEL-MET Wojciech Owczarz
	tworzywa
	1 902
	15 400
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	24
	Instalacja do recyklingu tworzyw sztucznych
	Gmina: Kłobuck, Miejscowość: Kłobuck, ul. Górnicza 2b, Kod pocztowy: 42-100
Podmiot zarządzający:
P.P.H.U. Florian - iSA KRZYSZTOF FLORIAN
	tworzywa
	389
	2 850
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	25
	Instalacja 1
	Gmina: Tarnowskie Góry, Miejscowość: Tarnowskie Góry, 
ul. Zagórska 159, 
Kod pocztowy:42-600
Podmiot zarządzający:
PREMEDIA S.A.
	tworzywa
	72
	540
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	26
	Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych
	Gmina: Mstów, Miejscowość: Mstów, ul. Kłobukowice 29, Kod pocztowy: 42-244
Podmiot zarządzający:
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH ANDRZEJ ROZPONDEK
	tworzywa
	96
	395
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	27
	Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych
	Gmina: Mysłowice, Miejscowość: MYSŁOWICE, ul. ROBOTNICZA 13, Kod pocztowy: 41-400
Podmiot zarządzający:
PTS COMODO Sp. z o.o
	tworzywa
	742
	6 132
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	28
	Instalacja do przetwarzania odpadów
	Gmina: Zawiercie, Miejscowość: Zawiercie, ul. Obrońców Poczty 95
Podmiot zarządzający:
RENTEL M. BERNAŚ P. KRZANOWSKI Sp. J.
	tworzywa
	174
	2 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	29
	Instalacja mechaniczne rozdrabniająca i przetwarzająca
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 2, 
Kod pocztowy: 41-103
Podmiot zarządzający:
Sar Recykling Sp. z o.o.
	tworzywa
	123
	81 840
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	30
	Instalacja do przerobu odpadu z tworzyw sztucznych na regranulat do produkcji folii polietylenowej metodą wytłaczania rękawa i rozdmuchiwania do odpowiedniej średnicy
	Gmina: Żory, Miejscowość: Żory, 
ul. Węglowa 13, 
Kod pocztowy: 44-240
Podmiot zarządzający:
Total-Chem Sp. z o.o.
	tworzywa
	1 732
	3 190
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	31
	Zespół urządzeń do mielenia i mycia tworzyw
	Gmina: Tarnowskie Góry, Miejscowość: Tarnowskie Góry, 
ul. Grzybowa 62 i 64, 
Kod pocztowy: 42-609
Podmiot zarządzający:
W & G RECYCLING TOMASZ GROS
	tworzywa
	4 487
	3 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	32
	Młyny i kruszarki do tworzyw sztucznych
	Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, 
ul. Towarowa 2, 
Kod pocztowy: 42-530
Podmiot zarządzający:
ZOFIA POŚPIECH-KIBIŁKO PPHU "DREW-TRANS"
	tworzywa
	5
	2 130
	granulaty tworzyw sztucznych

	33
	Linia do recyklingu tworzyw sztucznych
	Gmina: Tychy, Miejscowość: Tychy, ul. Świerczyniecka 12, 
Kod pocztowy: 43-100
Podmiot zarządzający:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PRODREX" Sp. z o.o.
	tworzywa
	5
	2 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	34
	Linia przetwarzania tworzyw sztucznych
	Gmina: Tychy, Miejscowość: Tychy, ul. Świerczyniecka 12, 
Kod pocztowy: 43-100
Podmiot zarządzający:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PRODREX" Sp. z o.o.
	tworzywa
	372
	2 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	35
	Przetwarzanie mechaniczne- młynki nożowe (szarparki), zagęszczarki, młynki przemiału tworzywa, wyciskarki
	Gmina: Częstochowa, Miejscowość: Częstochowa, ul. Malownicza 30, Kod pocztowy: 42-204
Podmiot zarządzający:
T.M.T.-PLAST S.C. MARIUSZ,TOMASZ GURTMAN
	tworzywa
	0
	2 500
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	36
	Instalacja odzysku tworzyw sztucznych (młyn, kruszarka)
	Gmina: Jaworze, Miejscowość: Jaworze, ul. Cieszyńska 291, 
Kod pocztowy: 42-384
Podmiot zarządzający:
Admit Sp. z o.o, Sp. k.
	tworzywa
	0
	1 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	37
	Instalacja do mielenia, mycia oraz regranulacji tworzyw sztucznych
	Gmina: Katowice, Miejscowość: Katowice, ul. ks. mjra Karola Woźniaka 38D, 
Kod pocztowy: 40-389
Podmiot zarządzający:
AKPLAST Sp. z o.o,
	tworzywa
	0
	2 500
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	38
	Zakład przetwarzania
	Gmina: Zabrze, Miejscowość: Zabrze, ul. Alojzego Pawliczka 22A/H, Kod pocztowy: 41-800 
Podmiot zarządzający:
ALINA GACA PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FOL-MAX"
	tworzywa
	330
	340
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	39
	Linia sortownicza
	Gmina: Katowice, Miejscowość: Katowice Obrońców Westerplatte 108
Kod pocztowy: 40-334
Podmiot zarządzający:
BAL RAFAŁ BAL, 42-700 Lubliniec, 
ul. Niegolewskich 5
	tworzywa
	0
	26 900
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	40
	Młyny udarowo - nożowe (3)
	Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, 
ul. Chemiczna 6, 
Kod pocztowy: 42-520
Podmiot zarządzający:
DRP GROUP PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ I WSPÓLNICY Sp. j.
	tworzywa
	0
	14 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	41
	Instalacja do przetwarzania stłuczki szklanej
	Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, 
ul. Magazynowa 1, 
Kod pocztowy: 42-530
Podmiot zarządzający:
DSS Recykling Sp. z o.o.
	tworzywa
	75 830
	160 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	42
	Instalacja do recyklingu tworzyw sztucznych
	Gmina: Sosnowiec, Miejscowość: Sosnowiec, ul. Rozwojowa 1, 
Kod pocztowy: 41-200
Podmiot zarządzający:
Eco Verre Sp z.o.o,
	tworzywa
	0
	12 480
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	43
	Instalacja do przetwarzania odpadów
	Miejscowość: Bieruń, ul. Chemików 163, Kod pocztowy: 43-150
Podmiot zarządzający:
EKOFOL BUGAJ Sp. j. 
	tworzywa
	0
	34 500
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	44
	Instalacja do przetwarzania odpadów
	Gmina: Chorzów, Miejscowość: Chorzów, ul. Kluczborska 11, 
Kod pocztowy: 41-503
Podmiot zarządzający:
EPP RECYKLING Sp. z o.o.
	tworzywa
	0
	168
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	45
	Linia do odzysku (EREMA 1716 TVE ECO SAVE)
	Gmina: Bieruń, Miejscowość: Bieruń, ul. Chemików 163, 
Kod pocztowy: 43-150
Podmiot zarządzający:
ERG BIERUŃ Sp. z o.o.
	tworzywa
	0
	2 400
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	46
	Instalacja do kruszenia, mielenia i regranulacji tworzyw sztucznych
	Gmina: Żywiec, Miejscowość: Żywiec, ul. Leśnianka 62, 
Kod pocztowy: 34-300
Podmiot zarządzający:
Firma Produkcyjno - Usługowo- Handlowa BŁACHUT Włodzimierz Błachut
	tworzywa
	392
	3 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	47
	Młyn, rozdrabniarka
	Gmina: Olsztyn, Miejscowość: Zrębice Pierwsze, ul. Janowska 7, Kod pocztowy: 42-256
Podmiot zarządzający:
GRANULATOR-RECYKLING TWORZYW MATEUSZ JURECZKO
	tworzywa
	64
	2 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	48
	Młyn do mielenia odpadów
	Gmina: Lubliniec, Miejscowość: Lubliniec, ul. Niegolewskich 5, 
Kod pocztowy: 42-700
Podmiot zarządzający:
GREEN HOUSE GLOBAL Sp. z o.o.
	tworzywa
	2 308
	2 999
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	49
	Kruszarka, młyn
	Gmina: Olsztyn, Miejscowość: Biskupice, ul. Olsztyńska 1A, 
Kod pocztowy: 42-256
Podmiot zarządzający:
Grzegorz Prysak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe "GREG-PLAST"
	tworzywa
	38
	310
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	50
	Zespół urządzeń do regranulacji (2 i 3)
	Gmina: Częstochowa, Miejscowość: Częstochowa, ul. Hallera 8A, 
Kod pocztowy: 42-200
Podmiot zarządzający:
Hurtownia Tworzyw Sztucznych "GRANULAT-BIS" Marcin Chmielarz
	tworzywa
	783
	1 500
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	51
	Młyn nożowy TERIER
	Gmina: Cieszyn, Miejscowość: Cieszyn, ul. Harcerska 11, Kod pocztowy: 43-300
Podmiot zarządzający:
IMPORT EXPORT HURT SPEDYCJA "J.J." Sp. z o.o.
	tworzywa
	468
	15 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	52
	Instalacja do recyklingu poużytkowych opakowań - SOREMA
	Gmina: Bielsko-Biała, Miejscowość: Bielsko-Biała, ul. Konojowa 96, 
Kod pocztowy: 43-346
Podmiot zarządzający:
INDORAMA VENTURES RECYCLINGPOLAND Sp. z o.o.
	tworzywa
	15 638
	18 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	53
	Wtryskarki
	Gmina: Częstochowa, Miejscowość: Częstochowa, ul. Srebrna 67, 
Kod pocztowy: 42-202
Podmiot zarządzający:
LIMAK Sp. z o.o, Sp.k.
	tworzywa
	0
	380
	granulaty tworzyw sztucznych, profile

	54
	Instalacja do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych
	Gmina: Myszków, Miejscowość: Myszków, ul. Jana Pawła II 104, 
Kod pocztowy:42-300
Podmiot zarządzający:
P.H.U. "REKO" JAKUB CIUPIŃSKI
	tworzywa
	2 068
	4 500
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	55
	Instalacja do przetwarzania i oczyszczania odpadów z tworzyw sztucznych
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 22, 
Kod pocztowy: 41-103
Podmiot zarządzający:
P.P.H.U.  "EKO-LABOR" Sp. z o.o.
	tworzywa
	464
	36 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	56
	Młyn oraz wytłaczarki do tworzyw sztucznych
	Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, 
ul. Sztorcowa 21, Kod pocztowy: 41-300owa Górnicza,  ul. Sztorcowa 21
Podmiot zarządzający:
PLASTMETIX G.S.T. ROSIKOŃ A. MITKA S.c.
	tworzywa
	62
	400
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	57
	Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych (w tym przede wszystkim opakowań) i opakowań z metali
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 2, 
Kod pocztowy: 41-103
Podmiot zarządzający:
POLIMER INNO TECH Sp. z o.o.
	tworzywa
	3
	19 800
	granulaty tworzyw sztucznych, folie, wsady odlewnicze metali

	58
	Przetłaczarka
	Gmina: Porąbka, Miejscowość: Czaniec, ul. kard. Karola Wojtyły 204, Kod pocztowy: 43-354
Podmiot zarządzający:
PRZEM-PLAST SPÓŁKA CYWILNA PRZEMYSŁAW TROJAK, JAKUB TROJAK
	tworzywa
	100
	200
	profile, folie z tworzyw sztucznych

	59
	Instalacja do przetwarzania odpadów
	Gmina: Ornontowice, Miejscowość: Ornontowice, ul. Dworcowa 10, 
Kod pocztowy: 43-178
Podmiot zarządzający:
PTS PLAST - Smerczek Sp. j.
	tworzywa
	131
	3 942
	profile, folie z tworzyw sztucznych

	60
	Instalacja do odzysku
	Gmina: Kłomnice, Miejscowość: Garnek, ul. Główna 5, 
Kod pocztowy: 42-270 
Podmiot zarządzający:
Robert Bilecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "KVADRAT"
	tworzywa
	123
	4 000
	profile, folie z tworzyw sztucznych

	61
	Instalacja recyklingu tworzyw sztucznych - Zbrosławice
	Gmina: Tworóg, Miejscowość: Brynek, ul. Pyskowicka 1, 
Kod pocztowy: 42-690
Zakład Przetwarzania w Zbrosławicach
Podmiot zarządzający:
STERNA VIOLETTA VIOLSTER
	tworzywa
	114
	2 310
	granulaty, folie z tworzyw sztucznych

	62
	Instalacja recyklingu tworzyw sztucznych - Brynek
	Gmina: Tworóg, Miejscowość: Brynek, ul. Pyskowicka 1, 
Kod pocztowy: 42-690
Zakład Przetwarzania w Brynku
Podmiot zarządzający:
STERNA VIOLETTA VIOLSTER
	tworzywa
	0
	1 747
	profile, folie z tworzyw sztucznych

	63
	Instalacja do recyklingu tworzyw sztucznych
	Gmina: Jaworzno, Miejscowość: Jaworzno, ul. Młynarska, 
Kod pocztowy: 43-600
Podmiot zarządzający:
T&R Bioeko Sp. z o.o.
	tworzywa
	1 138
	26 000
	granulaty, folie z tworzyw sztucznych

	64
	Instalacja do recyklingu tworzyw sztucznych
	Gmina: Bytom, Miejscowość: Bytom, ul. Szyby Rycerskie 4, 
Kod pocztowy: 41-909
Podmiot zarządzający: VIVASTO S.A.
	tworzywa
	9 648
	9 360
	granulaty, folie z tworzyw sztucznych

	65
	Instalacja do odzysku odpadów
	Gmina: Konopiska, Miejscowość: Konopiska, ul. Wygoda 18, 
Kod pocztowy: 42-274
Podmiot zarządzający:
ZUH SZYMAR Sp. z o.o.
	tworzywa
	0
	34 000
	granulaty, folie z tworzyw sztucznych

	66
	Instalacja do produkcji regranulatu - Linia granulacyjna PE 500
	Gmina: Wilamowice, Miejscowość: Wilamowice, ul. Towarowa 5, 
Kod pocztowy: 43-330
Podmiot zarządzający:
EKO-WTÓR Sp. z o.o.
	tworzywa
	7 108
	45 000
	granulaty, folie z tworzyw sztucznych

	67
	Instalacja do przetwarzania odpadów (linia do recyklingu tworzyw sztucznych)
	Gmina: Rudołtowice, Miejscowość: Rudołtowice, ul. Zawadzkiego 77, Kod pocztowy: 43-229
Podmiot zarządzający:
JAWOPLAST Sp. j.  Janusz Wojtasiewicz
	tworzywa
	0
	1 500
	granulaty, folie z tworzyw sztucznych

	68
	Wytłaczarka
	Gmina: Brenna, Miejscowość: Górki Wielkie, ul. Spółdzielcza 9b, 
Kod pocztowy: 43-436
Podmiot zarządzający:
DARIUSZ MOSKAŁA F.H.U.T. "DARUS" SUROWCE WTÓRNE SKUP-ODZYSK-RECYKLING
	tworzywa
	265
	240
	granulaty, folie z tworzyw sztucznych

	69
	Granulator T-60
	Gmina: Zabrze, Miejscowość: Zabrze, ul. Handlowa 2, 
Kod pocztowy: 41-808
Podmiot zarządzający:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO TRANSPORTOWO HANDLOWO USŁUGOWE "EM-FOL" SZKLARCZYK MAGDALENA
	tworzywa
	0
	350
	granulat z tworzyw sztucznych

	70
	Linia do przetwarzania tworzyw sztucznych
	Powiat: bielski, Gmina: Jasienica, Miejscowość: Rudzica 544, 
Kod pocztowy: 43-394
Podmiot zarządzający:
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH S.c. Roman Kopeć, Tomasz Kopeć
	tworzywa
	0
	390
	granulaty, folie z tworzyw sztucznych

	
	Razem instalacje do przetwarzania tworzyw sztucznych 

	
	503 093
	1 897 254
	

	1
	Instalacja przetwarzania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w procesie mielenia, uplastyczniania i regranulacji
	Gmina: Zawiercie, Miejscowość: Zawiercie, ul. Przejściowa 3, 
Kod pocztowy: 42-400
Podmiot zarządzający:
EPLAST Sp. z o.o.
	papier
	1 811
	2 000
	makulatura biała,
makulatura mocna

	2
	MP2 Myszków
	Gmina: Myszków, Miejscowość: Myszków, ul. Pułaskiego 6, 
Kod pocztowy: 42-300
Podmiot zarządzający:
SCHUMACHER PACKAGING ZAKŁAD GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
	papier
	100 918
	125 000
	makulatura mocna, makulatura biała

	3
	Instalacja do produkcji tektury
	Gmina: Katowice, Miejscowość: Katowice, ul. Chęcińskiego 10, 
Kod pocztowy: 40-740
Podmiot zarządzający: TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.
	papier
	19 102
	25 000
	tektura

	4
	Makulaturownia
	Gmina: Tychy, Miejscowość: Tychy, ul. Katowicka 182, 
Kod pocztowy: 43-100
Podmiot zarządzający: TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.
	papier
	40 766
	90 000
	tektura, papier makulaturowy

	5
	Linia produkcyjna do produkcji opakowań papierowych
	Gmina: Czeladź, Miejscowość: Czeladź, ul. Nowopogońska 98
Podmiot zarządzający:
TOMECO PULP SYSTEMS TOMCZYK Sp. j.
	papier
	0
	3 240
	wytłoczki tekturowe do artykułów spożywczych

	6
	Młyny udarowo - nożowe (3)
	Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, 
ul. Chemiczna 6, 
Kod pocztowy: 42-520
Podmiot zarządzający:
DRP GROUP PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ I WSPÓLNICY Sp. j.
	papier
	46
	60
	tektura, papier makulaturowy

	
	Razem instalacje do przetwarzania papieru


	
	162 643
	245 300
	

	1
	Linia do wtórnego wytopu aluminium
	Gmina: Blachownia, Miejscowość: Blachownia, ul. 1 Maja 3, 
Kod pocztowy: 42-290
Podmiot zarządzający:
"KM-METAL" MACHOŃ SPÓŁKA JAWNA
	metal
	750
	6 300
	gąski aluminium

	2
	Linia do rozdrabniania i granulowania aluminium
	Gmina: Blachownia, Miejscowość: Blachownia, ul. 1 Maja 3, 
Kod pocztowy: 42-290
Podmiot zarządzający:
"KM-METAL" MACHOŃ Sp. j.
	metal
	932
	5 000
	wsad metalurgiczny

	3
	Przetwarzanie zgarów
	Gmina: Blachownia, Miejscowość: Blachownia, ul. 1 Maja 3B, 
Kod pocztowy: 42-290
Podmiot zarządzający:
Aleksandra Gidziela - Grochowina "AVICO"
	metal
	1 585
	5 000
	gąski aluminium

	4
	Instalacja do spiekania rud metali (Spiekalnia)
	Gmina: Blachownia, Miejscowość: Blachownia, Ul. 1 Maja 3B, 
Kod pocztowy: 42-290
Podmiot zarządzający:
ARCELORMITTAL POLAND S.A.
	metal
	373 146
	2 880 100
	wlewki, kęsy żeliwa

	5
	Instalacja do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów - Instalacja produkcji ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu
	Gmina: Katowice, Miejscowość: Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108, Kod pocztowy: 40-335
Podmiot zarządzający:
BATERPOL S.A.
	metal
	695
	60 000
	kęsiska stopów

	6
	Zakład produkcji tarcz hamulcowych
	Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, 
ul. Roździeńskiego 13, 
Kod pocztowy: 41-308
Podmiot zarządzający:
BREMBO Poland Sp. z o. o.
	metal
	414
	300 000
	kęsiska staliwa

	7
	EAF - elektryczny piec łukowy
	Gmina: Zawiercie, Miejscowość: Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82, 
Kod pocztowy: 42-400
Podmiot zarządzający:
CMC POLAND Sp. z o.o.
	metal
	346 958
	1 780 800
	kęsy, kęsiska żeliwa

	8
	Stalownia
	Gmina: Gliwice, Miejscowość: Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 47, 
Kod pocztowy: 44-109
Podmiot zarządzający:
Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach - Stalownia
	metal
	9 842
	1 003 765
	kęsy, kęsiska staliwa

	9
	Instalacja przetwarzania odpadów metali nieżelaznych
	Gmina: Katowice, Miejscowość: Katowice, ul. ks. mjra K. Woźniaka 24, Kod pocztowy: 40-389
Podmiot zarządzający:
COGNOR S. A.,
	metal
	780
	17 000
	gąski stopów metali

	10
	HEMARPOL TRADE Instalacja 1
	Gmina: Kalety, Miejscowość: Kalety, ul. Fabryczna 2A, 
Kod pocztowy: 42-660
Podmiot zarządzający:
HEMARPOL TRADE Sp. z o.o,  Sp.k.
	metal
	100
	18 000
	wsad metalurgiczny

	11
	HEMARPOL TRADE Instalacja 2
	Gmina: Kalety, Miejscowość: Kalety, ul. Fabryczna 2A, 
Kod pocztowy: 42-660
Podmiot zarządzający:
HEMARPOL TRADE Sp. z o.o, Sp.k.
	metal
	3 104
	59 292
	wsad metalurgiczny

	12
	Zakład Bestwinka - piec
	Gmina: Bestwina, Miejscowość: Bestwinka, ul. Witosa 28, 
Kod pocztowy: 43-512
Podmiot zarządzający:
Nicromet Sp. z o.o. Sp. k.
	metal
	0
	31 000
	wlewki stopów odlewniczych

	13
	Instalacja produkcji ołowiu surowego
	Gmina: Piekary Śląskie, Miejscowość: Piekary Śląskie, 
ul. Roździeńskiego 24, 
Kod pocztowy: 41-946
Podmiot zarządzający:
ORZEŁ BIAŁY S.A.
	metal
	1 484
	200 000
	gąski ołowiu

	14
	Młyn przemysłowy
	Gmina: Częstochowa, Miejscowość: Częstochowa, ul. Bojemskiego 15, Kod pocztowy: 42-202
Podmiot zarządzający:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Center Edyta Sołtys
	metal
	41 539
	30 000
	wsady odlewnicze

	15
	Instalacja odlewania metali żelaznych
	Gmina: Skoczów, Miejscowość: Skoczów, ul. Ciężarowa 49, 
Kod pocztowy: 43-430
Podmiot zarządzający:
TEKSID IRON POLAND Sp. z o.o
	metal
	835
	100 350
	kęsy, kęsiska żeliwa, staliwa

	16
	Odlewnia metali nieżelaznych
	Gmina: Czechowice-Dziedzice, Miejscowość: Czechowice-Dziedzice, ul. Kaniowska 3, 
Kod pocztowy: 43-502
Podmiot zarządzający: WALCOWNIA METALI DZIEDZICE S.A.
	metal
	300
	54 050
	taśmy, arkusze, profile metali nieżelaznych

	17
	Instalacja ręczno-mechanicznego przerobu złomu
	Gmina: Radzionków, Miejscowość: Radzionków, ul. Nałkowskiej 6, 
Kod pocztowy: 41-922
Podmiot zarządzający: WTÓRMET RADZIONKÓW Sp. z o.o.
	metal
	7 255
	490 810
	wsady odlewnicze metali

	18
	Instalacja do przetwarzania odpadów
	Gmina: Świętochłowice, Miejscowość: Świętochłowice, 
ul. Chorzowska 119 c, 
Kod pocztowy: 41-605
Podmiot zarządzający:
"3K" Sp. j. JAN KUCHARCZYK, PIOTR KUCHARCZYK,AGATA KUCHARCZYK
	metal
	15
	3 000
	wsady odlewnicze metali kolorowych

	19
	Instalacja do produkcji stali (Stalownia)
	Gmina: Chorzów, miejscowość: Chorzów, ul. Dyrekcyjna 6, 
Kod pocztowy: 41-506
Podmiot zarządzający:
Alchemia S.A. Oddział Stalownia Batory w Chorzowie
	metal
	946
	491 400
	kęsy staliwa

	20
	Instalacja do przetwarzania odpadów
	Gmina: Mikołów, Miejscowość: Mikołów, ul. Tadeusza Kościuszki 61A, Kod pocztowy: 43-190
Podmiot zarządzający:
Silingen Polska Sp. z o.o.
	metal
	0
	14 000
	wsady odlewnicze metali

	21
	Instalacja do produkcji metali, koncentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i chemicznych HCM
	Gmina: Miasteczko Śląskie, Miejscowość: Miasteczko Śląskie, 
ul. Hutnicza 17, 
Kod pocztowy: 42-610
Podmiot zarządzający:
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" S.A.
	metal
	70
	240 469
	wsady odlewnicze metali

	22
	Piec Indukcyjny - INDUCTOTHERM - 2x1000kg -żeliwo
	Gmina: Gliwice, ul. Robotnicza 2, Kod pocztowy: 44-100
Podmiot zarządzający:
"GZUT ODLEWNIA" Sp. z o.o.	
	metal
	0
	1 500
	wsady odlewnicze metali

	23
	Linia wytopu staliwa i żeliwa w piecach elektrycznych łukowych.
	Gmina: Myszków, Miejscowość: Myszków, ul. Partyzantów 21, Kod pocztowy: 42-300
Podmiot zarządzający: ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" Sp. z o.o.
	metal
	0
	27 510
	kęsy staliwa

	24
	Instalacja do wytopu i odlewania metali nieżelaznych - IPPC
	Gmina: Gliwice, Miejscowość: Gliwice, ul. Metalowców 6, Kod pocztowy: 44-109
Podmiot zarządzający:
WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH "ŁABĘDY" S.A.
	metal
	49
	18 945
	kęsy staliwa

	25
	Instalacja nr 2  odlewnia
	Gmina: Gliwice, Miejscowość: Gliwice, ul. Udzieli 6, 
Kod pocztowy: 44-100
Podmiot zarządzający:
"Zakład Mechaniki Przemysłowej ZAMEP" Sp. z o.o.
	metal
	0
	421
	kęsy staliwa

	26
	Instalacja IPPC
	Powiat: Zabrze, Gmina: Zabrze, Miejscowość: Zabrze, ul. Mikulczycka 13, Kod pocztowy: 41-800
Podmiot zarządzający:
HUTA "ZABRZE" S.A.
	metal
	0
	5 600
	kęsy staliwa

	27
	Linia wytopu staliwa i żeliwa w piecach elektrycznych łukowych.
	Gmina: Zawiercie, Miejscowość: Zawiercie, ul. Leśna 10, 
Kod pocztowy: 42-400
Podmiot zarządzający:
ODLEWNIA ZAWIERCIE S.A.
	metal
	0
	27 510
	kęsy staliwa

	28
	Instalacja do wytopu żeliwa
	Gmina: Zawiercie, Miejscowość: Zawiercie, ul. Leśna 10, 
Kod pocztowy: 42-400
Podmiot zarządzający:
ODLEWNIA ZAWIERCIE S.A.
	metal
	0
	24 960
	kęsy żeliwa

	
	Razem instalacje do przetwarzania metali


	
	790 799
	7 896 782
	

	1
	Linia granulacji tworzyw sztucznych
	Gmina: Poraj, Miejscowość: Masłońskie, ul. Żarecka 24, 
Kod pocztowy: 42-300
Podmiot zarządzający:
ECO - WORLD PLASTICS RECYCLING Sp. z o.o, Sp. k.
	szkło
	619
	5 700
	stłuczka szklana

	2
	ZUSS w Lublińcu
	Gmina: Lubliniec, Miejscowość: LUBLINIEC, ul. Klonowa 58, 
Kod pocztowy: 42-700
Podmiot zarządzający:
KRYNICKI RECYKLING S.A.
	szkło
	149 956
	150 000
	stłuczka szklana jednobarwna

	3
	Instalacja mechaniczne rozdrabniająca i przetwarzająca
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 2, 
Kod pocztowy: 41-103
Podmiot zarządzający:
Sar Recykling Sp. z o.o.
	szkło
	69 991
	81 840
	stłuczka szklana jednobarwna

	4
	Instalacja do przetwarzania odpadów
	Gmina: Czechowice-Dziedzice, Miejscowość: Czechowice-Dziedzice, ul. Prusa 33, Kod pocztowy: 43-502
Podmiot zarządzający:
SANIT-TRANS  Sp. z o.o  
	szkło
	36 084
	40 000
	stłuczka szklana jednobarwna

	5
	Instalacja do przetwarzania stłuczki szklanej
	Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, 
ul. Magazynowa 1, 
Kod pocztowy: 42-530
Podmiot zarządzający:
DSS Recykling Sp. z o.o.
	szkło
	1994
	160 000
	stłuczka szklana jednobarwna

	6
	Instalacja do recyklingu tworzyw sztucznych
	Gmina: Sosnowiec, Miejscowość: Sosnowiec, ul. Rozwojowa 1, Kod pocztowy: 41-200
Podmiot zarządzający:
Eco Verre Sp z.o.o.
	szkło
	0
	12 480
	stłuczka szklana jednobarwna

	7
	Linia do produkcji szkła spienionego
	Gmina: Radzionków, Miejscowość: Radzionków, ul. Strzelców Bytomskich 100, 
Kod pocztowy: 41-922
Podmiot zarządzający:
Hoger Sp. z o.o.
	szkło
	856
	9 200
	kruszywo ze szkła spienionego

	8
	Remondis Glass Recycling Polska
	Gmina: Gliwice, Miejscowość: Gliwice, ul. Portowa 22, 
Kod pocztowy: 44-100
Podmiot zarządzający:
Remondis Glass Recycling Polska
	szkło
	146 248
	160 000
	stłuczka szklana wysokiej czystości

	9
	PIEC SZKLARSKI
	Gmina: Zawiercie, Miejscowość: Zawiercie, ul. Pomorska 78, 
Kod pocztowy: 42-400
Podmiot zarządzający:
WYTWARZANIE SZKŁA GOSPODARCZEGO "AN-BEN" Artur Skabek
	szkło
	176
	1 000
	stłuczka szklana

	
	Razem instalacje do przetwarzania szkła


	
	405 924
	620 220
	

	1
	Instalacja do odzysku palet drewnianych
	Gmina: Tarnowskie Góry, Miejscowość: Tarnowskie Góry, 
ul. Piernikarczyka 38, 
Kod pocztowy: 42-600
Podmiot zarządzający:
ASZ ARTUR NICER
	drewno
	799
	800
	deski, palety

	2
	2 - EREMA Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych
	Gmina: Bielsko-Biała, Miejscowość: Bielsko-Biała, ul. Regera 61, 
Kod pocztowy: 43-382
Podmiot zarządzający:
Firma ART Sp. z o.o. Sp. k.
	drewno
	499
	2 200
	deski, elementy meblarskie

	3
	Instalacja 1 - przetwarzanie odpadów
	Gmina: Poczesna, Miejscowość: Wrzosowa, ul. Strażacka 33, 
Kod pocztowy: 42-263
Podmiot zarządzający:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REMIX" Grzegorz Kołodziej
	drewno
	399
	390
	deski, drewno budowlane

	4
	Zakład produkcji opakowań drewnianych
	Gmina: Buczkowice, Miejscowość: Buczkowice, ul. Wyzwolenia 491 A, Kod pocztowy: 43-374
Podmiot zarządzający:
ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY "DREWLET" S. c. DANUTA TOMSZAK, JOANNA KATASZCZENKO
	drewno
	116
	200
	palety, opakowania drewniane

	5
	Linia przetwarzania drewna
	Gmina: Tychy, Miejscowość: Tychy, ul. Świerczyniecka 12, 
Kod pocztowy: 43-100
Podmiot zarządzający:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PRODREX" Sp. z o.o.
	drewno
	1 226
	3 000
	opakowania drewniane

	6
	Młyny udarowo - nożowe (3)
	Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6, Kod pocztowy: 42-520
Podmiot zarządzający:
DRP GROUP PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ I WSPÓLNICY Sp. j.
	drewno
	466
	14 000
	opakowania z drewna

	7
	Zakład przetwarzania
	Gmina: Jasienica, Miejscowość: Mazańcowice 602, Kod pocztowy: 43-391
Podmiot zarządzający:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FURORA Marek Pawlik
	drewno
	113
	113
	palety, drewno budowlane

	8
	Linia do odzysku opakowań drewnianych
	Gmina: Wilamowice, Miejscowość: Wilamowice, ul. Towarowa 5, 
Kod pocztowy: 43-330
Podmiot zarządzający:
"EKO-WTÓR" Sp. z o.o.
	drewno
	54
	300
	palety, drewno, opakowania drewniane

	9
	Instalacja do przetwarzania poprzez odzysk (przygotowanie do ponownego użycia) odpadów innych niż niebezpieczne
	Gmina: Bielsko-Biała, Miejscowość: Bielsko-Biała, ul. Katowicka 130, 
Kod pocztowy: 43-300
Podmiot zarządzający:
Firma Handlowa "PATRYK" Anna Matejko
	drewno
	841
	1 000
	palety, drewno, opakowania drewniane

	
	Razem instalacje do przetwarzania drewna

	
	4 513
	22 003
	

	1
	Instalacja recyklingu opakowań
	Gmina: Ustroń, Miejscowość: Ustroń, ul. Ignacego Daszyńskiego 64, 
Kod pocztowy: 43-450
Podmiot zarządzający:
IBC SERVICE Sp. z o.o., Sp. k.
	opakowania wielomateriałowe
(15 01 05)
	32
	3 225
	makulatura, folie

	2
	Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych - instalacja produkcji ołowiu surowego
	Gmina: Katowice, Miejscowość: Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108, Kod pocztowy: 40-335
Podmiot zarządzający:
BATERPOL S.A.
	zmieszane odpady opakowaniowe
(15 01 06)
	9 781
	35 000
	gąski ołowiu

	3
	Instalacja odzysku tworzyw sztucznych (młyn, kruszarka)
	Gmina: Jaworze, Miejscowość: Jaworze, ul. Cieszyńska 291, 
Kod pocztowy: 42-384
Podmiot zarządzający:
Admit Sp. z o.o., Sp. k.
	zmieszane odpady opakowaniowe
(15 01 06)
	1
	1 000
	makulatura, folie

	4
	Linia przetwarzania drewna
	Gmina: Tychy, Miejscowość: Tychy, ul. Świerczyniecka 12, Kod pocztowy: 43-100
Podmiot zarządzający:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PRODREX" Sp. z o.o.
	zmieszane odpady opakowaniowe
(15 01 06)
	464
	3 000
	granulaty tworzyw sztucznych, folie

	
	Razem instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów opakowaniowych i opakowań wielomateriałowych

	
	10 278
	42 225
	


* - instalacje, w których recyklingowi poddawane są zarówno odpady niebędące odpadami komunalnymi, jak i odpady komunalne

[bookmark: _Toc187841631]Tabela 7.	Istniejące instalacje komunalne do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - według stanu na dzień 31.12.2021
	1
	2
	3
	4
	5

	Lp.
	Lokalizacja2) i podmiot zarządzający
	Masa przetworzonych w instalacji niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
[Mg/rok]4)
	Moc przerobowa
[Mg/rok]11)

	
	
	
	część mechaniczna
(dla odpadów o kodzie 20 03 01)
	część biologiczna

	1
	42-263 Wrzosowa, ul. Konwaliowa 1 Sobuczyna (gmina Poczesna)
Podmiot zarządzający:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
	79 988
	95 000
	50 000

	2
	ul. Przemysłowa 7, 
42‑274 Konopiska
Podmiot zarządzający:
PZOM STRACH 
Sp. z o.o. Sp. K
	46 581
	118 000
	47 200

	3
	ul. Główna 144A, 
42‑530 Dąbrowa Górnicza
Podmiot zarządzający:
ALBA MPGK Sp. z o.o.
	86 822
	90 000
	55 000

	4
	ul. Cmentarna 19f, 
41‑800 Zabrze
Podmiot zarządzający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
	59 992 
	60 000
	30 000

	5
	ul. Milowicka 7a, 
40‑312 Katowice
Podmiot zarządzający:
MPGK Katowice
	69 622
	100 000
	60 000

	6
	ul. Grenadierów 21, 
41‑216 Sosnowiec
Podmiot zarządzający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o.
	47 754
	50 000
	25 000

	7
	ul. Szybowa 44, 
44‑193 Knurów
Podmiot zarządzający:
PreZero Recycling Południe 
Sp. z o.o.
	98 715
	100 000
	40 000

	8
	ul. Dębina 36, 
44‑335 Jastrzębie Zdrój
Podmiot zarządzający:
"COFINCO-POLAND" Sp. z o.o.
	57 385
	60 000
	26 000

	9
	ul. Krakowska 315d, 
43‑300 Bielsko- Biała
Podmiot zarządzający:
"ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI" S.A.
	22 105
	56 500
	28 000

	10
	ul. Kabaty 2, 
34‑300 Żywiec
Podmiot zarządzający:
BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.
	6 900
	20 000
	10 000

	11
	ul. Konopnickiej 11, 
41‑100 Siemianowice Śląskie
Podmiot zarządzający:
BM Recykling Sp. z o. o
	59 463
	60 000
	25 000

	12
	ul. Lokalna 11, 
43‑100 Tychy
Podmiot zarządzający:
MASTER - ODPADY I ENERGIA 
Sp. z o.o.
	59 802
	70 000
	35 000

	13
	ul. Rybnicka 125, 
47‑400 Racibórz
Podmiot zarządzający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.
	29 606
	47 000
	24 000

	14
	ul. O. Kolberga 65, 
44‑251 Rybnik
Podmiot zarządzający:
Sego Sp. z o.o.
	44 801
	45 000
	20 000

	15
	ul. Rybnicka 199G, 
44‑122 Gliwice
Podmiot zarządzający:
Śląskie Centrum Recyklingu
Sp. z o.o.
	81 300
	81 750
	32 700

	16
	ul. Podmiejska 53, 
42‑400 Zawiercie
Podmiot zarządzający:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
	42 600
	50 000
	23 000

	17
	ul. Brzezińska, 
41‑500 Chorzów
Podmiot zarządzający:
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA  Sp. z o.o.
	13 165
	65 000
	45 000

	
	Suma
	906 601
	1 168 250
	575 900






[bookmark: _Toc187841632][bookmark: _Hlk187834044]Tabela 8.	Istniejące instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych20)   -  według stanu na dzień 31.12.2021
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lp.
	Lokalizacja2) i podmiot zarządzający
	Kody przetwarzanych odpadów3)
	Masa odpadów przetworzonych w instalacji
[Mg/rok] 4)
	Rodzaj instalacji21)
	Masa odpadów komunalnych oraz pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych dopuszczona do przetworzenia w instalacji wg decyzji [Mg/rok]11)*
	Moc przerobowa dla wszystkich odpadów [Mg/rok]11),18)

	1
	Powiat: Zabrze, Gmina: Zabrze, Miejscowość: Zabrze, ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka 15, 
Kod pocztowy: 41-806
Podmiot zarządzający:
FORTUM SILESIA S.A.
	19 12 10
	50 000
	współspalarnia 
(elektrociepłownia)
	80 000
	250 000

	2
	Powiat: częstochowski, Gmina: Rędziny, Miejscowość: Rudniki, 
ul. Mstowska 10, 
Kod pocztowy: 42-240
Podmiot zarządzający:
CEMEX Polska Sp. z o.o. (dawniej RMC Polska Sp. z o.o.)
	19 12 10
	26 000
	współspalarnia 
(cementownia)
	24 000
	30 000

	
	Suma
	
	
	
	104 000
	280 000


*) –dla odpadów o kodach 19 12 10 i 19 12 12 wytworzonych z odpadów komunalnych pochodzących z województwa śląskiego



[bookmark: _Toc187841633][bookmark: _Hlk160185591]Tabela 9.	Istniejące instalacje komunalne do składowania odpadów22)   -  według stanu na dzień 31.12.2022
	[bookmark: _Hlk161588142]1
	2
	3
	4
	5

	Lp.
	Lokalizacja2) i podmiot zarządzający
	Masa składowanych odpadów [Mg/rok]4),22)
	Pojemność całkowita składowiska [m3]4)
	Pojemność pozostała składowiska [m3]4)

	1
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bielsku-Białej, 
ul. Krakowska 315D, 43-300 Bielsko-Biała*
	27 892
	1 247 000
	57 322

	2
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonym sektorem III dla składowania odpadów zawierających azbest, 
ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
	85 990
	3 782 732
	702 328

	3
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Katowicach, 
ul. Żwirowa, 40-833 Katowice*
	14 585
	967 050
	103 416

	4
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach (kwatery I do VIII), 
ul. Wojska Polskiego, 41-600 Świętochłowice*
	11 597
	1 027 065
	153 003

	5
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie*
	15 860
	381 558
	30

	6
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu-Zdroju, 
ul. Dębina 36, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
	134 528
	6 880 000
	1 624 181

	7
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
ul. Oskara Kolberga 65, 44‑251 Rybnik*
	4495
	408 000
	38 108

	8
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim, 
ul. Cegielniana, Lipie Śląskie
	29 191
	578 088
	0

	9
	II kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie, 
ul. Konwaliowa 1 Sobuczyna, 42-263 Wrzosowa
	80 990
	1 995 000
	881 668

	10
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz*
	37618
	1 037 360
	555 088

	11
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec
	4 877
	485 624
	68 529

	12
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy*
	47 016
	1 470 000
	96 283

	13
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice
	36 641
	1 885 000
	330 191

	14
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu, 
ul. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom
	14 820
	1 415 150
	333 936

	15
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu, 
ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec
	38 541
	1 228 600
	551 142

	16
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
ul. Dworcowa, 47-451 Tworków
	15 295
	111 706
	12 791

	17
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
ul. Łazy, 43‑170 Łaziska Górne
	0
	84 000
	600

	
	Suma
	599 936
	24 983 933
	5 508 616


*- składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne posiadające status instalacji komunalnych na koniec 2022 r.
[bookmark: _Toc187841634][bookmark: _Hlk187834383]Tabela 10.	Istniejące inne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych23)   -  według stanu na dzień 31.12.2021
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Lp.
	Rodzaj instalacji
	Lokalizacja2) i podmiot zarządzający
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych3) *
	Masa odpadów komunalnych przetworzonych w instalacji [Mg/rok]4)
	Moc przerobowa
[Mg/rok]11)

	[bookmark: _Hlk164176676]1
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Lubliniec, Miejscowość: Lubliniec, 
ul. Inwestycyjna 2, 
Kod pocztowy: 42-700
Podmiot zarządzający:
"MAKPOL RECYKLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 17 02 01, 17 02 03, 17 03 80, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12
oraz odpady inne niż komunalne
	99 348
	86 400

	2
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Czechowice-Dziedzice, Miejscowość: Czechowice-Dziedzice, 
ul. Prusa 33, 
Kod pocztowy: 43-502
Podmiot zarządzający:
"SANIT-TRANS" Sp. z o.o.
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 17 02 01, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 11, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 32, 20 01 39, 20 02 03, 20 03 03, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	10 157
	20 000

	3
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, ul. Konopnickiej 11, Kod pocztowy: 41-100
Podmiot zarządzający:
BM Recykling Sp. z o. o.
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 80, 17 04 05, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 03*, 17 09 04, 19 05 03, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 11*, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 37*, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	1 252
	40 000

	4
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Siemianowice Śląskie, Miejscowość: Siemianowice Śląskie, ul. Konopnickiej 11, Kod pocztowy: 41-100
Podmiot zarządzający:
BM Recykling Sp. z o. o.
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 80, 17 04 05, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 03*, 17 09 04, 19 05 03, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 11*, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 37*, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	14 239
	60 000

	5
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Dębowiec, Miejscowość: Ogrodzona, 
ul. Przemysłowa 23,
Podmiot zarządzający:
NEW ENERGY CIESZYN Sp. z o.o.
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 15 02 03, 17 01 07, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	18 497
	34 620

	6
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Zebrzydowice, Miejscowość: Kaczyce, 
ul. Gustawa Morcinka 17, 
Kod pocztowy: 43-417
Podmiot zarządzający:
Pardi Sp. z o.o.
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 02 03, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 19 12 04, 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	7 888
	22 400

	7
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Ruda Śląska, Miejscowość: Ruda Śląska, 
ul. Kokotek 33,
Podmiot zarządzający:
PREZERO SERVICE POŁUDNIE Sp. z o.o.
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 11, 17 06 04, 17 09 04, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 32, 20 01 39, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	30 426
	100 000

	8
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Chorzów, Miejscowość: Chorzów, 
ul. Kluczborska 29,
Podmiot zarządzający:
PREZERO STAROL Sp. z o.o.
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 03*, 17 09 04, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 10, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 03 03, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	30 587
	120 000

	9
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Toszek, Miejscowość: Toszek, ul. Dworcowa 2, 
Kod pocztowy: 44-180
Podmiot zarządzający:
Przedsiębiorstwo GUMITEX Sp. z o.o.
	17 02 03, 19 12 04
oraz odpady inne niż komunalne
	1 474
	16 500

	10
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Tychy, Miejscowość: Tychy, ul. Świerczyniecka 12, Kod pocztowy: 43-100
Podmiot zarządzający:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PRODREX" Sp. z o.o.
	15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 02 03, 17 02 01, 17 02 03, 17 03 80, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 12, 20 01 11, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	1 178
	15 000

	11
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Chorzów, Gmina: Chorzów, Miejscowość: Chorzów, 
ul. Brzezińska,
Kod pocztowy: 41-503
Podmiot zarządzający:
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ ALBA Sp. z o.o.
	15 02 03, 17 02 03, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 11, 20 01 38, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	31 889
	51 000

	12
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Zbrosławice, Miejscowość: Wieszowa, 
ul. Wolności 21, 
Kod pocztowy: 42-672
Podmiot zarządzający:
PW TRANSLIS Henryk Lis
	15 01 03, 15 01 06, 19 05 03, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	16 742
	25 000

	13
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Koniecpol, Miejscowość: 
Koniecpol, ul. Szkolna 58,
Kod pocztowy: 42-230
Podmiot zarządzający:
ARW BALTIC Sp. z o.o.
	15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 02 03, 17 02 01, 17 02 03, 17 03 80, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 12, 20 01 38, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	19 525
	22 200

	14
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Wojkowice, Miejscowość: Wojkowice, 
ul. Drzymały 14, 
Kod pocztowy: 42-580
Podmiot zarządzający:
EKO BOLESŁAW Sp. z o.o.
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 02 03, 19 12 03, 19 12 04
oraz odpady inne niż komunalne
	32 612
	42 000

	15
	Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
	Gmina: Tychy, Miejscowość: Tychy, ul. Zwierzyniecka 10, Kod pocztowy: 43-100
Podmiot zarządzający:
P.U.H EKO -MIX BOGUSŁAW KOKOSZKA
	15 01 01, 15 01 06
oraz odpady inne niż komunalne
	693
	4 500

	16
	Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego
	Gmina: Dąbrowa Górnicza,
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, ul.  Puszkina 41, 
Kod pocztowy: 42-530
Podmiot zarządzający: 
REMONDIS Sp. z o.o. oddział w Sosnowcu 
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, oraz odpady inne niż komunalne
	58 157
	123 000

	
	Razem instalacje do produkcji paliwa alternatywnego
	
	374 664
	782 620

	1
	Linia do odzysku tworzyw sztucznych (styropianu)
	Gmina: Sosnowiec,
Miejscowość: Sosnowiec, 
ul.  Baczyńskiego 11B, 
Kod pocztowy: 41-203
Podmiot zarządzający: 
REMONDIS Sp. z o.o. oddział w Sosnowcu
	15 01 02
	31
	1 000

	
	Razem linie do odzysku tworzyw sztucznych
	
	31
	1 000


* – W związku ze zmianą ustawowej definicji odpadów komunalnych począwszy od 2022 r. w tabeli pozostawiono odpady z grupy 17
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II. Planowanie inwestycyjne
IIA. Infrastruktura planowana do rozbudowy/modernizacji wraz z harmonogramem realizacji i kosztami

[bookmark: _Toc187839268][bookmark: _Hlk176768471][bookmark: _Toc187841635]Tabela 11.	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych planowane do rozbudowy lub modernizacji1)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub moderni-zacji
------------ Planowany rok zakoń-czenia rozbudowy lub moder-nizacji
	Czy w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych planuje się punkt napraw w ramach przygoto-wania do ponownego użycia, dla jakich odpadów?3), 5)
	Czy w punkcie selektywne-go zbierania odpadów komunalnych planuje się przyjmowa-nie rzeczy używanych niebędących odpadem celem ponownego użycia ?6)
	Rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa lub moderni-zacja)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto
_____________ Szacowana kwota dofinansowania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	42-152 Opatów, Tadeusza  Kościuszki  działka nr 27
	2024    - 2025
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Zakres prac będzie obejmował rozbudowę i powiększenie placu PSZOK wraz z wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi, utwardzenie i wykonanie nawierzchni PSZOK, wykonanie zjazdów z  drogi dojazdowej do pszoku, zakup wagi najazdowej wraz z oprogramowaniem, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wykonanie przyłącza energii elektrycznej, zakup i montaż monitoringu wraz ze sprzętem komputerowym, zakup kontenera socjalnego, zakup kontenera na gromadzenie odpadów problemowych np. przeterminowanych leków.
	700
Środki własne, pożyczka, środki pomocowe 
_____________
350
	Gmina Opatów

	2 
	42-286 Koszęcin, Ks. Gąski  
	2023    - 2028
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Prace przygotowawcze inwestycji obejmować będą: 
· wyburzenie dotychczasowego budynku, który nie spełnia wymagań
· likwidację 2 silosów żelbetowych i 2 zbiorników stalowych oraz słupa energetycznego, 
· makroniwelację terenu i nawiezienie materiału na przestrzenie  po usuniętych zbiornikach i silosach. 
W ramach inwestycji planuje się: 
· postawienie kontenera punktu przyjęcia odpadów wyposażonego w część biurową i sanitarną, 
· umieszczenie magazynu odpadów niebezpiecznych o konstrukcji stalowej, magazynu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, także o konstrukcji stalowej, 
· postawienie wiaty  z wydzielonymi boksami na odpady wyposażonej w 12 kontenerów, 
· wykonanie placu do składowania odpadów budowlanych, 
· wykonanie placów manewrowych o pow. ok. 510 m2,
· zakup wagi o nośności 40 Mg, 
· postawienie nowego ogrodzenia z paneli wraz z bramą przesuwną, 
· umieszczenie zbiornika na wody odpadowe. 
Zaplanowane jest dokonanie przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego. Obszar PSZOK będzie oświetlony w postaci 4 słupów wolnostojących. Oświetlone będą także wiaty i magazyny. System kanalizacji będzie istniał w postaci zbiornika bezodpływowego. Dodatkowo w celu umożliwienia dojazdu do punktu PSZOK zaplanowano budowę drogi o długości ok. 270 m.
	2 422
Środki własne, POLSKI ŁAD 
_____________
1 211
	Gmina Koszęcin

	3 
	42-140 Panki, Łąkowa 8
	2026    - 2027
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Planowane przedsięwzięcie obejmuje utwardzenie powierzchni, wybudowanie pomieszczenia/kontenera socjalnego dla pracownika PSZOK-u, zadaszenie kontenerów na odpady, budowę instalacji do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w kontenerach oraz zakup wagi najazdowej. 
	2 000
Środki własne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
_____________
1 000
	Gmina Panki

	4 
	43-178 Ornontowice, Brzozowa 3
	2023    - 2024
	Nie
	Tak
	modernizacja
	W ramach inwestycji planuje się kompleksową modernizację PSZOK, w ramach której przewiduje się m.in.: zapewnienie dogodnego miejsca na usytuowanie pojemników do segregacji odpadów, postawienie wiaty magazynowej na odpady wielkogabarytowe, bioodpady oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, powstanie zamykanego pomieszczenia przeznaczonego do magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umieszczenie boksów przeznaczonych do magazynowania odpadów z żelaza i stali oraz zużytych opon, powstanie zadaszonego miejsca przeznaczonego na punkt wymiany czasowo magazynowanych produktów niebędących odpadami, a przydatnych do ponownego użycia. Ponadto na terenie Punktu planuje się usytuować budynek socjalny dla obsługi wraz ze stanowiskiem komputerowym. Punkt zostanie wyposażony w wagę najazdową.
	3 500
Środki własne, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
_____________
1 750
	Gmina Ornontowice

	5 
	44-341 Skrbeńsko, Piotrowicka 44
	2023    - 2024
	Nie
	Nie
	modernizacja
	W ramach modernizacji PSZOK będą wykonane następujące prace:
· remont istniejącego ogrodzenia wokół PSZOK,
· utwardzenie i asfaltowanie pozostałej części PSZOK,
· zabudowa słupów z oświetleniem,
· budowa budynku socjalnego, (kontenerowy) z zapleczem sanitarnym
· budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego.
	986
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
493
	Gmina Godów

	6 
	43-512 Bestwina, Młyńska 20a
	2024    - 2026
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Modernizacja nawierzchni placu na PSZOKu,
remont odwodnienia, budowa zadaszenia części terenu, montaż wagi najazdowej.
	500
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
250
	Gmina Bestwina

	7 
	42-141 Przystajń, Targowa 18A
	2024    - 2025
	Nie
	Tak
	modernizacja
	Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i planu zagospodarowania działek, wykonanie odwodnienia, wykonanie wierzchniej warstwy jezdnej z asfaltu lub kostki dla placu manewrowego i drogi dojazdowej, wykonanie zadaszonych boksów do gromadzenia odpadów, przebudowa bramy wjazdowej, wykonanie stanowiska do mycia pojemników / pojazdów, rozbudowa oświetlenia i monitoringu na placu manewrowym, wykonanie systemu tablic informacyjnych dot. korzystania z punktu, zakup wyposażenia IT do pomieszczenia biurowego oraz systemu informatycznego do obsługi mieszkańców, kampania informacyjno-edukacyjna dot. funkcjonowania PSZOK i gospodarki odpadami.
	700
Środki własne, środki pomocowe UE 
_____________
350
	Gmina Przystajń

	8 
	34-360 Milówka, Grunwaldzka 
	2023    - 2024
	Nie
	Tak
	modernizacja
	Rozbudowa istniejącego PSZOK w Milówce poprzez:
· dobudowa części socjalnej,
· montaż wagi najazdowej,
· montaż wagi najazdowej,
· zakup kontenerów do segregacji odpadów,
· budowa wiat chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych,
· wykonanie dodatkowych placów manewrowych, magazynowych itp.
· zakup nieruchomości  celem powiększenia PSZOK (parking, plac manewrowy, dodatkowe wiaty itp.),
· zakup specjalistycznej śmieciarki,
· zakup ciągnika z przyczepą do zbiórki odpadów w ciężko dostępnym terenie górskim.
	5 800
Środki własne, Rządowy Program "Polski Ład" 
_____________
2 900
	Gmina Milówka

	9 
	43-330 Bielsko-Biała, Krakowska 315d
	2023    - 2024
	Nie
	Tak
	modernizacja
	Powiększenie PSZOK, wymiana nawierzchni, zakup nowych kontenerów; doposażenie w punkt wymiany produktów – drugiego życia. 
	1 000
Środki własne zakładu, pożyczka, środki pomocowe 
_____________
500
	Zakład Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej

	10 
	43-330 Bielsko-Biała, Straconki 1
	2025    - 2026
	Nie
	Tak
	modernizacja
	Powiększenie PSZOK, wymiana nawierzchni, zakup nowych kontenerów; doposażenie w punkt wymiany produktów – drugiego życia.
	100
Środki własne zakładu, pożyczka, środki pomocowe 
_____________
50
	Zakład Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej

	11 
	42-460 Mierzęcice, Wolności 133
	2026    - 2028
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Przedsięwzięcie będzie polegać na:
· doposażeniu istniejącego PSZOK w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych np. pojemniki, kontenery,
· zakup/wynajem workomatu,
· rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego,
· zakup wózka widłowego,
· wdrożenie elektronicznego systemu sprawdzania uprawnień korzystania z PSZOK (system informatyczny - indywidualne karty zbliżeniowe i ewidencjonowania przekazywanych odpadów komunalnych).
	500
 Wkład własny, środki pomocowe 
_____________
250
	Gmina Mierzęcice

	12 
	34-371 Ujsoły, Ks. Pr. Piotrowskiego 
	2023    - 2024
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Istotą projektu jest kompleksowa przebudowa istniejącego punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu dostosowania go do istniejących wymagań środowiskowych oraz racjonalizacji i poprawy systemu zbiórki odpadów na terenie gminy. W ramach zadania zakłada się:
· wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenu (niwelacja, utwardzenie, odwodnienie) pod inwestycję,
· zakup i posadowienie wagi i kontenerów na odpady, wykonanie zadaszenia oraz budowę rampy wyładunkowej,
· budowę zaplecza biurowo- socjalno- sanitarnego przeznaczonego do obsługi PSZOK,
· budowę hali warsztatowo- garażowej,
· wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu  terenu.
Ponadto w celu usprawnienia systemu odbioru odpadów  na terenie gminy  Ujsoły zakłada się uzupełnienie wyposażenia PSZOK o zakup nowego sprzętu adekwatnego do występujących  warunków terenowych, w tym m.in.:  ciągników z przyczepami i ładowaczem, pojazdów do odbioru i  transportu odpadów wraz z niezbędnym osprzętem i oprzyrządowaniem.
	4 500
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
4 275
	Gmina Ujsoły

	13 
	43-200 Łąka, Cieszyńska 35
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Modernizacja istniejącego PSZOK, zadaszenie miejsc zbierania odpadów, rozszerzenie zakresu o punkt napraw oraz miejsce przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia.
	6 500
Środki własne
_____________
0
	REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

	14 
	43-267 Suszec, Piaskowa 44
	2025    - 2028
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Inwestycja będzie polegała na wyposażeniu PSZOK w odpowiednie kontenery do gromadzenia odpadów oraz w kontenery magazynowe w celu  utworzenia Punktu ,,Drugie  życie rzeczy”,  gdzie  mieszkańcy będą mogli dostarczyć przedmioty, które nie są im potrzebne, ale wciąż są sprawne i mogą przydać się innym. Wskazane jest doposażenie w urządzenia poprawiające organizację ruchu. Ponadto planuje się zagospodarowanie  terenów zielonych na terenie PSZOK.
	300
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
150
	Gmina Suszec

	15 
	40-312 Katowice, Milowicka 7b
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Celem modernizacji jest utworzenie nowoczesnego PSZOK o odpowiedniej przepustowości co wpłynie na zwiększenie możliwości oddawania przez mieszkańców odpadów; utworzenie punktu napraw i ponownego użycia mebli, drobnego sprzętu RTV/AGD oraz przekazania mebli, dobrego sprzętu RTV/AGD mieszkańcom.
	8 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
4 000
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

	16 
	40-833 Katowice, Obroki 136
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	modernizacja
	· Celem modernizacji jest utworzenie nowoczesnego PSZOK wraz z częścią socjalną o odpowiedniej przepustowości co wpłynie na zwiększenie możliwości oddawania przez mieszkańców odpadów,
· utworzenie punktu napraw i ponownego użycia mebli, drobnego sprzętu RTV/AGD oraz przekazania mebli, dobrego sprzętu RTV/AGD mieszkańcom,
· zapewnienie parkingu klientom oraz pracownikom.
	12 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
6 000
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

	17 
	40-007 Katowice, Bankowa 10
	2023    - 2024
	Tak
	Tak
	modernizacja
	· Utworzenie nowych stanowisk na kontenery,
· zadaszenie stanowisk z kontenerami, 
· ułatwienie dostępu do stanowisk dla mieszkańców,
· utworzenie punktu napraw i ponownego użycia mebli, drobnego sprzętu RTV/AGD oraz przekazania mebli, dobrego sprzętu RTV/AGD mieszkańcom.
	6 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
3 000
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

	18 
	40-748 Katowice, Zaopusta 70
	2023    - 2024
	Tak
	Tak
	modernizacja
	· Celem modernizacji jest utworzenie nowoczesnego PSZOK o odpowiedniej przepustowości co wpłynie na zwiększenie możliwości oddawania przez mieszkańców odpadów,
· utworzenie punktu napraw i ponownego użycia mebli, drobnego sprzętu RTV/AGD oraz przekazania mebli, dobrego sprzętu RTV/AGD mieszkańcom,
· utworzenie ścieżki edukacyjnej.
	5 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
2 500
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

	19 
	44-238 Czerwionka-Leszczyny, Polna 6
	2025    - 2028
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Zakup narzędzi służących do naprawy np. starych mebli, sprzętu elektrycznego, odzieży (heblarka, wkrętarka, wiertarka maszyna do szycia itp.). Zakup oprogramowania i kart chipowych dla właścicieli nieruchomości, komputer do obsługi. Zakup regałów, wieszaków ,żelazka itp. celem stworzenia punktu wymiany rzeczy używanych.
	300
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
150
	Zarząd Dróg i Służby Komunalne

	20 
	41-216 Sosnowiec, Grenadierów 
	2026    - 2028
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Zadaszenie całości miejsca oddawania odpadów przez mieszkańców. Wybudowanie ramp najazdowych w celu ułatwienia wyładunku, stworzenie węzła sanitarnego. Przygotowanie wiaty, w której będzie punkt napraw.
	5 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
4 250
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

	21 
	43-190 Mikołów, Dzieńdziela 44
	2025    - 2026
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Planowana jest rozbudowa/modernizacja PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażenie obiektu w pomieszczenia i sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności edukacyjnej polegającej na podnoszeniu świadomości ekologicznej w zakresie właściwego postępowania z odpadami, selektywnej zbiórki, technologii przeróbki odpadów, w tym sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów.
	15 000
Środki własne, NFOŚiGW, środki pomocowe UE 
_____________
7 500
	Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów

	22 
	44-280 Rydułtowy, Jesionowa 70
	2025    - 2028
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Doposażenie PSZOK ZGK Rydułtowy obejmuje: 
· zabudowę wiaty na PSZOK,
· montaż pomieszczenia magazynowego/hali,
· zakup wyposażenia oraz sprzętu m.in. kontenerów do zbierania odpadów komunalnych oraz rębaka przemysłowego,
· roboty budowlano-montażowe (wraz z niezbędną dokumentacją) m.in.:
· montaż instalacji OZE,
· modernizacja instalacji grzewczej,
· budowa instalacji alarmowej,
· modernizacja wagi.
Możliwy rozwój funkcji ponownego użycia, możliwe utworzenie punktu napraw.
	498
Środki własne, środki pomocowe UE, WFOŚiGW 
_____________
423
	Urząd Miasta Rydułtowy we współpracy z ZGK Rydułtowy, teren PSZOK jest użytkowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach (umowa użyczenia).

	23 
	42-680 Tarnowskie Góry, Laryszowska 1
	2023    - 2024
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Modernizacja istniejącego PSZOK, zadaszenie miejsc zbierania odpadów, rozszerzenie zakresu o punkt napraw oraz miejsc przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu celem ich ponownego użycia.
	4 920
Środki własne, kredyt, środki pomocowe 
_____________
2 460
	REMONDIS Tarnowskie Góry Spółka z o.o.

	24 
	43-370 Szczyrk, Graniczna 1
	2024    - 2025
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Modernizacji będzie poddany plac manewrowy, budynki magazynowe, rampa przeładunkowa, odwodnienie oraz ogrodzenie.
	4 000
Środki budżetowe, środki pomocowe 
_____________
2 000
	Zostanie wyłoniona w przetargu

	25 
	41-407 Imielin, Nowozachęty 22
	2027    - 2028
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Imielinie poprzez:
· przebudowę/remont ogrodzenia terenu punktu PSZOK,
· przebudowę/remont rampy najazdowej do rozładunku odpadów komunalnych,
· wykonanie miejsca do wymiany odpadów dających im "drugie życie".
	300
 Budżet Miasta, środki pomocowe 
_____________
150
	Gmina Imielin

	26 
	44-273 Rybnik, Sportowa 
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Budowa rampy z zadaszeniem, przebudowa nawierzchni, budowa: GPZON, zaplecza magazynowego, zaplecza socjalnego, ścieżki edukacyjnej, strefy nowego życia odpadów i rzeczy/przedmiotów oraz produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych.
	7 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
3 500
	Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.

	27 
	44-100 Gliwice, Rybnicka 
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Modernizacja funkcjonującego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych polegała będzie na uzupełnieniu obecnie funkcjonującego PSZOK o większą ilość kontenerów dla gromadzonych odpadów co będzie wynikało z faktu rozszerzenia listy odbieranych od mieszkańców odpadów. Rozbudowa będzie ponadto polegała na wykonaniu dodatkowego zadaszenia dla części placu magazynowego odpadów oraz uszczelnienia podłoża dla magazynowania określonych tzw. problemowych rodzajów odpadów.
	500
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
250
	Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.

	28 
	42-263 Wrzosowa, ul. Konwaliowa 1 Sobuczyna
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki polegać będzie na wyposażeniu punktu w elementy informacyjno-edukacyjne, stworzenie punktu wymiany rzeczy używanych, punktu napraw oraz zaplecza dla obsługujących PSZOK. Modernizacja uwzględniać będzie budowę nowej drogi dojazdowej oraz wagi najazdowej.
	3 000
Środki własne, środki pomocowe UE 
_____________
2 550
	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

	29 
	42-625 Ożarowice, Staszica 1
	2024    - 2028
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Inwestycja zakłada przeniesienie PSZOK w inne miejsce, co umożliwi umiejscowienie większych pojemnościowo kontenerów na poszczególne frakcje odpadów. Zakres inwestycji zakłada zakup samochodowej wagi najazdowej.
	200
Budżet Gminy
_____________
0
	Gmina Ożarowice

	30 
	42-160 Krzepice, Kazimierza Wielkiego 
	2025    - 2026
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Modernizacja PSZOK będzie obejmowała utwardzenie terenu, budowę wiaty, pod którą będą magazynowane odpady. Na terenie PSZOK planowana jest budowa wagi  najazdowej oraz doposażenie punktu w kontenery i pojemniki na odpady. 
	1 467
Budżet Gminy, RIT 
_____________
734
	Gmina Krzepice

	[bookmark: _Hlk176768494]31 
	42-480 Poręba, Pędzicha12
	2023    - 2024
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa PSZOK wraz z infrastrukturą techniczną. Rozudowę obiektu przewidziano na działkach o nr 6278/2 oraz 6258/3 w miejscowości Poręba, przy ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12. Projekt zagospodarowania terenu działki obejmuje usytuowanie w/w obiektu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, portierni, wagi wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym.
	150
Środki własne, WFOŚiGW 
_____________
75
	MPWiK Poręba

	32 
	43-246 Strumień, Ks. Londzina
 58
	2026    - 2028
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Budowa nowego odcinka sieci deszczowej Dz 200 i Dz 315 o długości 117 m wraz z przebudową istniejącego odcinka kanalizacji dn 300 o długości 13,5 m w rejonie ulicy ks. Londzina 58 w Strumieniu, w celu umożliwienia odprowadzania podczyszczonych wód opadowych z terenu PSZOK, ulokowanego na wydzielonej części działki nr 1397/12. W ramach inwestycji zostanie wykonane zagospodarowanie terenu wraz z systemem odprowadzeniem wód deszczowych. 
	900
Budżet Gminy, środki pomocowe 
_____________
450
	Gmina Strumień

	33 
	43-450 Ustroń, Krzywa 6
	2024    - 2025
	Nie
	Tak
	modernizacja
	Przedsięwzięcie będzie polegać na: 
· modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej poprzez miedzy innymi przebudowę ramp najazdowych służących do rozładunku odpadów,
· budowie nowych pomieszczeń magazynowych służących do magazynowania surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych, zabawek, sprzętu sportowego, który jest w pełni sprawny i będzie mógł być przekazany mieszkańcom, co wpłynie na ograniczenie masy odpadów przekazywanych do dalszego przetwarzania lub składowania,
· wykonaniu zadaszenia istniejących boksów magazynowych,
· budowie nowego ogrodzenia obiektu.
	3 000
Środki własne
_____________
0
	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

	34 
	42-610 Miasteczko Śląskie, Przyjaźni 2a
	2026    - 2028
	Nie
	Nie
	modernizacja
	· Budowa wiat służących do zabezpieczenia kontenerów z odpadami komunalnymi w PSZOK przed warunkami atmosferycznymi,
· zakup i montaż wagi samochodowej.
	200
Śr. wewnętrzne, środki pomocowe 
_____________
100
	Gmina

	35 
	42-248 Przyrów, Filtrowa 
	2023    - 2024
	Nie
	Nie
	modernizacja
	Rozbudowa Gminnego PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem.
	2 850
Środki własne, Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych 
_____________
1 425
	Gmina Przyrów

	36 
	43-143 Lędziny, Fredry 98
	2026    - 2028
	Nie
	Nie
	modernizacja
	· Modernizacja dróg wewnętrznych – wykonanie nowych nawierzchni,
· modernizacja systemu odwodnienia terenu wraz z separatorem, 
· modernizacja oświetlenia terenu,
· budowa wiaty na kontenery na odpady oraz magazynu na odpady niebezpieczne,
· budowa budynku administracji PSZOK – stanowiska obsługi bramy, wagi najazdowej, sprawdzania dokumentów,
· modernizacji miejsca składowania odpadów wielkogabarytowych.
	1 500
Środki własne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO WŚ 
_____________
750
	Ekorec Sp. z o.o.

	37 
	42-120 Miedźno, Władysława Jagiełły 17
	2024    - 2025
	Nie
	Tak
	modernizacja
	Wymiana poszycia dachowego, utwardzenie placu (wyłożenie kostką). Wyposażenie pracownika PSZOK w sprzęt komputerowy.
	400
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
200
	Gmina Miedźno

	38 
	43-100 Tychy, Dojazdowa
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	modernizacja
	W ramach modernizacji przewiduje się:
· utwardzenie nawierzchni, 
· uzbrojenie terenu, 
· wyposażenie w zbiornik na ścieki, wiaty lub boksy na odpady, zaplecze socjalne, wagę do odpadów, ogrodzenie terenu, monitoring wizyjny, rampę najazdową, magazyn odpadów niebezpiecznych,
· zakup kontenerów, pojemników, 
· zakup sprzętu, maszyn i pojazdów do obsługi PSZOK, 
· zakup wyposażenia, wydzielenie i wyposażenie miejsca do przyjmowania rzeczy używanych celem ponownego użycia oraz inne elementy związane z funkcjonowaniem PSZOK,
· przygotowanie i uzyskanie dokumentacji budowlanej i środowiskowej oraz odpadowej.
Modernizacja PSZOK może obejmować także utworzenie ścieżki edukacyjnej.
	50
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
25
	MASTER – Odpady i Energia sp. z o.o.

	39 
	43-210 Kobiór, Centralna
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	modernizacja
	W ramach modernizacji przewiduje się:
· utwardzenie nawierzchni, 
· uzbrojenie terenu, 
· wyposażenie w zbiornik na ścieki, wiaty lub boksy na odpady, zaplecze socjalne, wagę do odpadów, ogrodzenie terenu, monitoring wizyjny, rampę najazdową, magazyn odpadów niebezpiecznych,
· zakup kontenerów, pojemników, 
· zakup sprzętu, maszyn i pojazdów do obsługi PSZOK, 
· zakup wyposażenia, wydzielenie i wyposażenie miejsca do przyjmowania rzeczy używanych celem ponownego użycia oraz inne elementy związane z funkcjonowaniem PSZOK,
· przygotowanie i uzyskanie dokumentacji budowlanej i środowiskowej oraz odpadowej.
Modernizacja PSZOK może obejmować także utworzenie ścieżki edukacyjnej.
	50
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
25
	MASTER – Odpady i Energia sp. z o.o.

	40 
	41-403 Chełm Śląski, Techników 4
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	modernizacja
	W ramach modernizacji przewiduje się:
· utwardzenie nawierzchni, 
· uzbrojenie terenu, 
· wyposażenie w zbiornik na ścieki, wiaty lub boksy na odpady, zaplecze socjalne, wagę do odpadów, ogrodzenie terenu, monitoring wizyjny, rampę najazdową, magazyn odpadów niebezpiecznych,
· zakup kontenerów, pojemników, 
· zakup sprzętu, maszyn i pojazdów do obsługi PSZOK, 
· zakup wyposażenia, wydzielenie i wyposażenie miejsca do przyjmowania rzeczy używanych celem ponownego użycia oraz inne elementy związane z funkcjonowaniem PSZOK,
· przygotowanie i uzyskanie dokumentacji budowlanej i środowiskowej oraz odpadowej.
Modernizacja PSZOK może obejmować także utworzenie ścieżki edukacyjnej.
	50
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
25
	MASTER – Odpady i Energia sp. z o.o.

	41 
	43-175 Wyry, Słoneczna 50
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	modernizacja
	W ramach modernizacji przewiduje się:
· utwardzenie nawierzchni, 
· uzbrojenie terenu, 
· wyposażenie w zbiornik na ścieki, wiaty lub boksy na odpady, zaplecze socjalne, wagę do odpadów, ogrodzenie terenu, monitoring wizyjny, rampę najazdową, magazyn odpadów niebezpiecznych,
· zakup kontenerów, pojemników, 
· zakup sprzętu, maszyn i pojazdów do obsługi PSZOK, 
· zakup wyposażenia, wydzielenie i wyposażenie miejsca do przyjmowania rzeczy używanych celem ponownego użycia oraz inne elementy związane z funkcjonowaniem PSZOK,
· przygotowanie i uzyskanie dokumentacji budowlanej i środowiskowej oraz odpadowej.
Modernizacja PSZOK może obejmować także utworzenie ścieżki edukacyjnej.
	50
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
25
	MASTER – Odpady i Energia sp. z o.o.

	42 
	43-100 Tychy, Serdeczna 100
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	modernizacja
	W ramach modernizacji przewiduje się:
· utwardzenie nawierzchni, 
· uzbrojenie terenu, 
· wyposażenie w zbiornik na ścieki, wiaty lub boksy na odpady, zaplecze socjalne, wagę do odpadów, ogrodzenie terenu, monitoring wizyjny, rampę najazdową, magazyn odpadów niebezpiecznych,
· zakup kontenerów, pojemników, 
· zakup sprzętu, maszyn i pojazdów do obsługi PSZOK, 
· zakup wyposażenia, wydzielenie i wyposażenie miejsca do przyjmowania rzeczy używanych celem ponownego użycia oraz inne elementy związane z funkcjonowaniem PSZOK,
· przygotowanie i uzyskanie dokumentacji budowlanej i środowiskowej oraz odpadowej.
Modernizacja PSZOK może obejmować także utworzenie ścieżki edukacyjnej.
	50
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
25
	MASTER – Odpady i Energia sp. z o.o.

	43 
	42-440 Ogrodzieniec, Kościuszki  210
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Zakup pojemników, sprzętu, maszyn i pojazdów do obsługi PSZOK, zakup wyposażenia, wydzielenie i wyposażenie miejsca do przyjmowania rzeczy używanych celem ponownego użycia oraz inne elementy związane z PSZOK.
	5 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
2 500
	REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie

	44 
	42-450 Łazy, Pocztowa 14
	2026    - 2028
	Nie
	Tak
	modernizacja
	Modernizacja istniejącej hali. 
Zakup kontenerów i pojemników do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów. 
Zakup i montaż kontenera socjalno -administracyjnego. W miarę potrzeb powiększenie placu PSZOK wraz z przebudową ogrodzenia. 
	600
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
510
	Gmina Łazy

	45 
	42-440 Ogrodzieniec, Kościuszki  107
	2024    - 2028
	Nie 
	Nie
	modernizacja
	Inwestycja w ogólnym zarysie polega na zakupie samochodu specjalistycznego typu śmieciarka, wagi najazdowej, pojemników, oraz budowie wiaty, stanowiska do naprawy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a także stanowiska do odbioru odpadów wielkogabarytowych. Efektem ekologicznym będzie lepsza segregacja odpadów co prowadzi do podwyższenia poziomu odzysku.  
	1 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
500
	Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.

	46 
	41-946 Piekary Śląskie, Kotuchy 3
	2023    - 2028
	Tak
	Tak
	modernizacja
	Modernizacja celem poprawy funkcjonalności, zakup nowych pojemników/ kontenerów.
	2 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
1 000
	Gmina Piekary Śląskie

	47 
	43-220 Bojszowy, Gościnna 
	2025    - 2027
	Tak
	Nie
	modernizacja
	Budowa punktu ponownego użycia odpadów, zakup wagi elektronicznej do automatycznego przesyłania danych o wagach odpadów, budowa magazynu zużytych opon w celu przekazywania ich bezpośrednio do recyklerów, modernizacja magazynu na odpady niebezpieczne, budowa zadaszenia nad kontenery, wydzielenie miejsca na dodatkowe kontenery na odpady  budowa wjazdowej bramki automatycznej, modernizacja części socjalnej operatorów PSZOK.
	3 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
1 500
	Gmina Bojszowy

	48 
	43-170 Łaziska Górne, ul. Łazy 7A
	2025    - 2028
	Nie
	Tak
	modernizacja
	Zakres prac będzie obejmował rozbudowę i powiększenie placu PSZOK wraz z budową ogrodzenia, utwardzenie i wykonanie nawierzchni, ramp najazdowych, zadaszonych wiat magazynowych, odwodnienie terenu (wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą), zakup wagi najazdowej wraz z oprogramowaniem, zakup dodatkowych kontenerów/ pojemników na odpady, maszyn i urządzeń technicznych niezbędnych do załadunku odpadów i innego wyposażenia.
	2 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
1 500
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Łaziska Górne

	49 
	41-922 Radzionków, Szybowa b/n 
	2024    - 2025
	Nie
	Nie
	modernizacja
	GPSZOK Radzionków. W chwili obecnej Gmina planuje jego rozbudowę poprzez utworzenie punktu napraw i ponownego użycia w celu realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego GOZ. Rozwiązanie to pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów w GPSZOK, gdyż przyjęte odpady otrzymają tzw. „drugie życie”.
	50
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
25
	Gmina Radzionków

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Suma
	125 193
_____________
63 656
	 







[bookmark: _Toc187839269][bookmark: _Toc187841636]Tabela 12.	Istniejąca infrastruktura służąca zapobieganiu powstawania odpadów komunalnych, inna niż funkcjonująca w ramach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, planowana do rozbudowy lub modernizacji 7)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Lp.
	Rodzaj infrastruktury8)

	Lokalizacja2)
	Przyjmowane produkty 9) 
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub moder-nizacji 
---- 
Planowany rok zakończe-nia rozbudowy lub moder-nizacji
	Rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa lub modernizacja)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto
_____________ Szacowana kwota dofinanso-wania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	*) 
	
	
	
	
	
	
	
	


*)  Tabela fakultatywna;  brak danych





[bookmark: _Toc187841637]Tabela 13.	Sortownie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych planowane do rozbudowy lub modernizacji10)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Rodzaj instalacji24)
	Istniejące moce przero-bowe 11),12) [Mg/rok]
	Planowane po rozbudowie lub modernizacji moce przerobowe [Mg/rok]12)
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub moder-nizacji ---- Planowany rok zakoń-czenia rozbudowy lub moder-nizacji
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych3)
	Rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa lub modernizacja)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto
Szacowana kwota dofinansowania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	41-100 Siemianowice Śląskie, Obwodowa 19-21
	Sortownia
	5 500
	1 800
	2027      - 2028
	15 01 07, 20 01 02
	modernizacja
	Wymiana wyeksploatowanej, 6-cio stanowiskowej linii sortowniczej przeznaczonej do odzysku opakowań z tworzyw sztucznych na nową 8 stanowiskową (częściowo zautomatyzowaną).
Zakup automatycznych belownic do belowania kartonu i mieszanki opakowań z papieru.
Budowa linii sortowniczej do  segregacji szkła opakowaniowego (modernizacja magazynu szkła, budowa wiaty ochronnej)
	10 000
Fundusze własne, środki pomocowe 
____________
4 000
	MPGKiM Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich

	2 
	41-503 Chorzów, Kluczborska 29
	Sortownia
	120 000
	60 000
	2025      - 2027
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 99, 20 03 07, 20 03 01, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne

	modernizacja
	Istniejąca Instalacja do sortowania surowców wtórnych oraz odpadów przemysłowych i budowlanych zostanie poddana modernizacji/przebudowie. Po ukończeniu modernizacji instalacja będzie Instalacją sortowniczą odpadów opakowaniowych pochodzących z systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz usługowych.
	50 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
25 000
	PTS Alba Sp. z o.o.

	3 
	43-502 Czechowice-Dziedzice, Prusa 33
	Sortownia
	13 920
	13 920
	2024      - 2025
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 99, 20 03 99
	modernizacja
	Planuje się modernizacje linii poprzez automatyzację procesu sortowania oraz dodatkowe wyposażenie, aby zmniejszyć udział osób fizycznych. Sortownia pozostaje w obecnej lokalizacji bez zwiększania powierzchni użytkowej. Planuje się zadaszenie części boksów oraz wymianę maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tej lokalizacji.
	1 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
500
	Sanit-Trans sp. z o.o.

	4 
	42-263 Wrzosowa, Konwaliowa 1 Sobuczyna
	Sortownia - linia sortownicza (pomijają-ca mech. separację na sicie bębnowym)
	30 000
	30 000
	2025      - 2026
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 15 01 05, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 38,  20 01 11, 20 01 39, 20 01 80, 20 01 99, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Modernizacja linii technologicznej dedykowanej do przetwarzania frakcji zbieranych selektywnie (papier, metal, szkło, plastik) wraz z nitką do produkcji paliwa RDF.
	35 000
Środki własne, środki pomocowe UE 
____________
17 500
	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

	5 
	42-200  Częstochowa, Wielkopiecowa 16
	Sortownia
	59 500
	59 500
	2026      - 2027
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 03
oraz odpady inne niż komunalne:
	modernizacja
	Modernizacja istniejącej instalacji poprzez rozbudowę linii do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych w celu zwiększenia wydajności oraz zwiększenia poziomów odzysku surowców w tym budowa centrum zliczania opakowań.
	40 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
20 000
	REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie

	6 
	44-122 Gliwice, Rybnicka 199G
	Sortownia w MBP
	40 000
	40 000
	2024      - 2025
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39,
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Modernizacja instalacji celem poprawy efektywności i jakości pozyskiwanych surowców wtórnych.
	31 000
Środki własne, pożyczka, środki pomocowe 
____________
15 500
	Śląskie Centrum Recyklingu sp. z o.o.

	7 
	44-268  Jastrzębie Zdrój, Norwida  34/34a
	Sortownia
	40 000
	40 000
	2024      - 2026
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 02 03, 20 03 99, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Modernizacja wraz z rozbudową. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie obiektów budowlanych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, w których będą się mieścić urządzenia wchodzące w skład linii technologicznych do mechanicznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych oraz do zagospodarowania balastu pozostałego po mechanicznym przetworzeniu tych odpadów (linii do produkcji paliwa alternatywnego).Wyposażenie tych obiektów w urządzenia wchodzące w skład linii technologicznych do mechanicznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych oraz do produkcji paliwa alternatywnego.
Przedsięwzięcie obejmuje również wykonanie obiektu budowlanego wraz z towarzyszącą mu niezbędną infrastrukturą, w którym będzie się mieścić linia do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, wyposażenie obiektu w urządzenia wchodzące w skład linii technologicznej do przetwarzania ww. odpadów i wytwarzania z nich granulatu.
	77 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
38 500
	PST "Transgór" S.A. ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik

	8 
	44-335 Jastrzębie Zdrój, Rozwojowa 1
	Sortownia
	20 000
	140
	2024      - 2025
	[bookmark: _Hlk164038540]15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 39, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Modernizacja instalacji celem poprawy efektywności i jakości pozyskiwanych surowców wtórnych.
	15 000
Środki własne, leasing, NFOŚiGW 
____________
7 500
	JZODPADY Sp. z o.o., ul. Rozwojowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

	9 
	42-230 Koniecpol, Słowackiego 
	Sortownia
	7 000
	7 000
	2024      - 2026
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39
	modernizacja
	Planowana modernizacja sortowni obejmuje: modernizację kabin sortowniczych, montaż separatora optycznego tworzyw sztucznych, separatora optycznego papieru, separatora balistycznego, montaż systemu podajników łączących poszczególne elementy linii oraz rozbudowę systemu sterowania.
	15 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
7 500
	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.

	10 
	43-200 Łąka, Cieszyńska 35
	Sortownia
	30 000
	30 000
	2025      - 2026
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Modernizacja sortowni w celu zwiększenia wydajności oraz zwiększenia poziomów odzysku w tym budowa centrum zliczania opakowań.
	40 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
20 000
	REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

	11 
	41-706 Ruda Śląska, Piotra Skargi 87
	Sortownia
	49 980
	49 980
	2025      - 2026
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Modernizacja sortowni w celu zwiększenia wydajności oraz zwiększenia poziomów odzysku w tym budowa centrum zliczania opakowań.
	40 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
25 000
	Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.

	12 
	41-608 Świętochłowice teren składowiska odpadów, Wojska Polskiego 
	Sortownia
	30 000
	15 000
	2025      - 2026
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40
	modernizacja
	Planowana moc przerobowa 15 000 Mg/rok. Modernizacja istniejącej linii mechanicznej sortowni odpadów selektywnie zbieranych. Celem modernizacji jest rozbudowa ciągu technologicznego o rozwiązania zapewniające poprawę wydajności instalacji. Zastosowanie urządzeń pozwalających na automatyzację procesów sortowania pozwoli osiągnąć wymaganą przepustowość przy optymalnym wydzielaniu surowców wtórnych z przeznaczeniem do recyklingu.
	8 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
4 000
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

	13 
	42-680 Tarnowskie Góry, Laryszowska  
	Sortownia
	70 000
	50 000
	2023      - 2024
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 07
	modernizacja
	Modernizacja i rozbudowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych.
	2 460
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
1 230
	REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

	14 
	44-300 Wodzisław Śląski, Marklowicka 21
	Sortownia
	27 000
	27 000
	2022      - 2023
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Modernizacja układu linii poprzez modernizacje kabin sortowniczych, dostawienie przenośników i automatycznych urządzeń sortujących typu separatory optyczne, balistyczne, powietrzne oraz separatory metali.
	9 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
6 000
	Sego Sp. z o.o.

	15 
	42-580 Wojkowice, Długosza 27
	Sortownia
	10 000
	10 000
	2023      - 2024
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	W ramach modernizacji przewiduje się:
· doposażenie linii sortowniczej m. in. w rozrywarkę worków, przesiewacz i separator elektromagnetyczny oraz w niezbędne przenośniki,
· wymianę kabiny sortowniczej na 10 stanowiskową,
· wymianę belownicy,
· przeniesienie zmodernizowanej linii w nowe miejsce,
· wydzielenie nowych miejsc magazynowania odpadów.
	2 500
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 250
	Econ Trader Sp. z o.o.

	 
	 
	 Suma
	552 900
	434 340
	 
	
	 
	 
	375 960
_____________
193 480
	 





[bookmark: _Toc187841638][bookmark: _Hlk156154526]Tabela 14.	Instalacje do przetwarzania bioodpadów15) w procesie fermentacji planowane do rozbudowy lub modernizacji
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Istniejące moce przerobowe 11) 
[Mg/rok]
	Planowane po rozbudowie lub modernizacji moce przerobowe [Mg/rok]
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub modernizacji ---- Planowany rok zakończenia rozbudowy lub modernizacji
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych3)
	Rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa lub modernizacja)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Wykorzystanie biogazu na cele energetyczne 16)
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto
Szacowana kwota dofinansowania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	
	Suma
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
___________
0
	 







[bookmark: _Toc187841639][bookmark: _Hlk156163860][bookmark: _Hlk187835182]Tabela 15.	Instalacje do przetwarzania bioodpadów15) w procesie tlenowym (kompostowanie) planowane do rozbudowy lub modernizacji
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Istniejące moce przerobowe 11)
[Mg/rok]
	Planowane po rozbudowie lub modernizacji moce przerobowe [Mg/rok]
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub modernizacji ---- Planowany rok zakończenia rozbudowy lub modernizacji
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych3)
	Rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa lub modernizacja)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto
Szacowana kwota dofinansowania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	43-300 Bielsko Biała, Krakowska  315d
	28 000
	28 000
	2024     - 2028
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
	modernizacja
	Modernizacja kompostowni poprzez wymianę posadzki w strefie przyjęcia i remont bioreaktorów. Wymiana/modernizacja sterowania procesem oraz modernizacja układu oczyszczania powietrza procesowego poprzez np. zabudowę płuczki utleniającej itp. Modernizacja wentylacji instalacji kompostowni itd.
	1 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
____________
500
	Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

	2 
	42-263 Wrzosowa, ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna
	40 100
	40 100
	2025     - 2026
	20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	rozbudowa
	Budowa nowej płyty kompostowej wraz z magazynem i zakupem sprzętu i wyposażenia (przerzucarka, przesiewacz, ładowarka kołowa). Zabudowa zadaszenia dla placu dojrzewania oraz demontaż starej istniejącej wiaty.
	35 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
29 750
	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

	3 
	44-122 Gliwice, Rybnicka 199G
	14 000
	20 000
	2026     - 2027
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	rozbudowa
	Rozbudowa o dodatkowe tunele do kompostowania odpadów wraz z budową biofiltra i niezbędnej infrastruktury.
	32 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
_____________
16 000
	Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.

	4 
	44-122 Gliwice, Rybnicka 199B
	8 190
	15 000
	2024     - 2025
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	rozbudowa
	Celem modernizacji jest poprawa warunków prowadzenia procesu tlenowego przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów przy założeniu optymalnego wykorzystania terenu, którym dysponuje przedsiębiorstwo. Planuje się obecnie prowadzony proces w systemie pryzmowym przenieść do bioreaktorów, które umożliwią intensyfikację procesu kompostowania oraz jego hermetyzację przy równoczesnym zwiększeniu ilości poddawanych przetwarzaniu odpadów zielonych i innych bioodpadów.
	25 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
12 500
	Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

	5 
	44-335 Jastrzębie Zdrój, Dębina 36
	16 000
	20 000
	2027     - 2028
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
	rozbudowa
	Modernizacja części biologicznej istniejącej instalacji obejmuje swym zakresem zakup maszyn i urządzeń mających na celu poprawę jakości produktów uzyskiwanych po procesie kompostowania.
	3 000
Środki własne
____________
0
	Cofinco Poland 
Sp. z o.o.

	6 
	47-400 Racibórz, Rybnicka 125
	4 000
	8 000
	2024     - 2025
	15 01 01, 15 01 03, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne 
	rozbudowa
	Rozbudowa istniejącej kompostowni poprzez zaprojektowanie i budowę kompostowni tunelowej o wydajności 8 000 Mg/rok z selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji z zadaszoną wiatą przed tunelami, placami technologicznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym wszystkimi niezbędnymi zewnętrznymi instalacjami uzbrojenia terenu).
	11 000
Budżet Miasta, środki pomocowe 
5 500
	Miasto Racibórz

	7 
	47-400 Racibórz, Rybnicka 125
	1 000
	5 000
	2024     - 2025
	20 01 08
	rozbudowa
	Modernizacja systemów technologicznych, w tym napowietrzania i zraszania, mająca na celu wymianę urządzeń w znacznym stopniu wyeksploatowanych. Rozbudowania instalacji biologicznego przetwarzania o nowe komory komposterów oraz budowa zamkniętej, wentylowanej hali pozwalającej ograniczyć emisję substancji z procesów przetwarzania do atmosfery.
	3 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
_____________
1 500
	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o

	8 
	44-210 Rybnik, Pod Lasem 64
	2 800
	4 000
	2025     - 2027
	20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	rozbudowa
	Modernizacja kompostowni ma polegać na zmianie technologii wstępnego kompostowania wsadu z otwartego na pryzmach na proces zamknięty z filtracją odorów powstających w procesie kompostowania. Hermetyzacja kompostowania odpadów planowana jest w komorach z intensywnym napowietrzaniem oraz zastosowaniem biofiltracji aby ograniczyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie przyśpieszyć proces higienizacji odpadów zielonych. Planowane jest projektowanie procesu zamkniętego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz budowa hermetycznych komór i niezbędnej infrastruktury do roku 2028. Przebudowa ma zwiększyć moc przerobową do 4 tys. ton rocznie.
	5 000
Budżet gminy, środki pomocowe 
_____________
2 500
	Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

	9 
	44-251 Rybnik, Rycerska 101
	60 000
	60 000
	2023     - 2028
	15 01 01, 15 01 03, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne 
	modernizacja
	W ramach modernizacji zostanie wykonana dodatkowa hala do przyjęcia, segregacji i rozpaku odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do kompostowania lub fermentacji, zostanie rozbudowana istniejąca hala kompostowa o część przeznaczoną do przyjęcia odpadów. Zostaną zakupione nowe maszyny i urządzenia.
Inwestycja będzie wykonana na terenie oczyszczalni ścieków Boguszowice w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101.
	50 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
_____________
25 000
	BEST-EKO Sp. z o.o.

	10 
	44-200 Rybnik, Kolberga 
	10 500
	20 000
	2027     - 2028
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	rozbudowa
	Zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez rozbudowę istniejącej kompostowni o dodatkowe moduły oraz budowę zadaszenia i systemu wentylacji i dezodoryzacji.
	8 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
____________
4 000
	Sego Sp. z o.o.

	11 
	41-200 Sosnowiec, Grenadierów 
	3 000
	10 000
	2026     - 2027
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
	rozbudowa
	Pełna hermetyzacja placu dojrzewania dla frakcji 20-80 mm pochodzącej z sortowni.
	30 000
Własne, zewnętrzne, środki pomocowe 
____________
25 500
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

	12 
	41-608 Świętochłowice, Wojska Polskiego 
	5 500
	6 000
	2024     - 2025
	20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02)
	rozbudowa
	Modernizacja polega na rozbudowie istniejącej instalacji do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów, celem zwiększenie przepustowości obiektu. Efektem modernizacji będzie prowadzenie procesu tlenowego przetwarzania opadów ulegających biodegradacji w sposób hermetyczny, minimalizując jednocześnie uciążliwości dla otoczenia. 
W wyniku prowadzonego procesu przetwarzania powstawać będzie środek poprawiający właściwości gleby.
	5 000
Środki własne, fundusze pomocowe, środki pomocowe 
_____________
2 500
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

	13 
	42-680 Tarnowskie Góry, Laryszowska 
	21 000
	30 000*
	2023     - 2024
	ex 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	rozbudowa
	Modernizacja i rozbudowa kompostowni wraz z jej hermetyzacją. 
	49 200
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
_____________
24 600
	REMONDIS Tarnowskie Góry 
Sp. z o.o.

	14 
	41-100 Siemianowice Śląskie, Konopnickiej 11
	5 000
	7 000
	2025     - 2026
	15 01 01, 15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	rozbudowa
	Budowa hali dojrzewania kompostu obejmująca 10 stanowisk technologicznych zlokalizowanych w hermetycznej hali wraz instalacją wentylacji, do ujęcia powietrza procesowego i oczyszczenia gazów procesowych, instalacją napowietrzania stanowisk technologicznych, odbioru odcieków oraz niezbędną infrastrukturą. Budowa hali przesiewania kompostu wraz z linią do przesiewania oraz maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji procesu przesiewania, a także systemem ujęcia i oczyszczania powietrza procesowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Budowa magazynów wytworzonego kompostu i produktu.
	10 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
_____________
7 000
	BM Recykling 
Sp. z o. o.

	15 
	43-100 Tychy, Lokalna 11
	25 000
	25 000
	2025     - 2026
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
	modernizacja
	Modernizacja poprzez rozbudowę istniejącej kompostowni i zastosowanie kompostowni tunelowej, składającej się z 8 boksów hermetyzowanych z napowietrzaniem negatywnym, z biofiltrem z płuczką wodną bez chemicznej regulacji pH, systemem recyrkulacji odcieków technologicznych, systemem zraszania wodą brudną i wodą czystą.
Podstawowe, istotne systemy funkcjonalne kompostowni przemysłowej lub instalacji produkcji środków wspomagania wzrostu roślin lub bionawozu (jakościowego kompostu wzbogaconego w pożądane szczepy bakterii i grzybni) z wyszczególnieniem istotnych składowych. Przewiduje się zastosowanie i funkcjonowanie wielu systemów kontroli i regulacji przebiegu procesu kompostowania w planowanej instalacji.
	1 000
Środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki UE 
_____________
500
	MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

	16 
	41-800 Zabrze, Cmentarna 19 f
	24 000
	24 000
	2025     - 2026
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	modernizacja
	Modernizacja kompostowni selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów umożliwiająca hermetyzację procesu. Mechanizacja instalacji umożliwiająca intensyfikację procesu kompostowania (napowietrzanie, optymalizacja temperaturowa procesu, oczyszczanie powietrza poprocesowego) pozwalająca na zwiększenie wydajności instalacji. 
	15 000
100% środki własne
_____________
0
	FCC Śląsk Sp. z o.o.

	17 
	42-400 Zawiercie, Podmiejska 53
	4 000
	12 000
	2025     - 2026
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	rozbudowa
	Modernizacja i rozbudowa instalacji do kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Planowane moce przerobowe: 12 000 Mg/rok. 
	3 500
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
_____________
1 750
	Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o.

	18 
	34-300 Żywiec, Kabaty 2
	3 000
	4 500
	2023     - 2024
	20 01 08, 20 02 01
	rozbudowa
	Modernizacja instalacji celem poprawy efektywności procesu przetwarzania bioodpadów i jakości wytwarzanego produktu.
	15 000
Środki własne, środki pomocowe
___________
8 000
	Beskid Żywiec 
Sp. z o.o.

	 
	 Suma
	275 090
	338 600
	 
	 
	 
	
	301 700
_____________
166 600
	 


*) – łączna moc przerobowa instalacji uwzględniająca przetwarzane selektywnie bioodpady także pochodzące spoza grupy 20 wyniesie 35  tys. Mg/ rok



[bookmark: _Toc187841640][bookmark: _Hlk156169274]Tabela 16.	Instalacje do recyklingu odpadów planowane do rozbudowy lub modernizacji
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Rodzaj instalacji
	Lokalizacja2)
	Istniejące moce przero-bowe 11),18) [Mg/rok]
	Plano-wane po rozbu-dowie lub moderni-zacji moce przerobo-we [Mg/rok]18)
	Planowa-ny rok rozpo-częcia rozbu-dowy lub moder-nizacji ---- Plano-wany rok zakoń-czenia rozbu-dowy lub moder-nizacji
	Rodzaj przetwarza-nych odpadów 17)
	Produkt19)
	Rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa lub moderni-
zacja)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji  ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto
____________
Szacowana kwota dofinansowania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	Makulaturow-nia
	43-100 Tychy, Katowicka 182
	90 000
	273 750
	2019     - 2025
	papier
	papier (testliner, fluting), tektura tulejowa, papier hydrofobo-wy
	rozbudowa
	Rozbudowa instalacji makulaturowni poprzez dostawienie kolejnych dwóch  hydropulperów umożliwiających zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów papieru i tektury. 
	15 500
Środki własne   
____________
0
	TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.

	
	Razem  instalacje do recyklingu papieru
	90 000
	273 750
	
	
	
	
	
	15 500
____________
0
	

	1
	Linia do recyklingu szkła*
	41-700 Ruda Śląska, Kokotek 31
	120 000
	100 000
	2022     - 2025
	szkło
	szkło
	modernizacja
	Modernizacja składa się z trzech etapów z czego dwa zostały zrealizowane, a trzeci jest przesunięty w realizacji na rok 2025r. 
Opis przeprowadzonych i planowanych działań:
Etap pierwszy – zrealizowany: Zainstalowano nowoczesny rozdrabniacz wstępny. Wydajność maszyny 30 Mg/h.
Etap drugi – zrealizowany. Przebudowa węzła w rejonie sita 4.4.1. Zakupiono i wymieniono przesiewacz wibracyjny, przebudowano ciągi przenośnikowe oraz zainstalowano dwie sztuki separatorów optycznych Compact.
Etap trzeci – planowany na rok 2025: Wymiana kruszarki głównej.
	5 000.
Środki własne
 ____________
0
	Prezero Recykling Szkło 
Sp. z o.o.

	
	Razem  instalacje do recyklingu szkła 
	120 000
	100 000
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000
____________
0
	 


*- w roku 2021 w instalacji nie przetwarzano odpadów komunalnych, dlatego instalacja nie została wyszczególniona w tab. 6




[bookmark: _Toc187841641]Tabela 17.	Instalacje komunalne do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych planowane do rozbudowy lub modernizacji
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Istniejące moce przerobowe [Mg/rok] 11) 


część mechanicz-na (dla odpadów o kodzie 20 03 01)
	Istniejące moce przero-bowe [Mg/rok] 11) 

część biologiczna
	Planowane po rozbudowie lub modernizacji moce przerobowe [Mg/rok] część mechanicz-na (dla odpadów o kodzie 20 03 01)
	Planowane po rozbudowie lub modernizacji moce przerobowe [Mg/rok] część biologiczna
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub moderniza-cji ---- Planowany rok zakończe-nia rozbudowy lub moderni-zacji
	Rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa lub moder-nizacja)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji  ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto
____________
Szacowana kwota dofinan-sowania25), 26) [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	43-300 Bielsko Biała, Krakowska 315d
	56 500
	28 000
	56 500
	28 000
	2023     - 2028
	modernizacja
	Modernizacja instalacji kompostowania/ stabilizacji poprzez wymianę /modernizację sterowania procesem oraz modernizacja  układu oczyszczania powietrza procesowego poprzez np. zabudowę płuczki utleniającej itp. Budowa magazynów odpadów obejmująca m.in.
modernizację wentylacji instalacji sortowniczej i kompostowni itd.
budowę instalacji do odzysku szkła ze stabilizatu itd., doposażenie instalacji w rozdrabniacz odpadów po procesowych itd.
W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie także modernizacja linii sortowniczej w instalacji MBP poprzez zabudowę nowej prasy.
W ramach inwestycji przewiduje się modernizację instalacji MBP, w tym sortowni odpadów zbieranych selektywnie (bez zwiększania sumarycznej mocy przerobowej instalacji MBP). Modernizacja linii sortowniczej poprzez doposażenie w urządzenia sortownicze, separatory odpadów, rozrabiacze, prasokontenery itp. w celu zwiększenia efektywności i jakości wydzielanych surowców wtórnych.

	20 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
 ____________
10 000
	Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

	2 
	41-503 Chorzów, Brzezińska 
	65 000
	45 000
	65 000
	45 000
	2027     - 2028
	modernizacja
	Planowana modernizacja instalacji polegać będzie na technologicznej modernizacji istniejącego zakładu pracującego w technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
W ramach inwestycji przewiduje się modernizację instalacji MBP, w tym sortowni odpadów zbieranych selektywnie (bez zwiększania sumarycznej mocy przerobowej instalacji MBP).
	50 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
25 000
	PTS Alba 
Sp. z o.o.

	3 
	42-263 Wrzosowa, ul. Konwaliowa 1 Sobuczyna
	95 000
	50 000
	95 000
	50 000
	2023     - 2028
	modernizacja
	W ramach inwestycji przewiduje się modernizację/ rozbudowę instalacji MBP, w tym sortowni odpadów zbieranych selektywnie (bez zwiększania sumarycznej mocy przerobowej instalacji MBP), hermetyzację prowadzonego procesu wraz z systemem filtracji powietrza z hali oraz remont i wymianę urządzeń tj. sito bębnowe, prasa, taśmociągi, przesiewacze, przerzucarka, ładowarka a także rozbudowę nadawy przyjęcia odpadów

	10 230
Środki własne, Fundusze UE 
_____________
8 695,50
	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

	4 
	42-530 Dąbrowa Górnicza,  Główna  144A
	90 000
	55 000
	90 000
	55 000
	2023     - 2028
	modernizacja
	Planowana modernizacja instalacji polegać będzie na technologicznej modernizacji istniejącego zakładu pracującego w technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

	65 000
Środki własne, środki pomocowe 
 ____________
32 500
	ALBA MPGK 
Sp. z o.o.

	5 
	44-122 Gliwice,  Rybnicka 199G
	100 000
	51 500
	100 000
	51 500
	2026     - 2027
	modernizacja
	Modernizacja instalacji MBP w zakresie maszyn i urządzeń, oraz hermetyzacji (bez zwiększania sumarycznej mocy przerobowej).
	37 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
 ____________
18 500
	Śląskie Centrum Recyklingu 
Sp. z o.o.

	6 
	44-335 Jastrzębie Zdrój,  Dębina 36
	60 000
	26 000
	60 000
	26 000
	2026     - 2027
	modernizacja
	W ramach inwestycji przewiduje się modernizację instalacji MBP, w tym sortowni odpadów zbieranych selektywnie (bez zwiększania sumarycznej mocy przerobowej instalacji MBP). Hermetyzacja istniejącej sortowni oraz modernizacja instalacji pozwoli na dwukrotne zwiększenie ilości surowców odzyskiwanych w czasie sortowania odpadów w tym obiekcie, a co za tym idzie więcej surowców trafi do powtórnego  przetworzenia. 
	3 000
Środki własne
 ____________
0
	Cofinco Poland Sp. z o.o.

	7 
	40-312 Katowice,  Milowicka 7a
	
	
	
	
	2028     - 2029
	modernizacja
	Planowana modernizacja polegać będzie na modernizacji części mechanicznej tj. montażu nowych urządzeń i maszyn (kabiny, separatory metali) na początku linii oraz dodatkowej rozdrabniarki na końcu linii.
	10 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
5 000
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.

	8 
	40-312 Katowice,  Milowicka 7a
	100 000
	65 000
	100 000
	65 000
	2023     - 2024
	modernizacja
	W ramach inwestycji przewiduje się modernizację instalacji MBP, w tym sortowni odpadów zbieranych selektywnie (bez zwiększania sumarycznej mocy przerobowej instalacji MBP).  
	40 000
Środki własne, środki pomocowe, NFOŚiGW 
____________
11 600
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.

	9 
	40-312 Katowice,  Milowicka 7a
	
	
	
	
	2027     - 2028
	modernizacja
	W ramach modernizacji części biologicznej MBP planowana jest budowa instalacji do fermentacji frakcji podsitowej wydajności 30 000. Tym samym frakcja podsitowa będzie mogła być przetwarzana w istniejącej instalacji do stabilizacji o wydajności 65 000 Mg/rok bądź planowanej instalacji do fermentacji o wydajności 30 000 Mg/rok. Zakłada się zabudowę fermentora poziomego lub pionowego. Całkowita przepustowość części biologicznej MBP nie zwiększy się
	65 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
32 500
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.

	10 
	47-400  Racibórz, Rybnicka 125
	47 000
	24 000
	47 000
	24 000
	2023     - 2025
	modernizacja
	W ramach inwestycji przewiduje się modernizację instalacji MBP, w tym sortowni odpadów zbieranych selektywnie (bez zwiększania sumarycznej mocy przerobowej instalacji MBP). Przedsięwzięcie obejmie elementy i urządzenia w znacznym stopniu wyeksploatowane w systemach technologicznych części biologicznej, w tym system napowietrzania i zraszania. Rozbudową zostanie objęta część instalacji biologicznego przetwarzania o nowe komory komposterów oraz budowę zamkniętej, wentylowanej hali pozwalającej ograniczyć  emisję substancji z procesów przetwarzania do atmosfery. Doposażenie linii technologicznej części mechanicznej w nowe urządzenia pozwalające efektywniej i wydajniej prowadzić procesy przetwarzania odpadów. Modernizacja istniejącego bioreaktora oraz budowa nowego.
	55 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
25 000
	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o

	11 
	44-200 Rybnik, Kolberga 
	45 000
	20 000
	45 000
	20 000
	2024     - 2025
	modernizacja
	Modernizacja linii w zakresie wymiany przenośników taśmowych, sit, kabin sortowniczych oraz dołożenie rozdrabniacza i separatorów. W zakresie części biologicznej budowa hermetycznej hali załadunku i rozładunku.
	6 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
3 000
	Sego Sp. z o.o.

	12 
	41-200 Sosnowiec,  Grenadierów 
	50 000
	25 500
	50 000
	25 500
	2025     - 2026
	modernizacja
	Dołożenie w ciągu technologicznym dodatkowych separatorów optycznych oraz sita 0-20. 
	100 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
85 000
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Sp. z o.o.

	13 
	43-100 Tychy, Lokalna 11
	70 000
	35 000
	70 000
	35 000
	2023     - 2024
	modernizacja
	Planuje się modernizację istniejącej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zarówno w części sortowni mechanicznej jak i biologicznej poprzez klasyczne rozwiązanie. Frakcja pod sitowa odpadów komunalnych będzie kierowana bezpośrednio do dwu-etapowego kompostowania w tunelach napowietrzanych powietrzem procesowym oraz stabilizacji. Proces będzie odbywał się w hermetycznych halach zapobiegających emisji substancji odorowych. Postały po dwuetapowym procesie kompostowania odpad w postaci stabilizatu będzie przeznaczony do unieszkodliwiania na istniejącym i rozbudowywanym składowisku odpadów.
	3 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 500
	MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

	14 
	41-100 Siemianowice Śląskie, Konopnickiej 11
	60 000
	25 000
	60 000
	25 000
	2024     - 2025
	modernizacja
	W ramach inwestycji przewiduje się modernizację instalacji MBP, w tym sortowni odpadów zbieranych selektywnie wraz z sekcją doczyszczania szkła (bez zwiększania sumarycznej mocy przerobowej instalacji MBP). 
	30 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
21 000
	BM Recykling 
Sp. z o. o.

	15 
	42-400 Zawiercie, Podmiejska 
	50 000
	23 000
	50 000
	23 000
	2027     - 2028
	modernizacja
	Budowa hali hermetyzacji w obrębie części biologicznej. Modernizacja Części mechanicznej MBP w zakresie (przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie (bez zwiększania mocy przerobowej).
	20 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
_____________
10 000
	Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o.

	16 
	34-300 Żywiec,  Kabaty 2
	20 000
	10 000
	20 000
	10 000
	2028     - 2031
	modernizacja
	Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji i rozbudowie części mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP). Inwestycja będzie obejmowała budowę nowej hali o powierzchni ok. 1600 m2 do posadowienia głównego ciągu technologicznego urządzeń sortowni. Nowa linia sortownicza umożliwi sortowanie ok. 21 tys. Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz około 7 tys. Mg/rok odpadów ze zbiórki selektywnej. W skład sortowni wejdą nowoczesne urządzenia typu rozrywarka, sortery, sita bębnowe i inne. Hala sortowni będzie wyposażona w suchą dezodoryzację powietrza oraz wysokosprawny układ odpylający (filtry workowe). Dodatkowo zaplanowano budowę  8 boksów magazynowych  (w tym dwa zadaszone), plac magazynowy odpadów belowanych i wielkogabarytowych oraz ciągi komunikacyjne i place manewrowe o pow. około 3200 m2. 
	250 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
100 000
	BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

	17 
	44-193 Knurów Szybowa44
	100 000
	40 000
	100 000
	40 000
	2024     - 2027
	modernizacja
	W ramach inwestycji przewiduje się modernizację instalacji MBP, w tym sortowni odpadów zbieranych selektywnie (bez zwiększania sumarycznej mocy przerobowej instalacji MBP).
	100 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
50 000
	PreZero Recycling Południe 
Sp. z o.o.

	18 
	41-800 Zabrze Cmentarna19 f
	60 000
	30 000
	60 000
	30 000
	2025     - 2028
	modernizacja
	W ramach inwestycji przewiduje się modernizację instalacji MBP, w tym sortowni odpadów zbieranych selektywnie (bez zwiększania sumarycznej mocy przerobowej instalacji MBP).
	60 000
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
30 000
	FCC Śląsk 
Sp. z o.o.

	
	Suma
	1 068 500
	553 000
	1 068 500
	553 000
	
	
	 
	924 230
____________
469 296
	 






[bookmark: _Toc187841642]Tabela 18.	Instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych planowane do rozbudowy lub modernizacji20)
	[bookmark: _Hlk156167270]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Istniejące moce przero-bowe 11) 
[Mg/rok]*
	Planowane po rozbudowie lub modernizacji moce przerobowe [Mg/rok]*
	Planowana do przetworze-nia w instalacji masa odpadów komunał-nych oraz pochodzą-cych z przetworze-nia odpadów komunal-nych 
[Mg/rok]
	Rodzaj instalacji21)

	Planowany rok rozpo-częcia rozbudowy lub moderni-zacji –
Planowany rok zakoń-czenia rozbudowy lub moderni-zacji
	Kody przetwa-rzanych odpadów 3)
	Rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa lub moder-nizacja)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji  ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto
____________
Szacowana kwota dofinanso-wania25), 26)  [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	41-806 Zabrze, Ks. Doktora Antoniego Korczoka 15
	80 000
	110 000
	110 000
	współspa-larnia (elektro-ciepłownia)
	2023   - 2028
	19 12 10
	rozbudowa
	Przedsięwzięcie polega na dostosowaniu i przebudowie istniejącego kotła fluidalnego w Elektrociepłowni Zabrze do spalania 100% RDF, wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Modernizacja kotła polega na przebudowie I ciągu kotła i dobudowaniu IV ciągu kotła.
	376 416
środki własne + Fundusz modernizacji, środki pomocowe 
____________
77 736
	Fortum Silesia S.A.

	 
	Suma
	80 000
	110 000
	110 000
	 
	 
	 
	 
	
	[bookmark: OLE_LINK6]376 416

77 736
	 


*) – moc przerobowa dla odpadów o kodach 19 12 10 i 19 12 12 wytworzonych z odpadów komunalnych pochodzących z województwa śląskiego


[bookmark: _Toc187841643]Tabela 19.	Instalacje komunalne do składowania odpadów22) planowane do rozbudowy lub modernizacji
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Istniejąca wolna pojemność składowis-ka odpadów
[m3]*
	Pojemność o jaką planuje się rozbudo-wać składowisko odpadów
[m3]
	Planowana do składowania masa odpadów22)
[tys. Mg]
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub modernizacji ___________
Planowany rok zakończenia rozbudowy lub modernizacji
	Rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa lub modernizacja)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto ____________
Szacowana kwota dofinanso-wania26)  
[tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	43-300 Bielsko Biała,  Krakowska 315d
	25 000
	250 000
	340
	2024    - 2025
	modernizacja
	Budowa nowej kwatery składowiska odpadów o powierzchni ok. 4 ha tzw. sektora III wraz z niezbędną infrastrukturą jw. 
	15 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
7 500
	Zakład Gospodarki Odpadami S.A

	2 
	41-902 Bytom, Jana Pawła II  10
	290 000
	1 500 000
	1 800
	2023     - 2028
	modernizacja
	Wstępna koncepcja budowy nowej kwatery składowiska przewiduje powierzchnię około 12 ha (rozbudowa istniejącego składowiska odpadów). Kwatera będzie podzielona na 4 części. Składowisko będzie miało status składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
	15 000
Środki własne, środki pomocowe 
7 500
	Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o.

	3 
	42-263 Wrzosowa, Konwaliowa 1 Sobuczyna
	1 000 000
	1 995 000
	1 800
	2026    - 2028
	modernizacja
	Budowa pięciu kolejnych kwater składowych po uzyskaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i pozwoleń na budowę w ramach istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie
	40 000
Środki własne 
0
	SOBREKO 
Sp. z o.o.

	4 
	44-100 Gliwice, Rybnicka 199B
	260 000
	1 300 000
	225
	2024    - 2028
	modernizacja
	[bookmark: _Hlk148027536]Realizacja inwestycji polegać będzie na rozbudowie obecnie funkcjonującego składowiska odpadów Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B o nową kwaterę przeznaczoną do składowania odpadów. Kwatera ta zlokalizowana będzie w sąsiedztwie obecnego składowiska odpadów oraz instalacji komunalnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zarządzanej przez Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. Planowana przez spółkę PZO inwestycja zapewni ciągłość prowadzonych aktualnie procesów na składowisku związanych z unieszkodliwianiem odpadów. Stanowić będzie przede wszystkim zabezpieczenie dla odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych w instalacji MBP zarządzanej przez spółkę ŚCR, w szczególności dla odpadów w postaci stabilizatu. Planowana inwestycja dedykowana będzie do składowania odpadów resztkowych powstających w wyniku przetwarzania przede wszystkim zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych i zagospodarowywanych w ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Gliwice. 
	30 000
Środki własne, środki pomocowe 
15 000
	Przedsiębiorstwo Zagospodaro-wania Odpadów Sp. z o.o.

	5 
	44-335 Jastrzębie Zdrój,  Dębina 36
	930 000
	4 000 000
	35
	2027    - 2028
	modernizacja
	Rozbudowa i modernizacja,  budowa  nowych kwater zgodnie z najlepszymi  dostępnymi technologiami  BAT.
	5 000
Środki własne
0
	COFINCO POLAND 
Sp. z o.o.

	6 
	40-307 Katowice,  Żwirowa 
	84 754
	76 000
	68
	2023    - 2024
	modernizacja
	Rozbudowa i modernizacja kwatery III.
	500
Środki własne
0
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o

	7 
	40-307 Katowice,  Żwirowa 
	0
	1 060 000
	943
	2025    - 2028
	modernizacja
	Rozbudowa o drugi sektor pojemność 1 200 000 m3, podział na 3 kwatery składowania.
	12 500
Środki własne, środki pomocowe 
6 250
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o

	8 
	44-194 Knurów,  Szybowa 44
	533 800
	600 000
	720
	2024    - 2025
	modernizacja
	Rozbudowa Kwatery IV składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonym sektorem III dla składowania odpadów zawierających azbest o nowe sektory. 
	14 000
Środki własne, środki pomocowe 
7 000
	PreZero Recycling Południe 
Sp. z o.o.

	9 
	47-451 Tworków,  Dworcowa 55
	1 000
	30 480
	98
	2024    - 2025
	modernizacja
	Budowa kwatery nr 5 składowania odpadów o powierzchni 0,81 m2 i pojemności 30.480 m3. 
Zakres obejmuje budowę:
· grobli zewnętrznych o wysokości 2,7 m i szerokości 6 m w koronie o nachyleniu skarp 1:2 o długości 185 m – roboty ziemne – 5994 m3,
· grobli wewnętrznej o wysokości 1,8 m i szerokości korony 3 m – roboty ziemne – 879,5 m3,
· uszczelnienia: 
I warstwa – w dnie i na skarpach bentomat; 
II warstwa – w dnie folia PEHD 2 mm gładka; na skarpach folia PEHD 2 mm dwustronnie szorstka. Folia przykryta geowłókniną o gram. 800g/m2, następnie warstwa gruntu piaszczystego – w dnie 0,6 m, na skarpach 0,4 m,
· drenażu odcieku z rur PEHD: sączki ø160 – 207 m; zbieracz PEHD ø300 – 120 m. Rury na terenie kwater perforowane, poza pełne,
· drenażu podfoliowego z rur polipropylenowych dwuściennych DN200 – 660 m,
· 5 studni odgazowania – emisja do atmosfery, po uzyskaniu odpowiedniej ilości metanu budowa instalacji do jego odzysku.
Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia.
	3 081
Środki własne, WFOŚiGW 
770
	Urząd Gminy Krzyżanowice

	10 
	47-451 Tworków,  Dworcowa 55
	1 000
	33 114
	98
	2026    - 2027
	modernizacja
	Budowa kwatery nr 6 składowania odpadów o powierzchni 0,88 m2 i pojemności 33.114 m3. 
Zakres obejmuje budowę:
· grobli zewnętrznych o wysokości 2,7 m i szerokości 6 m w koronie o nachyleniu skarp 1:2 o długości 190 m – roboty ziemne – 6156 m3,
· uszczelnienia: 
I warstwa – w dnie i na skarpach bentomat; 
II warstwa – w dnie folia PEHD 2 mm gładka; na skarpach folia PEHD 2 mm  dwustronnie szorstka  Folia przykryta geowłókniną o gram. 800g/m2, następnie warstwa gruntu piaszczystego – w dnie 0,6 m, na skarpach 0,4 m,
· drenażu odcieku z rur PEHD: sączki ø160 – 305 m; zbieracz PEHD ø300 – 90 m. Rury na terenie kwater perforowane, poza pełne,
· drenażu podfoliowego z rur polipropylenowych dwuściennych DN200 – 970 m,
· 6 studni odgazowania – emisja do atmosfery, po uzyskaniu odpowiedniej ilości metanu budowa instalacji do jego odzysku.
Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia.
	2 054
Środki własne, WFOŚiGW 
514
	Urząd Gminy Krzyżanowice

	11 
	42-772 Pawonków (Lipie Śląskie),  Cegielniana 22
	0
	500 000
	600
	2024    - 2027
	modernizacja
	Rozbudowa składowiska na działce nr 1/10 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice pod budowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, z wykorzystaniem infrastruktury technicznej już istniejącego na sąsiedniej działce nr 1/3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
1. Wykorzystujemy zrealizowane i sfinansowane przez IT.O.Ś. Sp. z o.o. przyłącze wodociągowe do granicy działki nr 1/3  (ø160 mm dł. 2336 m)
· sieć energetyczną z transformatorem,
· infrastrukturę techniczną na istniejącego składowiska (droga dojazdowa na działce nr 6/1, waga samochodowa, budynki, drogi wewnętrzne jw.)
2. Budujemy nowe na działce nr 1/10: 
· kwatery o łącznej powierzchni 4,5 ha (budowa etapowa),
· zbiornik odcieków i zbiornik p.poż,
· pochodnie do spalania gazu składowiskowego,
· rowy opaskowe z osadnikiem,
· ogrodzenie, pas zieleni, piezometry, monitoring, drogi wewnętrzne, place manewrowe jw.
	8 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
4 000
	ITOŚ w Warszawie 
Sp. z o.o.

	12 
	44-200 Rybnik,  Oskara Kolberga 67
	29 500
	376 500
	452
	2024    - 2025
	modernizacja
	Planuje się dwuetapową rozbudowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kolberga 67 w Rybniku.
I etap – rozbudowa oraz zmiana ukształtowania skarp, co pozwoli na zwiększenie chłonności o około  96 000 m3.
II etap – rozbudowa poprzez wykorzystanie wolnej przestrzeni pomiędzy południowo-zachodnią skarpą eksploatowanego składowiska, a istniejącą hałdą skały płonnej Rejonu „Północ” KWK „Jankowice”, co pozwoli na zwiększenie chłonności o ok. 280 500 m3. Zmianie ulegnie jedynie powierzchnia składowania odpadów o teren rozbudowy III kwatery.
Projektuje się wykonać niwelację dla terenu rozbudowy (którego właścicielem jest Gmina Rybnik) do istniejących skarp zwału pokopalnianego.
	7 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
3 500
	Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku 
Sp. z o.o.

	13 
	41-200 Sosnowiec,  Grenadierów 21
	400 000
	4 325 914
	250
	2025    - 2028
	modernizacja
	Rozbudowa istniejącej kwatery D sektor D1 o sektor D2. 
	31 000
Własne, zewnętrzne, środki pomocowe 
28 000
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu 
Sp. z o.o.

	14 
	41-608 Świętochłowice,  Wojska Polskiego 
	110 000
	143 000
	253
	2023    - 2024
	modernizacja
	Planowana, dodatkowa moc przerobowa ok. 143 000 m3.
Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne celem zwiększenia chłonności obiektu i wydłużenia czasu eksploatacji składowiska.
	500
Środki własne, 0 
0
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.

	15 
	43-100 Tychy,  Serdeczna 100
	130 000
	800 000
	55
	2027    - 2028
	modernizacja
	Rozbudowa obecnie eksploatowanej instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Tychach przy ul. Serdecznej 100 o budowę nowej kwatery składowiska odpadów o szacowanej pojemności ok. 900 tys. ton.
	15 000
Środki własne, środki pomocowe 
7 500
	Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Master Sp. z o.o.

	16 
	43-100 Tychy,  Serdeczna 100
	0
	30 000
	55
	2024    - 2028
	modernizacja
	Rozbudowa obecnie eksploatowanej instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w Tychach.
	1 000
Środki własne, środki pomocowe 
500
	Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Master Sp. z o.o.

	17 
	42-400 Zawiercie,  Podmiejska 
	0
	875 029
	1 050
	2024    - 2025
	modernizacja
	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu oraz zwiększenie pojemności składowiska. 
	18 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe
9 000
	Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.

	18 
	34-300 Żywiec, Kabaty 2
	59 800
	84 000
	84
	2028    - 2031
	modernizacja
	Składowisko odpadów komunalnych w Żywcu, rozbudowa (kwatera 3). Zwiększenie pojemności składowiska o 84 tys. m3, zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w jednym zakładzie oraz dostarczanych przez firmy zewnętrzne, których przeznaczeniem jest składowanie. Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów. 
	3 000
Środki własne, środki pomocowe 
1 500
	BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

	 
	 Suma
	3 854 854
	17 979 037
	8 926
	 
	 
	
	220 635
98 534
	 


* -  obliczono na podstawie średniego rocznego wypełnienia składowiska w lata 2019-2022 (podano na koniec roku 2023)



[bookmark: _Toc187841644]Tabela 20.	Inne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych planowane do rozbudowy lub modernizacji23)
	[bookmark: _Hlk160409792]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lp.
	Rodzaj instalacji
	Lokalizacja2)
	Istniejące moce przerobo-we 11) [Mg/rok]
	Planowane po rozbudowie lub modernizacji moce przerobowe [Mg/rok]
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub moderni-zacji ---- Planowany rok zakończenia rozbudowy lub moderni-zacji
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych 3)
	Rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa lub modernizacja)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto ____________
Szacowana kwota dofinanso-wania25), 26) [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	Instalacja do produkcji paliw alternatywnych
	41-503 Chorzów,  Bytkowska 15
	90 000
	90 000*
	2026   - 2027
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05; 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 11, 20 01 30, 20 01 38, 20 01 39, 20 03 07, 20 01 41, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	rozbudowa
	Planowana modernizacja instalacji polegać ma na technologicznej modernizacji istniejącego zakładu pracującego w technologii mechanicznego przetwarzania odpadów.
	25 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
12 500
	PTS ALBA 
Sp. z o.o. (Chorzów)

	2 
	Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego
	42-530 Dąbrowa Górnicza, Puszkina 41
	123 000
	123 000*
	2024   - 2025
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Dobudowanie miejsc magazynowania odpadów, zmodernizowanie systemu wentylacji, odcieków, oświetlenia, montażu paneli PV, wymiana urządzeń do odzysku odpadów, modernizacja miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych, utwardzenie terenu.
	40 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
20 000
	REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

	3 
	Instalacja do produkcji paliw alternatywnych
	42-530 Dąbrowa Górnicza,  Główna 144a
	153 000
	153 000*
	2025   - 2026
	15 01 01, 15 01 03, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 38
oraz odpady inne niż komunalne
	rozbudowa
	Planowana modernizacja instalacji polegać ma na technologicznej modernizacji istniejącej Instalacji obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania.
	20 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
10 000
	ALBA MPGK Sp. z o.o. - Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

	4
	Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie demontażu i/lub rozdrabniania odpadów/produkcji paliw alternatywnych
	47-400 Racibórz, Rybnicka 125
	50 000
	50 000*
	2023   - 2025
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 09, 15 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, ex 19 12 10,
19 12 12,
ex 19 12 12,
20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 02 03, 20 03 02, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Modernizacja istniejącej instalacji do przetwarzania odpadów w procesie demontażu i/lub rozdrabniania odpadów/produkcji paliw alternatywnych celem poprawy efektywności pracy instalacji.
	10 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
5 000
	P.U.K. EMPOL Sp. z o.o. - Tylmanowa

	5
	Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego
	43-417 Kaczyce, Morcinka 17, Gmina Zebrzydowice
	60 000
	60 000*
	2024   - 2025
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Planowana rozbudowa/modernizacja polegać ma w szczególności na zakupie nowych i bardziej zaawansowanych technologicznie maszyn (m.in. nowy rozdrabniacz, elektromagnesy) oraz dobudowaniu nitki do mechanicznego sortowania odpadów przyjmowanych do przetworzenia. Modernizacja w celu poprawy efektywności i jakości stosowanych w zakładzie procesów, oraz zredukowania frakcji resztkowej, przy jednoczesnym zwiększeniu ilość odzyskanych i przekazanych do recyklingu surowców wtórnych.
	10 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
8 000
	PARDI 
Sp. z o.o. 

	
	Razem instalacje do produkcji paliwa alternatywnego

	476 000
	476 000*
	
	
	
	
	105 000
55 000
	

	1
	Stacja demontażu odpadów wielkogabary-towych
	43-300 Bielsko Biała, Krakowska 315d
	20 000
	12 000
	2024   - 2025
	20 03 07
	modernizacja
	Budowa nowego placu gromadzenia i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych umożliwiającego ich pełniejszy rozdział na poszczególne frakcje. Budowa magazynów odpadów. Doposażenie w niezbędny sprzęt do rozdziału i rozdrabniania, przeładunku odpadów itd.
	4 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
____________
2 000
	Zakład Gospodarki Odpadami S.A

	2
	Punkt demontażu odpadów wielkogabary-towych
	40-312 Katowice,  Milowicka 7a
	10 000
	10 000
	2024   - 2025
	20 03 07
	modernizacja
	Montaż urządzeń zwiększających i ułatwiających odzysk odpadów drewna oraz wyposażenie punktu w rozdrabniarkę wraz z możliwością przygotowania wsadu do produkcji RDFu.
	3 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 500
	Miejskie Przedsiębior-stwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o

	3
	Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabary-towych
	44-100 Gliwice, Rybnicka 199B
	20 000
	20 000
	2023   - 2024
	20 03 07
	modernizacja
	Planowana rozbudowa i modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych zagwarantuje poprawę osiąganych wskaźników odzysku i skierowanie do ponownego wykorzystania drewna oraz frakcji surowców wtórnych.  Zmodernizowana instalacja przeznaczona będzie do zagospodarowania przede wszystkim odpadów wielkogabarytowych, które wytwarzane są w gospodarstwach domowych oraz zbierane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
	4 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
2 000
	Przedsiębior-stwo Składowania i Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o.

	4
	Linia do przetwarzania odpadów wielkogabary-towych (w ramach instalacji MBP)
	43-100 Tychy,  Lokalna 11
	20 000
	20 000
	2027   - 2028
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 19 12 12, 20 03 01, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	modernizacja
	Planuje się  modernizację linii do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, której efektem będzie usprawnienie i zautomatyzowanie procesu odzysku drewna odpadowego z przeznaczeniem przekazania do recyklingu. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, odpady wielkogabarytowe (odpady o kodzie 20 03 07) w pierwszej kolejności będą przygotowane do ponownego użycia. Jeżeli taki odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania nie będzie możliwy, odpady wielkogabarytowe po wstępnym demontażu ręcznym zostaną poddane mechanicznemu rozdrobnieniu. Następnie odpady segregowane będą z podziałem na rodzaj surowca z jakiego zostały wykonane, kolejno przy użyciu separatora magnetycznego, separatora powietrznego, a następnie kabiny sortującej manualno – automatycznej z sorterem optycznym
	2 500
Środki własne, WFOŚ, NFOŚ 
____________
1 250
	MASTER - Odpady i Energia 
Sp. z o.o.

	
	Razem Instalacje do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	70 000
	62 000
	
	
	
	
	13 500
6 750
	

	1
	Linia do odzysku tworzyw sztucznych (styropianu)
	41-203 Sosnowiec, Baczyńskiego  11B
	300
	1 000
	2025   - 2026
	15 01 02
oraz odpady inne niż komunalne
	rozbudowa
	Modernizacja instalacji do odzysku tworzyw sztucznych wraz z przebudową infrastruktury oraz dobudową hali.
	10 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
5 000
	REMONDIS Sp. z o.o., ul.Zawodzie 16, 02-981 Warszawa - Oddział Sosnowiec

	
	Razem instalacje do odzysku tworzyw sztucznych 
	300
	1 000
	 
	 
	 
	 
	10 000
5 000
	 


* – bez zwiększania mocy przerobowych w zakresie wytwarzanego RDF z odpadów komunalnych





IIB. Planowane nowe inwestycje wraz z harmonogramem realizacji i kosztami
[bookmark: _Toc187841645][bookmark: _Hlk176770354]Tabela 21.	Planowane nowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych1)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub moder-nizacji 
Planowany rok zakoń-czenia roz-budowy lub moderni-zacji
	Czy w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych planuje się punkt napraw w ramach przygotowania do ponownego użycia, dla jakich odpadów?3), 5)
	Czy w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych planuje się przyjmowanie rzeczy używanych niebędących odpadem celem ponownego użycia ?6)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto
____________ Szacowana kwota dofinanso-wania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	43-440 Goleszów, Łąkowa 
	2024    - 2025
	Nie
	Nie
	Planowany PSZOK zlokalizowany będzie na terenie należącym do Gminy Goleszów na działkach nr  1236/2, 1236/9 obręb Goleszów o łącznej powierzchni 0,558 ha. Na chwilę obecną trwają prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie. Na terenie PSZOK planowane jest odbieranie od mieszkańców gminy segregowanych odpadów komunalnych, w tym m. in. odpadów ZSEiE, odpadów wielkogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, papieru i tektury, tworzyw sztucznych. Planowane jest również utworzenie punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
	100
Środki własne, środki pomocowe 
____________
50
	Gmina Goleszów

	2 
	44-370 Pszów, Traugutta 101
	2022    - 2023
	Tak
	Tak
	Budowa PSZOK na terenie działek o nr ew. 508/38, 545/38 w Pszowie.
	2 070
Budżet Miasta, pożyczka, NFOŚiGW 
____________
1 035
	Gmina Miasto Pszów

	3 
	43-410 Kończyce Małe, ul. Korczaka 
	2027    - 2028
	Tak
	Tak
	Budowa PSZOK w Kończycach Małych polegać będzie na wykonaniu zadaszonych boksów magazynowych, pomieszczenia magazynowego na odpady niebezpieczne, pomieszczenia na odpady ZSEiE, pomieszczenia magazynowego na przedmioty do ponownego użycia, zaplecza socjalno-biurowego, wagi samochodowej, rampy rozładunkowej wraz z wiatą, ogrodzenia, niezbędnych instalacji wraz z nasadzeniami rodzimych gatunków. Ponadto planuje się wykonanie m.in. utwardzonego placu z drogami wewnętrznymi przeznaczonymi do ruchu ciężkiego, ogrodzenie i monitoring. Wykonana będzie również instalacja OZE wytwarzająca energię na potrzeby obsługi PSZOK. Obecnie Gmina dokonała zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego umożliwiając realizację PSZOK. Planuje się realizacje na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (nie posiadamy dokumentacji technicznej).  
	11 613
Budżet Gminy, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 
____________
9 871
	Gmina Zebrzydowice

	4 
	47-400 Racibórz, Rybnicka125
	2024    - 2025
	Nie
	Nie
	Budowa PSZOK z uwzględnieniem przygotowania odpadów do ponownego użycia. Zakres prac obejmował będzie m.in. wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną, wydzielenie miejsc magazynowania odpadów zbieranych w ramach PSZOK, budowę wiat, boksów, magazynów, w tym magazynu dla odpadów przygotowanych do ponownego użycia, wyposażenie w urządzenia do magazynowania odpadów (np. kontenery, pojemniki, big-bagi). Reorganizacja miejsc magazynowania odpadów umożliwi komfortowe korzystanie z PSZOK przez mieszkańców, w sposób zapewniający bezpieczeństwo korzystających oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
	3 000
Środki własne, POLSKI ŁAD 
____________
1 500
	PUK Empol Sp. z o.o.

	5 
	41-700 Ruda Śląska, Kalinowa
	2024    - 2026
	Tak
	Tak
	Budowa PSZOK obejmuje: budowę placów i dróg wewnętrznych, budowę uzbrojenia terenu, zaplecza administracyjno-socjalnego (kontenerowego), rampy magazynowej, wagi samochodowej, zakup i ustawienie kontenerów i pojemników na odpady. Na terenie PSZOK planowana jest ścieżka edukacyjna, punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
	4 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
2 660
	Miasto Ruda Śląska

	6 
	44-325 Mszana, Górnicza 
	2022    - 2023
	Tak
	Tak
	Budowa nowego PSZOK. W zakres robót weszło między innymi:
· wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową z wykonaniem niwelacji terenu i podbudowy pod nawierzchniami,
· wykonanie zjazdu z drogi,
· posadowienie kontenera socjalno - biurowego,
· posadowienie kontenera na odpady niebezpieczne,
· posadowienie kontenera na przedmioty do ponownego użycia,
· budowa oświetlenia terenu,
· budowa instalacji monitoringu,
· wykonanie przyłącza energii elektrycznej wewnętrznych instalacji elektrycznych,
· wykonanie przyłącza wody do obiektu,
· budowa ogrodzenia terenu i bramy wjazdowej,
· budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z kanalizacją sanitarną,
· budowa wagi najazdowej 30T
	1 300
Budżet Gminy
____________
650
	Urząd Gminy Mszana

	7 
	43-176 Gostyń, Łuczników / Pszczyńska działki nr: 1129/44, 1094/44
	2025    - 2027
	Tak
	Tak
	Budowa PSZOK zawierający plac magazynowo – manewrowy wraz z wyposażeniem m.in. w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, portiernię z zapleczem socjalnym, magazyny, wiaty, punkt napraw, wagę najazdową, strefę eko-edukacyjną wraz z systemem monitoringu wizyjnego.
	3 500
Środki własne, środki pomocowe UE 
____________
1 750
	Gmina Wyry

	8 
	43-300 Bielsko-Biała, Szyprów 
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	Budowa od podstaw nowego,  trzeciego PSZOK w nowej lokalizacji z punktem napraw – ponownego użycia przedmiotów oraz wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę – kontenery, rozdrabniarki, prasy, magazyny itp. 
	8 800
Środki własne zakładu, pożyczka, NFOŚiGW 
____________
5 000
	Zakład Gospodarki Odpadami S.A

	9 
	41-800 Zabrze, w trakcie ustalania lokalizacji
	2026    - 2028
	Nie
	Tak
	W skład planowanej inwestycji – budowa PSZOK wchodzą następujące elementy:  
· zadaszone boksy magazynowe,
· miejsce z dodatkowymi pojemnikami na odpady,
· zadaszona rampa rozładunkowa wraz z kontenerami,
· zbiornik wód deszczowych,
· altana edukacyjna,
· ścieżka edukacyjna,
· magazyn odpadów, punkt napraw i ponownego użycia,
· miejsce z przyczepkami do wynajęcia dla mieszkańców,
· miejsca postojowe dla odwiedzających, w tym dla autokaru,
· budynek z salą edukacyjną oraz zapleczem socjalno -  biurowym dla pracowników PSZOK,
· waga samochodowa najazdowa,
· nasadzenia zieleni ozdobnej,
· infrastruktura drogowa i sieciowa.
	2 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 000
	Miasto Zabrze

	10 
	44-178 Przyszowice, Gliwicka obok 6c, alternatywnie: 44-186 Gierałtowice, Miarki 89a
	2025    - 2028
	Tak
	Tak
	PSZOK stanowić będzie miejsce, gdzie od właścicieli nieruchomości, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowane będą wybrane frakcje odpadów komunalnych. Nowy PSZOK polepszy warunki dla mieszkańców gminy Gierałtowice do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pozwoli zapobiegać powstawaniu odpadów poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu wymiany rzeczy używanych. W ramach PSZOK planuje się również utworzenie punktu napraw (przygotowania do ponownego użycia). 
W ramach przedsięwzięcia powstanie utwardzony plac do magazynowania odpadów, droga dojazdowa, plac manewrowy i parking. Teren zostanie ogrodzony, oświetlony oraz uzbrojony w media i monitoring. PSZOK zostanie wyposażony w odpowiednie pojemniki i kontenery. Na jego terenie znajdzie się m.in.: kontener biurowo-socjalny, kontener na punkt wymiany rzeczy używanych oraz punkt napraw, magazyn na materiały niebezpieczne i ZSEiE.
	3 000
Środki własne, NFOŚIGW, WFOŚiGW, środki UE 
____________
1 500
	Gmina Gierałtowice, PGK Sp. z o.o.

	11 
	41-706 Ruda Śląska, Piotra Skargi 87
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	Budowa PSZOK wraz z miejscami magazynowania odpadów i niezbędną infrastrukturą oraz budowa punktu napraw i miejsca przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia.
	6 500
Środki własne, środki pomocowe 
____________
3 250
	Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.

	[bookmark: _Hlk176770376]12 
	43-378 Rybarzowice, Ceglana 
	2023    - 2024
	Tak
	Tak
	PSZOK w gminie Buczkowice będzie zlokalizowany w sołectwie Rybarzowice, przy ul. Ceglanej. Lokalizacja inwestycji jest korzystna z uwagi na niski poziom uciążliwości dla otoczenia i mieszkańców. Teren PSZOK, o pow. 3790 m2 jest ogrodzony, oświetlony. Inwestycja obejmuje m.in. plac manewrowy o pow. 2572 m2, parking o pow. 148 m2 i ścieżkę dydaktyczną z 4 tablicami informacyjnymi w zakresie właściwego postępowania z odpadami. PSZOK będzie wyposażony w 18 szt. kontenerów na odpady (9 szt. KP15, 5 szt. M10, 2 szt. KP30, kontener zamykany na odpady niebezpieczne i kontener stalowy na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny), kontener socjalno-biurowy, szlaban z napędem elektrycznym, waga najazdowa oraz wiata stanowiąca zaplecze do naprawy i przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów. PSZOK będzie dostosowany do zbierania ponad 1000 Mg odpadów w ciągu roku. Planowy termin rozpoczęcia działalności PSZOK przewiduje się na II kwartał 2024 r.
	3 620
Środki własne, NFOŚiGW 
____________
1 810
	Gmina Buczkowice

	13 
	41-203 Sosnowiec, Baczyńskiego 11B
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	Budowa PSZOK wraz z miejscami magazynowania odpadów budowa punktu napraw oraz miejsca przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia.
	6 500
Środki własne, środki pomocowe 
____________
3 250
	REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

	14 
	43-155 Bieruń, Solecka 13
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	PSZOK będzie miejscem czasowego gromadzenia odpadów, przy jednoczesnym ich segregowaniu. W obrębie PSZOK będzie funkcjonował Punkt Rzeczy Używanych pochodzących z gospodarstw domowych. PSZOK będzie organizował coroczne akcje mające na celu pozbycie się z gospodarstw domowych niepotrzebnych, zalegających rzeczy.
Na terenie PSZOK będzie znajdować się powierzchnia utwardzona umożliwiająca wjazd samochodów, odbiór kontenerów. PSZOK będzie wyposażony w kontenery dostosowane do gromadzenia odpadów, teren zostanie ogrodzony i zabezpieczony, oraz wyposażony w wizyjny system kontroli. Na terenie PSZOK znajdować się będzie zaplecze umożliwiające prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia. Obszar PSZOK posiada zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego. Na terenie PSZOK znajdować się będą tablice edukacyjne - umożliwiające prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami, oraz zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach jego otwarcia.
	2 500
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 250
	Gmina Bieruń

	15 
	Czerwionka-Leszczyny, w trakcie ustalania lokalizacji
	2026    - 2028
	Tak
	Tak
	Budowa ogrodzenia, miejsca do zbierania odpadów niebezpiecznych, pomieszczenia dla pracowników, punktu wymiany rzeczy używanych i punkt napraw. Zakup szlabanu, monitoringu, wagi, pojemników/kontenerów. Zakup narzędzi służących do naprawy np. starych mebli, sprzętu elektrycznego, odzieży (heblarka, wkrętarka, wiertarka, maszyna do szycia itp.). Zakup oprogramowania i kart chipowych dla właścicieli nieruchomości, komputer do obsługi. Zakup regałów, wieszaków, żelazka itp. celem stworzenia punktu wymiany rzeczy używanych.
	800
Środki własne, środki pomocowe 
____________
400
	Zarząd Dróg i Służby Komunalne

	16 
	44-266 Świerklany, Pogodna 5
	2023    - 2024
	Nie
	Nie
	Budowa hali magazynowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym w Świerklanach oraz budowa w jej rejonie PSZOK. 
	5 000
Środki własne, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
____________
2 500
	Urząd Gminy Świerklany

	17 
	43-215 Jankowice, Złote Łany 36
	2026    - 2028
	Tak
	Tak
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy PSZOK.
	3 000
Budżet gminy, środki pomocowe 
____________
1 500
	Gmina Pszczyna

	18 
	Rybnik, w trakcie ustalania lokalizacji
	2024    - 2025
	Nie
	Nie
	Budowa nowego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	3 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 500
	Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.

	19 
	43-502 Czechowice-Dziedzice, Drzymały nr działki: 3905/8 
	2028    - 2030
	Nie
	Nie
	PSZOK budowany od podstaw, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych pozwoleń (droga administracyjna), utwardzenie terenu inwestycji, podłączenie mediów, budowa zaplecza socjalno-biurowego, budowa wiat, magazynów, zakup wagi i kontenerów/pojemników, oświetlenie, zakup i instalacja systemu monitoringu.
	10 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
5 000
	Gmina Czechowice-Dziedzice

	20 
	42-445 Szczekociny, Przemysłowa 2
	2024    - 2025
	Nie
	Tak
	Inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu terenu na potrzeby PSZOK dla Gminy Szczekociny. Zakres prac obejmował będzie m. in.: utwardzenie placu i drogi dojazdowej, wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych, wykonanie sieci i instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej dla systemu monitoringu), wykonanie systemu odwodnienia placu,  montaż najazdowej wagi samochodowej, oświetlenie terenu, budowę budynku i wiaty magazynowej, nasadzenie zieleni izolacyjnej oraz wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki w liczbie i wielkości dostosowanej do prognozowanej ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. PSZOK zapewnieni mieszkańcom warunki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w szczególności tych, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku). Eksploatacja PSZOK przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku, redukując ilość odpadów składowanych i ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Inwestycja pozwoli także częściowo zredukować stale rosnące koszty zagospodarowania odpadów.
	5 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
2 500
	Gmina Szczekociny

	21 
	Jastrzębie-Zdrój, w trakcie ustalania lokalizacji
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	Inwestycja umożliwi przyjmowanie, gromadzenie i wywóz poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz pełnić będzie funkcję edukacyjno–informacyjną. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również przyjmowanie i udostępnianie do dalszego obiegu rzeczy używanych, które nie stanowią odpadów i mogą być ponownie wykorzystane (np. ubrania, sprzęt elektroniczny).
Realizację przedsięwzięcia planuje się podzielić na III etapy: 
Etap I: Strefa rozładunkowa, magazyny, budynek punktu przyjęć odpadów, budynek dla pracowników administracji, budynek dla pracowników obsługi, stróżówka, wagi samochodowe, powierzchnie utwardzone (drogi, place, parkingi), zieleń oraz ogrodzenie.
Etap II: Budynek edukacyjny, kącik rekreacyjny, ścieżki edukacyjne, parking przy budynku edukacyjnym.
Etap III: Punkt napraw i ponownego wykorzystania rzeczy używanych nie będących odpadami.
	6 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
3 000
	Jednostka budżetowa miasta

	22 
	44-100 Gliwice, Królewskiej Tamy 
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	Poprzez budowę nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy w dogodniejszy i łatwiejszy sposób zyskają dostęp do miejsca zbiórki odpadów problemowych oraz ponadplanowych, które należy odbierać w sposób selektywny. Stworzenie dodatkowego punktu będzie uzupełnieniem kompleksowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych funkcjonującego na terenie miasta Gliwice.
	3 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 500
	Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

	23 
	44-100 Gliwice, Portowa 
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	Poprzez budowę nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy w dogodniejszy i łatwiejszy sposób zyskają dostęp do miejsca zbiórki odpadów problemowych oraz ponadplanowych, które należy odbierać w sposób selektywny. Stworzenie dodatkowego punktu będzie uzupełnieniem kompleksowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych funkcjonującego na terenie miasta Gliwice.
	3 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 500
	Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

	24 
	44-100 Gliwice, Kaszubska 2
	2024    - 2025
	Tak
	Tak
	Budowa PSZOK wraz z miejscami magazynowania odpadów i niezbędną infrastrukturą oraz budowa punktu napraw i miejsca przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia.
	5 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
2 500
	Remondis Gliwice 
Sp. z o.o.

	25 
	42-213 Częstochowa, w trakcie ustalania lokalizacji 
	2023- 2025
	Tak
	Tak
	Zaprojektowanie i budowa nowego PSZOK w Częstochowie przy ul. Legionów - jako zorganizowanego dla mieszkańców Częstochowy miejsca, w którym będą mogli pozostawić bezpłatnie posegregowane odpady komunalne.
	8 250
Środki własne, środki pomocowe 
____________
7 000
	Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

	26 
	47-420 Kuźnia Raciborska, Tartaczna 415/5, 415/23, 415/30
	2024    - 2025
	Nie
	Tak
	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzysząca (stanowiącą tzw. część roboczą PSZOK) w Kuźni Raciborskiej. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska, do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz właściwego sposobu ich zagospodarowania, zapewniające dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i prawodawstwie Unii Europejskiej. Inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuźni Raciborskiej” w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj realizowana będzie na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3871 /Polski Ład.
	7 400
Budżet Gminy, Rządowy Fundusz „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych
____________
5 700
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

	27 
	42-700 Lubliniec, Spokojna 2A
	2021    - 2023
	Nie
	Tak
	Zakres prac budowalnych obejmuje: przygotowanie terenu wraz z budową zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej, budowę instalacji teletechnicznych i elektrycznej oraz oświetlenia terenu, budowę 2 wiat nad kontenerami na odpady, utworzenie placu manewrowo-magazynowego oraz wyznaczenie miejsc parkingowych, montaż kontenera socjalno-biurowego, dostawę 2 kontenerów magazynowych przeznaczonych na odpady niebezpieczne, wyposażenie w wagę samochodową najazdową, ogrodzenie terenu. PSZOK zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia potrzebne do jego funkcjonowania. Ponadto PSZOK będzie dysponował zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia.
	1 040
Środki własne
____________
0
	Urząd Miejski w Lublińcu

	28 
	42-122 Ostrowy nad Okszą, Działka nr 1985/ obręb 0007 Ostrowy
	2023    - 2025
	Nie
	Tak
	Realizacja PSZOK przewidziana jest w III etapach:
Etap I: (2023-2024). Zakup działek: W 2023r. nabyto w ramach zamiany działkę nr 1985 obręb 0007 Ostrowy. Podejmowane są próby zakupu 2 sąsiednich działek nr 1984, 1986, 1987.
Etap II: (2024-2025). Rozgraniczenie, utrwalenie punktów granicznych, podłączenie mediów, przystosowanie wjazdów, ogrodzenie ww. działek. Podłączenie prądu może potrwać do 2 lat.
Etap III: (2025-2027). Wybór projektu. Budowa wiat, budynków, ramp, szlabanów, utwardzenie placu, montaż kamer. Montaż/budowa wagi. Zakup pojazdu (np. wózka widłowego do przeładunku pojemników na odpady). Zakup pojemników na odpady o pojemności od 120 do 240 litrów (10.000 szt.). Zakup kontenerów o pojemności od 7 do 18 m3 (10 szt.).
	900
Środki własne, środki pomocowe 
____________
450
	Gmina Miedźno

	29 
	44-295 Lyski, Robotnicza
	2026    - 2027
	Tak
	Tak
	Planowane jest utworzenie jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Lyskach lub w Raszczycach. Inwestycja obejmuje m.in. budowę  pomieszczeń biurowo-socjalnych i infrastruktury technicznej, wyposażenie placu w kontenery na odpady, utworzenie magazynu na odpady niebezpieczne i pozostałego koniecznego wyposażenia. W PSZOK planowane jest przyjmowanie m.in. następujących frakcji odpadów: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, ZSEiE, przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, wielomateriałowe i wiele innych. Inwestycja obejmuje także utworzenie punktu wymiany rzeczy używanych wraz z punktem napraw.  Gmina Lyski nie dysponuje gruntem w Lyskach pod PSZOK; istnieje konieczność  zakupu gruntu pod lokalizację PSZOK poza terenem gminy.
	2 676
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 338
	Gmina Lyski

	30 
	47-435 Raszczyce, Raciborska 
	2026    - 2027
	Tak
	Tak
	Planowane jest utworzenie jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Lyskach lub w Raszczycach. Inwestycja obejmuje m.in. budowę  pomieszczeń biurowo-socjalnych i infrastruktury technicznej, wyposażenie placu w kontenery na odpady, utworzenie magazynu na odpady niebezpieczne i pozostałego koniecznego wyposażenia. 
W PSZOK planowane jest przyjmowanie m.in. następujących frakcji odpadów: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, ZSEiE, przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, wielomateriałowe i wiele innych.  Inwestycja obejmuje także utworzenie punktu wymiany rzeczy używanych wraz z punktem napraw; Gmina Lyski nie dysponuje gruntem w Lyskach pod PSZOK; istnieje konieczność  zakupu proponowanego gruntu pod lokalizację PSZOK..
W Raszczycach nie ma urządzonego dojazdu do gruntu w planowanej lokalizacji PSZOK, istnieje także konieczność rekultywacji terenu.
	3 865
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 933
	Gmina Lyski

	31 
	43-100 Tychy, Tereny gminy Tychy (Sieć mini-PSZOK-ów, ok 15 szt.) 
	2025    - 2026
	Nie
	Nie
	Budowa sieci mini – PSZOKÓW około 15 szt., wyposażenie w niezbędną infrastrukturę, przygotowanie terenu i dokumentacji budowlanej i środowiskowej oraz odpadowej.  
Zakres realizowanych inwestycji:
· utwardzenie nawierzchni,
· uzbrojenie terenu, 
· wyposażenie w zbiornik na ścieki, wiaty lub boksy na odpady,  zaplecze socjalne, wagę do odpadów,  ogrodzenie terenu, monitoring wizyjny, rampę najazdową, magazyn odpadów niebezpiecznych,
· zakup kontenerów i pojemników, 
· zakup sprzętu, maszyn i pojazdów do obsługi PSZOK, 
· zakup wyposażenia, wydzielenie i wyposażenie miejsca do przyjmowania rzeczy używanych celem ponownego użycia oraz inne elementy związane z funkcjonowaniem PSZOK.
Budowa PSZOK może obejmować także utworzenie ścieżki edukacyjnej.
	3 750
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 875
	MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

	32 
	43-100 Tychy, W trakcie ustalania lokalizacji
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	Przewiduje się uzgodnione wspólnie z Zarządcami w zabudowie wielorodzinnej umiejscowienie PSZOK, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę, przygotowanie terenu i dokumentacji budowlanej i środowiskowej oraz odpadowej.
Zakres inwestycji:
· utwardzenie nawierzchni,
· uzbrojenie terenu, 
· wyposażenie w zbiornik na ścieki, wiaty lub boksy na odpady,  zaplecze socjalne, wagę do odpadów,  ogrodzenie terenu, monitoring wizyjny, rampę najazdową, magazyn odpadów niebezpiecznych,
· zakup kontenerów i pojemników, 
· zakup sprzętu, maszyn i pojazdów do obsługi PSZOK, 
· zakup wyposażenia, wydzielenie i wyposażenie miejsca do przyjmowania rzeczy używanych celem ponownego użycia oraz inne elementy związane z funkcjonowaniem PSZOK.
Budowa PSZOK może obejmować także utworzenie ścieżki edukacyjnej.
	500
Środki własne, środki pomocowe 
____________
250
	MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

	33 
	44-189 Wilcza, działki nr 86/7, 158/14, obręb Wilcza
	2028    - 2029
	Nie
	Nie
	Budowa PSZOK na działce nr 86/7 (arkusz mapy 6) oraz częściowo na działce nr 158/14 (arkusz mapy 3) obręb Wilcza. PSZOK będzie wyposażony w zaplecze techniczno-biurowe oraz kontenery do gromadzenia odpadów. Na terenie PSZOK planuje się utworzenie punktu naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
	2 500
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 250
	Urząd Gminy w Pilchowicach

	34 
	47-470 Krzanowice, Raciborska 
	2022    - 2024
	Nie
	Nie
	Przedmiotem inwestycji jest budowa PSZOK. 
W ramach tej inwestycji  na działkach 721 i 722 zostanie wykonany plac z betonowych płyt drogowych, wybudowana zostanie wiata. 
Na placu zamontowane zostaną kontenery socjalno-biurowe, kontenery wymiany rzeczy używanych, kontenery na odpady niebezpieczne. Wybudowana zostanie infrastruktura techniczna  - instalacja kanalizacji sanitarnej zakończona zbiornikiem na nieczystości ciekłe, zewnętrzna instalacja deszczowa – odwodnienie terenu zakończona separatorem substancji ropopochodnych oraz szczelnym zbiornikiem, instalacja elektryczna. Na działce 854 w ramach inwestycji zaplanowano fragment zjazdu oraz miejsca postojowe.  
Plan zakończenia inwestycji to  2024 rok.
	1 254
Środki własne, Fundusz Inwestycji Strategicznych 
____________
627
	Gmina Krzanowice

	35 
	42-165 Lipie, W trakcie ustalania lokalizacji 
	2023    - 2028
	Nie
	Nie
	Planowana jest budowa nowoczesnego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	500
Środki własne gminy, środki pomocowe 
____________
250
	Urząd Gminy Lipie

	36 
	47-440 Nędza, W trakcie ustalania lokalizacji 
	2026    - 2028
	Tak
	Tak
	Planowana jest budowa nowoczesnego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	2 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 000
	Gmina Nędza

	37 
	41-940 Piekary Śląskie, Śląska 
	2024    - 2028
	Nie
	Nie
	Planowana jest budowa nowoczesnego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	7 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
3 500
	Gmina Piekary Śląskie

	38 
	44-120 Pyskowice, Poznańska 5
	2024    - 2028
	Nie
	Tak
	Planowana jest budowa nowoczesnego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	2 152
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 076
	Gmina Pyskowice

	39 
	43-436 Górki Wielkie, Spółdzielcza 
	2026    - 2028
	Nie
	Tak
	Ze względów techniczno – organizacyjnych oraz w związku z obserwowanym wzrostem ilości odpadów komunalnych dostarczanych do istniejącego PSZOK w Brennej rozważa się przeniesienie PSZOK w inne miejsce. Planowana jest budowa nowoczesnego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	11 500
Środki własne, środki pomocowe 
____________
5 750
	Gmina Brenna

	40 
	42-600 Tarnowskie Góry, Zagórska b/n, Działka ewidencyjna numer 1369/280
	2025    - 2028
	Tak
	Tak
	Planowana jest budowa nowoczesnego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	10 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
5 000
	Gmina Tarnowskie Góry

	41 
	34-300 Żywiec, lokalizacja w trakcie ustalania 
	2025    - 2027
	Tak
	Tak
	Uzupełnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów poprzez budowę nowoczesnego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	4 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
2 000
	Miasto Żywiec

	42 
	42-270 Kłomnice, w trakcie ustalania lokalizacji
	2024    - 2027
	Nie
	Nie
	Zakres inwestycji: utwardzenie terenu, budowa wiat, zagospodarowanie terenu, montaż wagi najazdowej pozwalającej na ważenie pojazdów odbierających odpady komunalne.
	2 000
Środki własne gminy (300), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
____________
1 700
	Gmina Kłomnice

	43 
	42-200 Częstochowa, Wielkopiecowa 16
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	Budowa nowoczesnego PSZOK, wraz z niezbędną infrastrukturą:
· budowa placów i dróg wewnętrznych,
· przyłączenia do istniejących sieci,
· waga samochodowa,
· rampa,
· samochód do odbioru kontenerów,
· miejsca magazynowania odpadów tj.: zadaszone boksy, wiaty, miejsca na kontenery/pojemniki, magazyn odpadów niebezpiecznych,
· zakup pojemników i kontenerów oraz wyposażenia magazynu odpadów niebezpiecznych,
· budynek dla utworzenie punku napraw i ponownego użycia produktów,
· budynek zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników PSZOK,
· ścieżka edukacyjna,
· instalacja OZE,
· monitoring całego terenu,
· zieleń.
	1 300
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
650
	REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie

	44 
	42-200 Częstochowa, Radomska 12
	2025    - 2026
	Tak
	Tak
	Budowa nowoczesnego PSZOK, wraz z niezbędną infrastrukturą:
· budowa placów i dróg wewnętrznych,
· przyłączenia do istniejących sieci,
· waga samochodowa,
· rampa,
· samochód do odbioru kontenerów,
· miejsca magazynowania odpadów tj.: zadaszone boksy, wiaty, miejsca na kontenery/pojemniki, magazyn odpadów niebezpiecznych,
· zakup pojemników i kontenerów oraz wyposażenia magazynu odpadów niebezpiecznych,
· budynek dla utworzenie punku napraw i ponownego użycia produktów,
· budynek zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników PSZOK,
· ścieżka edukacyjna,
· instalacja OZE,
· monitoring całego terenu,
· zieleń
	1 300
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
650
	REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie

	45 
	43-230 Goczałkowice-Zdrój, lokalizacja w trakcie ustalenia na terenie  Gminy Goczałkowice-Zdrój
	2025 – 
2027
	Tak
	Tak
	Budowa nowego PSZOK w którym planowane będzie utworzenie punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
	1 500
Środki własne, środki pomocowe 
_____________
750
	Gmina Goczałkowice - Zdrój

	 
	 
	 
	 
	 
	Suma
	177 690
____________
99 225
	 





[bookmark: _Toc187841646]Tabela 22.	Planowana infrastruktura służąca zapobieganiu powstawaniu odpadów komunalnych, inna niż funkcjonująca w ramach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Lp.
	Rodzaj infrastruktury8)
	Lokalizacja2)
	Przyjmowane produkty 9) 
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub modernizacji 
----
Planowany rok zakończenia rozbudowy lub modernizacji
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto ____________
Szacowana kwota dofinansowania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	*) 
	
	
	
	
	
	
	


*)  Tabela fakultatywna – brak danych



[bookmark: _Toc187841647]Tabela 23.	Planowane nowe sortownie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych10)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Rodzaj instalacji24)
	Planowane moce przero-bowe 12) [Mg/rok]
	Planowana masa odpadów komunalnych do przetwo-rzenia w instalacji [Mg/rok]
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub modernizacji ---- Planowany rok zakończenia rozbudowy lub modernizacji
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych3)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto ____________
Szacowana kwota dofinansowa-nia [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	[bookmark: OLE_LINK7]1 
	42-440 Ogrodzieniec, Kościuszki 107a
	Sortownia
	3 000
	3 000
	2024 - 2025
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40
	Budowana sortownia będzie przyjmować selektywnie zbierane odpady z grupy 20 oraz z grupy 15. Na terenie hali będzie funkcjonować linia sortownicza z 6 stanowiskami pracy oraz z 12 wylotami na wysegregowane surowce wtórne. Technologia przewiduje przetwarzanie odpadów w ilości do 3 000 Mg rocznie. Odpady wysegregowane (surowce wtórne) będą belowane i przekazywane do firm zajmujących się przetwarzaniem surowców wtórnych (recyklerów). 
	15 000
Środki własne, Polski Ład ____________ 
7 500
	Gmina Ogrodzieniec wraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym Ogrodzieniec 
Sp. z o.o.

	 
	 Suma
	 
	3 000
	3 000
	 
	 
	 
	15 000
 ____________
7 500
	 





[bookmark: _Toc187841648][bookmark: _Hlk187836693]Tabela 24.	Planowane nowe instalacje do przetwarzania bioodpadów15) w procesie fermentacji
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Planowane moce przerobowe [Mg/rok]
	Planowana masa odpadów komunalnych do przetworzenia w instalacji [Mg/rok]
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub modernizacji ---- Planowany rok zakończenia rozbudowy lub modernizacji
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych3)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Planowane wykorzystanie biogazu na cele energetyczne 16)
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto ____________
Szacowana kwota dofinansowania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	41-902 Bytom, al. Jana Pawła II 10 / ul. Brzezińska 
	12 500
	12 500
	2024     - 2028
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
	Budowa biogazowni bioodpadów zbieranych selektywnie.
	produkcja biometanu
	50 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
____________
30 000
	Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o

	2 
	41-503 Chorzów, Brzezińska 
	24 000
	24 000*
	2024     - 2026
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	W ramach inwestycji przewiduje się budowę Instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w procesie beztlenowym z możliwością wytwarzania biogazu w procesie fermentacji.
	produkcja biometanu
	50 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
35 000
	PTS Alba Sp. z o.o.

	3 
	43-502 Czechowice-Dziedzice, Pionkowa 8
	14 000
	14 000
	2027     - 2028
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
	Planowana jest budowa biogazowni wraz z kompostownią, aby móc w pełni zagospodarować odpady zielone i bio. W wyniku procesu powstawanie produkt oraz odzyskiwana będzie energia. Lokalizacja inwestycji nie jest jeszcze sprecyzowana, będzie to nowa działka obecnie niewykorzystywana przez naszą spółkę. Planuje się umiejscowienie inwestycji w powiecie bielskim.
	produkcja biometanu
	30 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
20 000
	Sanit-Trans 
Sp. z o.o.

	4 
	Częstochowa,  
	21 000
	21 000
	2024     - 2026
	20 02 01, 20 01 08, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Budowa instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów w procesie fermentacji.
	produkcja biometanu
	100 000
Środki własne, środki pomocowe UE, NFOŚIGW, WFOŚIGW 
____________
85 000
	Gmina Miasto Częstochowa - CUK

	5 
	42-530 Dąbrowa Górnicza, Główna 144a
	24 000
	24 000
	2024     - 2026
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Budowa na terenie ALBA MPGK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów – biogazowni, wykorzystującej beztlenowe procesy przetwarzania 
	produkcja biometanu
	50 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
35 000
	ALBA MPGK 
Sp. z o.o.

	6 
	44-122 Gliwice, Rybnicka 199B
	8 000
	8 000
	2024     - 2027
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Budowa instalacji do prowadzenia procesu beztlenowego przetwarzania  selektywnie zbieranych bioodpadów umożliwi najefektywniejsze prowadzenie procesu przetwarzania odpadów z punktu widzenia wykorzystania zawartej w nich energii. Planuje się, iż biogaz wytworzony w procesie fermentacji zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w zespole kogeneracyjnym, a nadwyżki wytworzonej energii zostaną przekazane do sieci. Poferment będący produktem powstającym w wyniku prowadzonego procesu przetwarzania, po uzyskaniu pozwolenia  na wprowadzanie do obrotu wydanego przez Ministra rozwoju wsi i rolnictwa będzie przekazywany odbiorcy finalnemu jako środek poprawiający właściwości gleby.
	produkcja biometanu
	45 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
22 500
	Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów 
Sp. z o.o.

	7 
	Obszar GZM, w trakcie ustalania lokalizacji (jedna z gmin  GZM)  
	15 000
	15 000
	2024     - 2028
	20 01 08, 20 02 01
	Inwestycja będzie prowadzona równolegle do projektu ECOWASTE-BIOGZM, którego zadaniem będzie zbudowanie obiegu zamkniętego dla tego typu odpadów. W wyniku zagospodarowania odpowiedniego strumienia odpadów będzie wytwarzany biogaz, z zamiarem wykorzystywania go na potrzeby produkcji ciepła oraz energii elektrycznej.  Powstający po oczyszczeniu i sprężeniu biogaz, będzie mógł także zostać wykorzystywany jako biometan  w transporcie (element projektu ECOWASTE-BIOGZM). Poferment z biogazowni będzie wykorzystywany jako polepszacz gleby. Planowane moce przerobowe dla wszystkich przetwarzanych bioodpadów: 20 000 Mg/rok.
	produkcja biometanu
	75 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
35 000
	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia

	8 
	40-312 Katowice, Milowicka 7a
	15 000
	15 000
	2024     - 2026
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
	Zabudowa  ciągu technologicznego do fermentacji bioodpadów zbieranych selektywnie (urządzenia etapu przygotowującego wsad, fermenter, oczyszczanie biogazu, zbiornik, generator CHP).  Instalacja umożliwi wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej. 
	produkcja biometanu
	65 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
32 500
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.

	9 
	41-700 Ruda Śląska, Rejon ulic. 1 Maja i DTŚ 
	22 600
	22 600
	2025     - 2026
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Instalacja fermentacji metanowej o wydajności rocznej 40 tys. ton dla wszystkich przetwarzanych bioodpadów. Instalacja służąca do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, produkcji biogazu i wykorzystania go do celów energetycznych lub uszlachetniania do postaci paliwa dla samochodów, oraz produkcji nawozu z przeznaczeniem do wykorzystania w rolnictwie.
	produkcja biometanu
	90 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
____________
60 000
	Grupa Eneris

	10 
	Pawonków, Lisowice działka nr. 419/18
	24 000
	24 000
	2025     - 2026
	20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Budowa biogazowni o mocy 1 MWe (docelowo w drugim etapie 2 MWe) tzn. spalanie wyprodukowanego biogazu i produkcja energii elektrycznej w układzie kogeneracyjnym (energia i ciepło). Planowana jest instalacja, w której będą prowadzone procesy beztlenowego przetwarzania surowców w postaci odpadów, biomasy, odpadów stanowiących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (tzw. UPPZ). 
W ramach inwestycji przewiduje się pełen ciąg technologiczny urządzeń umożliwiających przygotowanie, magazynowanie, zbieranie surowców/odpadów do przetwarzania w instalacji, jak również instalację do spalania wytworzonego w procesach fermentacji biogazu celem wytworzenia z niej energii eklektycznej i cieplnej (wraz z awaryjnym systemem spalania biogazu) oraz linii uszlachetniania biogazu, która umożliwi wtłaczanie oczyszczonego biogazu do lokalnej sieci gazowej. W ramach inwestycji zaplanowano m.in.:  budynek techniczny, halę produkcyjną wyposażoną w system oczyszczania (dezodoryzacji) powietrza, niezbędne linie technologiczne, boksy magazynowe i zbiorniki, moduły kogeneracyjne, wagę najazdową.
	produkcja biometanu
	70 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
____________
49 000
	ADAM BISZTYGA TAPO-SERWIS

	11 
	44-251 Rybnik, Rybnik, Obręb Chwałowice, rejon ulic Zwycięstwa, Kołłątaja i KWK Chwałowice (alternatywne lokalizacje: Rybnik ul. Sportowa działki nr 511/23; 509/6; 507/6; 505/8; 503/8; 501/23; 147/8, obręb Niewiadom Górny) 
	20 000
	20 000
	2026     - 2027
	15 01 01, 15 01 03, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne 
	Budowa instalacji do fermentacji odpadów (biogazowni). Wstępnie przewidywany przez Inwestora strumień odpadów na bramie obejmuje 22,5 tys. Mg/rok (dla wszystkich przetwarzanych bioodpadów). Wydajność węzła fermentacji wyniesie do 20 tys. Mg/rok. Początkowo zakłada się realizację jednego fermentera o pojemności nominalnej ok. 1800 m3. W ramach funkcjonowania fermentacji odpadów uzyskany w procesie biogaz zostanie spalony w jednostkach CHP do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby Zakładu oraz wykorzystanie nadwyżki biogazu do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej do odbiorców zewnętrznych.
	produkcja biometanu
	120 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
____________
102 000
	Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.

	12 
	Tychy, Urbanowice działka nr. 354/29
	24 000
	24 000
	2024     - 2025
	20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne 
	Budowa biogazowni o mocy 1 MWe (docelowo w drugim etapie 2 MWe) tzn. spalanie wyprodukowanego biogazu i produkcja energii elektrycznej w układzie kogeneracyjnym (energia i ciepło). Planowana jest instalacja, w której będą prowadzone procesy beztlenowego przetwarzania surowców w postaci odpadów, biomasy, odpadów stanowiących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (tzw. UPPZ). 
W ramach inwestycji przewiduje się pełen ciąg technologiczny urządzeń umożliwiających przygotowanie, magazynowanie, zbieranie surowców/odpadów do przetwarzania w instalacji, jak również instalację do spalania wytworzonego w procesach fermentacji biogazu celem wytworzenia z niej energii eklektycznej i cieplnej (wraz z awaryjnym systemem spalania biogazu) oraz linii uszlachetniania biogazu, która umożliwi wtłaczanie oczyszczonego biogazu do lokalnej sieci gazowej. W ramach inwestycji zaplanowano m.in.:  budynek techniczny, halę produkcyjną wyposażoną w system oczyszczania (dezodoryzacji) powietrza, niezbędne linie technologiczne, boksy magazynowe i zbiorniki, moduły kogeneracyjne, wagę najazdową.
	produkcja biometanu
	70 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
____________
49 000
	BM Recykling 
Sp. z o. o.

	13 
	44-251 Wodzisław Śląski, Marklowicka działki nr 1494/201 obręb Wodzisław
	8 000
	8 000
	2025     - 2027
	15 01 01, 15 01 03, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Budowa biogazowni bioodpadów zbieranych selektywnie.
	produkcja biometanu
	120 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
102 000
	Miasto Wodzisław Śląski (spółka komunalna)

	14 
	34-300 Żywiec, Kabaty 2
	7 000
	7 000
	2026     - 2027
	20 02 01, 20 01 08
	Budowa biogazowni bioodpadów zbieranych selektywnie.
	produkcja biometanu
	15 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
8 000
	Beskid Żywiec 
Sp. z o.o.

	15 
	43-300 Bielsko-Biała, w trakcie ustalania lokalizacji  
	12 000
	12 000
	2025     - 2030
	20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 03 03
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne 
	Budowa biogazowni bioodpadów zbieranych selektywnie.
	produkcja biometanu
	140 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
70 000
	Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biała 

	16 
	42-680 Tarnowskie Góry,  Laryszowska  
	8 000
	8 000
	2024     - 2027
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne 
	Metoda SUCHA, ciągła, pozioma. wydajność ok.20 000 Mg/rok (dla wszystkich przetwarzanych bioodpadów). Biogazownia będzie funkcjonowała łącznie z istniejącą kompostownią przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach. Produkcja biogazu i energii elektrycznej. 
	produkcja biometanu
	25 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
15 000
	REMONDIS Tarnowskie Góry 
Sp. z o.o.

	 
	 Suma
	259 100
	259 100
	 
	 
	 
	
	1 115 000
____________
749 500
	 


*) – łączna moc przerobowa instalacji uwzgledniająca przetwarzane selektywnie bioodpady także pochodzące spoza grupy 20 wyniesie 75 tys. Mg/ rok



[bookmark: _Toc187841649]Tabela 25.	Planowane nowe instalacje do przetwarzania bioodpadów15) w procesie tlenowym (kompostowanie)
	[bookmark: _Hlk160410774]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Planowane moce przero-bowe [Mg/rok]
	Planowana masa odpadów komunalnych do przetworzenia w instalacji [Mg/rok]
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub modernizacji ---- Planowany rok zakończenia rozbudowy lub modernizacji
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych3)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania 
[tys. zł] brutto ______________
Szacowana kwota dofinansowania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	43-150 Bieruń, Chemików 100
	3 500
	3 500
	2023     - 2024
	15 01 03, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Budowa kompostowni bioodpadów zbieranych selektywnie.
	4 500
Środki własne, środki pomocowe 
_______________
1 350
	Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej

	2 
	41-503 Chorzów, Brzezińska 
	22 000
	22 000*
	2024     - 2025
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne 
	W ramach inwestycji realizowana będzie budowa Instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w procesie tlenowym.
	40 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
_______________
28 000
	PTS Alba Sp. z o.o.

	3 
	42-530 Dąbrowa Górnicza, Główna 144a
	15 000
	15 000
	2023     - 2024
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Instalacja do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w tlenowym jednoetapowym procesie kompostowania na terenie ALBA MPGK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
	15 000
Środki własne, środki pomocowe 
_______________
7 500
	ALBA MPGK Sp. z o.o.

	4 
	44-268 Jastrzębie-Zdrój, Norwida 34/34a
	12 000
	12 000
	2024     - 2026
	15 01 01, 15 01 03, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02

oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Budowa kompostowni bioodpadów zbieranych selektywnie.
	30 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
_______________
15 000
	PST Transgór S.A.

	5 
	44-193 Knurów, Szybowa 44
	4 500
	4 500
	2025     - 2025
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
	Budowa kompostowni bioodpadów zbieranych selektywnie.
	20 000
Środki własne, środki pomocowe 
_______________
10 000
	PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.

	6 
	47-420 Kuźnia Raciborska, Klasztorna 45
	1 500
	1 500
	2023     - 2024
	20 01 08, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Budowa kompostowni bioodpadów zbieranych selektywnie (uzyskano decyzję pozwolenie na budowę).
	1 250
Środki własne, RPO 
_______________
1 063
	Gmina Kuźnia Raciborska (Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.)

	7 
	43-170 Łaziska Górne, Łazy 
	2 000
	2 000
	2024     - 2026
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	Budowa kompostowni tlenowej z systemem pryzmowym, otwartym z kontrolowaną temperaturą i  wilgotnością, w której będą przetwarzane następujące odpady: 
15 01 03, 19 08 05, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02.  W zakres przedsięwzięcia wchodzi również cała infrastruktura niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji, czyli m.in. drogi dojazdowe, place magazynowe, zadaszone wiaty magazynowe, odwodnienie terenu i ogrodzenie, zakup kontenerów, maszyn i niezbędnych urządzeń technicznych.
	3 700
Środki własne, środki pomocowe 
_______________
3 145
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o.

	8 
	42-440 Ogrodzieniec, Kościuszki 107 A
	5 000
	5 000
	2025     - 2026
	20 01 08, 20 02 01
	Planowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych, będzie przetwarzać odpady w procesie kompostowania z wykorzystaniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. Wydajność instalacji przewiduje 5 000 Mg/rok. Planowana jest budowa następujących obiektów: wiata przyjęć odpadów, bioreaktory w ilości 4 szt. z placem manewrowym,  plac dojrzewania kompostu, plac technologiczny, biofiltr, wiata przesiewania, magazyn kompostu. 
Po zakończeniu procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych powstanie produkt polepszacz gleby – kompost.
	20 000
Środki własne, środki pomocowe 
_______________
17 000
	Gmina Ogrodzieniec wraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Ogrodzieńcu Sp. z o.o.

	9 
	41-700 Ruda Śląska, w trakcie ustalania lokalizacji 
	7 600
	7 600
	2027     - 2028
	20 01 08, 20 02 01
	Budowa kompostowni bioodpadów zbieranych selektywnie
	20 000
Środki własne, środki pomocowe 
_______________
13 320
	Miasto Ruda Śląska

	10 
	42-230 Koniecpol, Słowackiego 
	20 300
	20 300
	2023     - 2026
	20 01 08, 20 02 01
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne
	W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną 4 silosy po 7,5 m x 65m - 975 m3 każdy, wyposażone w szczelną nawierzchnie o wysokości ścian do 2,5 m. zadaszonych wiatą stalową. Wykonana zostanie kanalizacja technologiczna odprowadzająca odcieki z miejsca przetwarzania odpadów do bezodpływowego szczelnego zbiornika gromadzenia odcieków, które będą wykorzystane do zraszania pryzm kompostowych w systemie obiegu zamkniętego. Dowożone odpady nie będą magazynowane przed przetworzeniem. Okres przetwarzania jednej partii substratów wyniesie średnio 11 tygodni, szacunkowa liczba zapełnień - 5 razy w roku, roczna masa przetwarzanych odpadów 20 300 Mg/rok. 
	4 000
Środki krajowe, środki pomocowe 
_______________
2 000
	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.

	11 
	40-599 Zabrze, Szyb Franciszek Ziemska 122/26, 123/25, 241/29, 244/30, 248/22, 249/31, 252/22, cz. Działki 251/31
	5 500
	5 500
	2023     - 2024
	20 01 08, 20 02 01, 20 03 02
	Budowa kompostowni bioodpadów zbieranych selektywnie.
	30 000
Środki własne, środki pomocowe 
_______________
15 000
	PLS PROJEKT 
Sp. z o.o.

	12 
	42-400 Zawiercie, Obrońców Poczty Gdańskiej 
	15 000
	15 000
	2027     - 2028
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
	Inwestycja obejmuje budowę instalacji do kompostowania bioodpadów i innych odpadów zielonych ulegających biodegradacji (głównie - trawa, liście, krzewy  i inne odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych 
i wspólnot). Wytworzony kompost poddany zostanie mechanicznemu przetworzeniu w celu nadania odpo-wiednich parametrów morfologicznych. Następnym etapem jest certyfikacja w PCBC w celu uzyskania produktu nawozowego „środka poprawiającego właściwości gleby”.
	12 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe 
_______________
6 000
	TAMAX Sp. z o.o.

	13 
	43-607 Jaworzno, M. Jaworzno -lokalizacja w trakcie ustalania  
	5 000
	5 000
	2025     - 2028
	15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02 
	Budowa kompostowni bioodpadów zbieranych selektywnie.
	15 000
Środki własne, środki pomocowe _______________
12 000
	Gmina Jaworzno

	14 
	41-949 Piekary Śląskie, Gen. J. Sadowskiego  
	5 000
	5 000
	2023     - 2028
	20 02 01
	Budowa kompostowni bioodpadów zbieranych selektywnie.
	4 000
Środki własne, środki pomocowe
_____________
2 000
	Gmina Miasto Piekary Śląskie

	15 
	42-263 Wrzosowa, ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna  
	16 000
	16 000
	2025     - 2026
	20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady biodegradowalne inne niż komunalne 
	Budowa nowej hali wyposażonej w bioreaktory w celu hermetyzacji procesu przetwarzania odpadów zielonych i kuchennych i innych bioodpadów, budowa magazynu wyjściowego dla magazynowania i konfekcjonowania polepszacza gleby, budowa stanowiska do przygotowania wsadu wejściowego do produkcji polepszacza gleby wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia, w tym rozdrabniacz, ładowarka, homogenizator, przenośnik taśmowy, przerzucarka, ładowarka kołowa. 
	48 620
Środki własne, środki pomocowe
_______________
41 327
	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

	 
	 Suma
	139 900
	139 900
	 
	 
	 
	268 070
___________
174 705
	 


*) – łączna moc przerobowa instalacji uwzgledniająca przetwarzane selektywnie bioodpady także pochodzące spoza grupy 20 wyniesie 75 tys. Mg/ rok


[bookmark: _Toc187841650]Tabela 26.	Planowane nowe instalacje do recyklingu odpadów
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lp.
	Rodzaj instalacji
	Lokalizacja2)
	Planowane moce przerobowe [Mg/rok]18)
	Planowana masa odpadów komunalnych do przetworzenia w instalacji [Mg/rok]
	Planowany rok rozpoczęcia budowy
 ---- Planowany rok zakończenia budowy
	Rodzaj przetwarzanych odpadów 17)
	Produkt 19) 
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto ____________
Szacowana kwota dofinansowania [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	Instalacja do przetwarzania odpadów termoplastycznych
	43-300 Bielsko-Biała, Krakowska 315d
	10 000
	10 000
	2023   - 2028
	tworzywa sztuczne
	różnego rodzaju wyroby z tworzyw sztucznych
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania odpadów z tworzyw termoplastycznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych wraz z budową i uruchomieniem instalacji do produkcji różnego rodzaju materiałów budowlanych, technicznych itp. Z tych odpadów itd.  

	20 000
Środki własne, pożyczki, środki pomocowe
____________
10 000
	Zakład Gospodarki Odpadami S.A

	2 
	Instalacja do recyklingu odpadów*
	44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dębina 36
	10 000
	10 000
	2027   - 2028
	tworzywa sztuczne 
	różnego rodzaju wyroby z tworzyw sztucznych
	Instalacja do recyklingu, w której  surowce przetwarzane będą na nowe produkty

	300
Środki własne 
____________
 0
	Cofinco Poland Sp. z o.o.

	3 
	Instalacja Recyklingu Tworzyw Sztucznych Eneris
	41-700 Ruda Śląska, Rejon ulic 1 Maja i DTŚ 
	30 000
	30 000
	2027   - 2028
	tworzywa sztuczne
	granulki, płatek
	Zakład recyklingu tworzyw sztucznych składający się z następujących instalacji: 
1. instalacja do produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych o wydajności 20 tys. ton na rok,
2. instalacja do produkcji wyrobów kompozytowych o wydajności 15 tys. ton na rok.
	20 000
Środki własne, kredyty bankowe, środki pomocowe 
____________
10 000
	Grupa Eneris

	4
	Instalacja do produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych
	44-240 Żory, Szybowa 
	10 000
	10 000
	2028   - 2029
	tworzywa sztuczne
	regranulat tworzyw sztucznych
	Budowa hali wraz z wyposażeniem w postaci układu przenośników, rozdrabniaczy, płuczek, wytłaczarki. 
	8 000
Środki własne, NFOŚiGW 
____________
4 000
	Sego Sp. z o.o.

	
	Razem instalacje do recyklingu tworzyw sztucznych
	60 000
	60 000
	
	
	
	
	48 300
24 000
	

	1
	Instalacja do recyklingu odpadów*
	44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dębina 36
	10 000
	10 000
	2027   - 2028
	papier
	papier makulaturowy
	Instalacja do recyklingu, w której  surowce przetwarzane będą na nowe produkty.
	300
Środki własne 
____________
 0
	Cofinco Poland Sp. z o.o.

	
	Razem instalacje do recyklingu papieru
	10 000
	10 000
	
	
	
	
	 300
0
	

	1
	Instalacja do recyklingu odpadów*
	44-335 Jastrzębie-Zdrój, Dębina 36
	10 000
	10 000
	2027   - 2028
	metal
	metal
	Instalacja do recyklingu, w której  surowce przetwarzane będą na nowe produkty.
	300
Środki własne 
____________
 0
	Cofinco Poland Sp. z o.o.

	
	Razem instalacje do recyklingu metali
	10 000
	10 000
	
	
	
	
	 300
0
	

	1
	Instalacja do recyklingu paneli fotowoltaicznych
	44-335 Jastrzębie-Zdrój, Rozwojowa 1
	70
	70
	2025   - 2027
	zużyte panele fotowoltaiczne
	tafle szklane, złom aluminiowy, polimery (PET, EVA), ścieżki przewodzące (stopy metali szlachetnych), złom krzemowy
	Planowana jest budowa nowej linii do recyklingu paneli fotowoltaicznych, na terenie obecnego zakładu.
	3 100
Środki własne, leasing, NFOŚiGW 
____________
1 550
	JZODPADY 
Sp. z o.o. 

	2
	Instalacja do recyklingu paneli fotowoltaicznych
	44-240 Żory, Szybowa 
	10 000
	10 000
	2027   - 2028
	zużyte panele fotowoltaiczne
	szkło, aluminium, silikon, tworzywa sztuczne, miedź, srebro, krzem
	Zabudowa linii demontażu, kruszenia i separacji mechanicznej i chemicznej poszczególnych frakcji ze zużytych paneli fotowoltaicznych. 
	17 000
Środki własne 
____________
 0
	Sego Sp. z o.o.

	
	Razem instalacje do recyklingu paneli fotowoltaicznych
	10 070
	10 070
	
	
	
	
	20 100
1 550
	


*- dotyczy budowy jednej instalacji w której recyklingowi poddawane będą zbierane selektywnie tworzywa sztuczne, papier i metale
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Tabela 27.	Planowane nowe instalacje komunalne do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Planowane moce przerobowe [Mg/rok] 

część mechaniczna (dla odpadów o kodzie 20 03 01)
	Planowane moce przerobowe [Mg/rok] 

część biologiczna
	Planowana masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do przetworzenia w instalacji 
[Mg/rok]
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub modernizacji 
----
Planowany rok zakończenia rozbudowy lub modernizacji
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania 
[tys. zł] brutto ____________
Szacowana kwota dofinansowania 25), 26), 27) 
[tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	*)
	
	
	
	
	
	
	
	


*)  Nie planuje się budowy nowych instalacji MBP





[bookmark: _Toc187841652]Tabela 28.	Planowane nowe instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych20)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Planowane moce przerobowe [Mg/rok]*) 
	Planowana do przetworzenia w instalacji masa odpadów komunalnych oraz pocho-dzących z przetworzenia odpadów komunal-nych 
[Mg/rok]**
	Planowany rok rozpoczęcia budowy  
------ Planowany rok zakoń-czenia budowy
	Kody przetwarzanych odpadów 3)
	Rodzaj instalacji21) 
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto ____________
Szacowana kwota dofinanso-wania 25), 26) [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	41-503 Chorzów, Narutowicza 15
	57 000
	57 000
	2024   - 2027
	19 12 10, 19 12 12
	spalarnia (elektrociepło-wnia)
	Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów w postaci paliwa alternatywnego (odpadu o kodzie 19 12 10) i innych odpadów z mechanicznej obróbki odpadów (odpadu o kodzie 19 12 12), wyposażonej w instalację do oczyszczania spalin i węzeł odzysku energii, wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.
 
	650 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
200 000
	Ciepłownia Chorzów 
Sp. z o.o.

	[bookmark: _Hlk164184701]2 
	41-303 Dąbrowa Górnicza, Roździeńskiego 
	45 600
	45 600
	2024   - 2027
	17 02 01, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 10 04, 19 10 06, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99 
	spalarnia (elektrociepło-wnia)
	Budowa i eksploatacja Instalacji do termicznego przekształcania odpadów, w tym odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia innych odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą o sumarycznej mocy przerobowej 330 000 Mg/rok w Dąbrowie Górniczej wraz z odzyskiem ciepła i produkcją energii elektrycznej.
	2 000 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
100 000
	Dąbrowskie Centrum Energii Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

	3 
	42-500 Będzin, Małobądzka 141
	51 300
	51 300
	2026   - 2027
	19 05 01, 19 08 05, 19 12 07, 19 12 10, 19 12 12
	spalarnia (elektrociepło-wnia)
	W ramach Przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie Instalacji składającej się z jednej linii technologicznej o wydajności maksymalnej do 12,5 Mg/h, co przy uwzględnieniu nominalnego czasu pracy 8 000 godzin na rok oznacza roczną ilość przekształcanych termicznie odpadów na poziomie 100 000 Mg/rok.
Przewiduje się prowadzenie procesu termicznego przekształcania odpadów o kodach:
· 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,
· 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne),
· 19 05 01 - Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych,
· 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
· 19 12 07 - Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
Podstawowe parametry Bloku Energetycznego:
· nominalna wartość opałowa wsadu / zakres wartości opałowej 12 GJ/Mg,
· nominalna moc cieplna w palenisku 41,67 MW,
· nominalna moc elektryczna brutto (pełna kondensacja) 10,42 MWe,
· nominalna moc cieplna netto -  22,92 MWt.

	686 439
Środki własne, środki pomocowe 
____________
72 138
	EC NOWY BĘDZIN 
Sp. z o.o.

	4 
	40-387 Katowice, 11 listopada 19
	24 000
	24 000
	2025   - 2027
	19 12 10, 19 12 12
	spalarnia (elektrociepło-wnia)

	Katowice: Instalacji będzie produkowała ciepło i energię elektryczną w kogeneracji. Instalacja będzie dostarczała ciepło do sieci ciepłowniczej w ilości zapewniającej pokrycie tzw. podstawy ciepłowniczej. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wyprowadzona do Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Wydajność kotła parowego to 18Mg/h przy zużyciu paliwa do 40 000 Mg/a , o nominalnej dyspozycyjności pracy 8000 h/a. 

	230 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
115 000
	Dalkia Polska Energia S.A.

	5 
	41-216 Sosnowiec, Minerów 2
	17 000
	17 000
	2025   - 2027
	19 12 10, 19 12 12
	spalarnia (elektrociepło-wnia)
	Sosnowiec: Instalacji będzie produkowała ciepło i energię elektryczną w kogeneracji. Instalacja będzie dostarczała ciepło do sieci ciepłowniczej w ilości zapewniającej pokrycie tzw. podstawy ciepłowniczej. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wyprowadzona do Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Wydajność kotła parowego to 14 Mg/h przy zużyciu paliwa do 23 000 Mg/a , o nominalnej dyspozycyjności pracy 8 000 h/a. 

	200 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
100 000
	Dalkia Polska Energia S.A.

	6 
	44-251 Rybnik, Rybnik, Obręb Chwałowice, rejon ulic Zwycięstwa, Kołłątaja i KWK Chwałowice 
	51 300
	51 300
	2025   - 2028
	19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14, 19 08 99, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 99, 19 12 12, 20 03 01, 20 03 07
	spalarnia (elektrociepło-wnia)
	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów o wydajności 120 000 Mg/rok odpadów rocznie. Głównymi strumieniami odpadów przyjmowanymi do spalarni będą odpady pochodzenia komunalnego. Przewiduje się budowę jednego kotła. Technologia pieca: rusztowa.

	600 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe, PPP 
____________
70 000
	Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku 
Sp. z o.o.

	7 
	44-100 Gliwice, Królewskiej Tamy 135
	28 000
	28 000
	2024   - 2028
	19 08 04, 19 08 05, 19 08 14, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12
	spalarnia (elektrociepło-wnia)
	Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej ciepłowni PEC – Gliwice Sp. z o.o. o blok parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji. Projektowany wysokosprawny wielopaliwowy blok kogeneracyjny będzie pracował w oparciu o kocioł rusztowy o nominalnej mocy cieplnej liczonej jako wprowadzona w paliwie około 25 MWt (+/-10%). Kocioł będzie opalany lokalnymi paliwami alternatywnymi i odpadami pozyskiwanymi głównie w mieście Gliwice o kodach: o kodach: 19 12 10-odpady palne (paliwo alternatywne), ex 19 12 12 -inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), stanowiące paliwo o wartości opałowej min. 8 MJ/kg, 19 12 07- drewno inne niż wymienione w 19 12 06, 19 12 08-tekstylia, ex 19 08 05 - ustabilizowane komunalne odpady ściekowe, ex 19 08 14-szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13.  Paliwem rozpałkowym i stabilizacyjnym proces spalania (spełnienie warunku min. 850 ºC) będzie gaz ziemny. Zaawansowana instalacja oczyszczania spalin pozwoli uzyskać emisję zanieczyszczeń gazowych zgodną z wymaganiami krajowymi.

	350 095
Środki własne, dokapitalizo-wanie spółki UM, kredyt, NFOŚIGW 
____________
70 800
	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o.

	8 
	44-100 Gliwice, Św. Urbana  17
	40 000
	40 000
	2024   - 2027
	19 12 10, 19 12 12
	spalarnia (elektrociepło-wnia)

	Przedsięwzięcie polega na zabudowie kotła rusztowego wraz z członem do produkcji energii elektrycznej – turbiny parowej, dla którego podstawowym paliwem będzie paliwo alternatywne typu pre-RDF i RDF pochodzenia komunalnego. W procesie technologicznym zostanie wyprodukowana energia elektryczna oraz ciepło. Przewidywane maksymalne roczne zużycie paliwa alternatywnego typu pre-RDF i RDF wyniesie do 68 500 Mg/rok.

	400 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
100 000
	SFW Energia Gliwice

	9 
	43-100 Tychy, Dojazdowa 10
	17 700
	17 700
	2024   - 2026
	19 05 01, 19 05 99, 19 12 10, 19 12 12
	spalarnia (elektrociepło-wnia)

	Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu Zakładu Odzysku Energii w Tychach, w którym będzie funkcjonowała instalacja składająca się z jednej linii technologicznej o wydajności nominalnej 25 075 Mg/rok, przystosowana do termicznego przekształcania paliwa wytworzonego na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (RDF / pre-RDF, w tym odpady biodegradowalne) o wartości opałowej w zakresie od 9 do 15 MJ/kg. Nominalna godzinowa wydajność instalacji będzie wynosiła 2,95 Mg/h. Odzyskana w ramach procesu energia cieplna, będzie kierowana do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Instalacja do termicznego przekształcenia paliwa z odpadów będzie składała się z następujących węzłów: przyjęcia i buforowania wsadu, spalania, odzysku energii, przetworzenia energii wraz z turbiną parową, oczyszczania spalin oraz automatyki i pomiarów.
W ramach przedsięwzięcia zostanie zamontowany kocioł odzyskowy z rusztem o mocy wprowadzanej w paliwie ok. 9,8 MW i sprawności cieplnej minimum 84%. Przewidywana moc termiczna ZOE wyniesie ok. 6,5 MWt, a moc elektryczna ok. 1,5 MWe.
Do termicznego przekształcania kierowane będą głównie paliwa alternatywne RDF i preRDF (19 12 10) oraz odpady frakcji nadsitowej po mechanicznej obróbce odpadów komunalnych (19 12 12); ponadto opcjonalnie kierowane mogą być również pozostałości z doczyszczania odpadów selektywnie zebranych (19 12 12), stabilizat (19 05 99) i biosusz (19 05 01) pochodzący z w/w procesów. Łączna ilość odpadów do zagospodarowania nie więcej niż 25 075 Mg /rok.

	120 000
Wkład własny, pożyczka, NFOŚIGW 
____________
60 000
	Instalmedia 
Sp. z o.o.

	10 
	41-700 Ruda Śląska, Szyb Walenty  32
	41 100
	41 100
	2025   - 2027
	19 12 10, 19 12 12
	spalarnia (elektrociepło-wnia)
	Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje rozbudowę systemu ciepłowniczego w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym z odpadów innych niż niebezpieczne w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła. 
Zakłada się jedną linię technologiczną o parametrach:
Parametry podstawowe:
Wydajność instalacji dla wszystkich przekształcanych termicznie odpadów: 72 tys. Mg/rok
Zakres wartości opałowej przyjmowanych odpadów 10÷17 MJ/kg:
 19 12 12
 19 12 10
 inne odpady palne 
Średnia wartość opałowa: 12,84 MJ/kg
Moc w paliwie: 32,1 MW
Czas pracy: 8 000 h/rok
Technologia:
Palenisko: rusztowe, zintegrowane z kotłem
Ruszt: mechaniczny 
Kocioł: parowy 
Turbina: upustowo-kondensacyjna 
Parametry układów technologicznych:
Sprawność kotła: 90% 
Maksymalna moc cieplna kotła: 28 MWt
Moc turbiny brutto: 10,00 MWe 
Moc ciepłownicza:19,0 MWt
Technologia oczyszczania spalin:
Redukowanie kwaśnych, nieorganicznych składników zanieczyszczeń w spalinach: metoda półsucha
Odazotowanie spalin: SNCR
Redukcja dioksyn, furanów i metali ciężkich: strumieniowo-pyłowa z filtrem tkaninowym.
	425 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
75 000
	Węglokoks S.A Katowice

	11 
	41-922 Radzionków, Ciepłownicza 1
	20 000
	20 000
	2026   - 2028
	19 05 01, 19 06 99, 19 12 10, 19 12 12

19 08 05
	współspalarnia
(elektrociepło-wnia)
	Celem inwestycji jest budowa na terenie Ciepłowni Radzionków kotła wielopaliwowego na paliwa alternatywne (paliwo preRDF i RDF, osuszone osady pościekowe oraz biomasę) oraz na budowę na terenie gminy Bytom instalacji do produkcji paliwa alternatywnego bazując na strumieniu odpadów z terenu 6 gmin. 
Technologia rusztowa.
Szacunki dostępnego strumienia paliwa alternatywnego  uwzględniają takie czynniki jak zjawisko depopulacji gmin, obowiązki wynikające z wskaźników recyklingu i odzysku odpadów czy zmianę nawyków mieszkańców. Łączna dostępność odpadów palnych, po przetworzeniu odpadów komunalnych, w tym budowlanych i rozbiórkowych, które mogą być wykorzystane w kotle wielopaliwowym jako paliwo alternatywne oszacowano na 28 200 Mg średnio rocznie. 
Dodatkowo w kotle spalane będą osuszone osady pościekowe (poferment) i biomasa w ilości ok. 6 – 7 tys. Mg/rok.

	190 000
Środki własne, środki gmin, NFOŚiGW, PPP 
____________
50 000
	PEC Bytom 

	12 
	42-202 Częstochowa, Tadeusza Rejtana 37/39
	48 000
	48 000
	2026   - 2027
	19 12 10
	współspalarnia
(elektrociepło-wnia)
	Przedsięwzięcie polega na dostosowaniu i przebudowie istniejącego kotła fluidalnego w Elektrociepłowni Częstochowa do współspalania RDF docelowo w ilości 120 tys. Mg/rok z biomasą, wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Modernizacja kotła polega na przebudowie rusztu i I ciągu kotła, dobudowaniu III ciągu kotła, a także na przebudowie układu oczyszczania spalin.

	376 417
Środki własne + Fundusz modernizacji, środki pomocowe 
____________
77 736
	Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

	13 
	Ruda Śląska, Rejon ulic 1 Maja i DTŚ 
	45 600
	45 600
	2025   - 2026
	19 05 01, 19 05 99 19 08 05, 19 12 10, 19 12 12
	spalarnia (elektrociepło-wnia)
	Budowa Ekologicznego Centrum Odzysku Energii, składającego się z dwóch instalacji przetwarzania odpadów: 
1. Instalacja termicznego przekształcania odpadów, zasilana paliwem z odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności do 120 tys. ton na rok (dla wszystkich przekształcanych termicznie odpadów),
2. Instalacja suszenia komunalnych osadów ściekowych o wydajności do 120 tys. ton.
Podstawowym strumieniem odpadów przyjmowanych do ITPO będzie paliwo z odpadów wydzielonych z odpadów komunalnych uzupełnione paliwem z ustabilizowanych osadów ściekowych.

	750 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
375 000
	Grupa Eneris

	 
	Suma
	486 600
	486 600
	 
	 
	 
	
	6 977 951
____________
1 465 674
	 


*) – łączna moc przerobowa instalacji może być wyższa z uwagi na deklarowane przez niektórych inwestorów możliwości przetwarzania odpadów powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących spoza województwa śląskiego oraz odpadów innych niż komunalne
**) – moc przerobowa dla odpadów o kodach 19 12 10 i 19 12 12 wytworzonych z odpadów komunalnych pochodzących z województwa śląskiego

Do termicznego przekształcania w planowanych ITPO będą kierowane wyłącznie odpady nienadające się do recyklingu, a posiadające odpowiedni potencjał energetyczny. 


[bookmark: _Toc187841653]Tabela 29.	Planowane nowe instalacje komunalne do składowania odpadów22)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Lp.
	Lokalizacja2)
	Planowana pojemność składowiska odpadów
[m3]
	Planowana do składowania masa odpadów 22) 
[tys. Mg]
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub modernizacji ---- Planowany rok zakończenia rozbudowy lub modernizacji
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto ____________
Szacowana kwota dofinansowania 26), 27)
[tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	*)
	
	
	
	
	
	
	


*) nie planuje się inwestycji nowych składowisk odpadów





[bookmark: _Toc187841654]Tabela 30.	Planowane nowe inne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych 23)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Lp.
	Rodzaj instalacji
	Lokalizacja2)
	Planowane moce przerobowe
 [Mg/rok]
	Planowana do przetworzenia w instalacji masa odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych
 [Mg/rok]
	Planowany rok rozpoczęcia rozbudowy lub moderni-zacji 
---- Planowany rok zakończenia rozbudowy lub moderni-zacji
	Kody przetwarzanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych 3)
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji  ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto
____________
Szacowana kwota dofinanso-wania 25), 26) [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	Instalacja do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego
	44-251 Rybnik, Rycerska 101
	50 000
	50 000
	2023   - 2028
	19 12 09, 20 01 99, 20 02 02
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa nowej hali wraz z instalacjami do produkcji specjalistycznych podłoży biotechnologicznych z odpadów i produktów. Celem inwestycji jest wyprodukowanie gotowych podłoży pod rośliny przeznaczonych do handlu. Zostaną zakupione nowe maszyny i urządzenia. Inwestycja będzie wykonana na oczyszczalni ścieków  Boguszowice w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101.
	50 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
25 000
	"BEST-EKO" 
Sp. z o.o.

	2
	Instalacja do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego
	44-251 Rybnik, Kolberga 65
	50 000
	50 000
	2024   - 2025
	19 05 03, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa oraz wyposażenie instalacji do przetwarzania odpadów celem wytworzenia podłoża rekultywacyjnego.
	3000
Środki własne
____________
0
	Eko Sp. z o.o.

	3
	Instalacja do przetwarzania popiołów
	43-502 Czechowice-Dziedzice, Pionkowa 8
	10 000
	10 000
	2026   - 2028
	20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	Planowana jest budowa instalacji do przetwarzania popiołów powstających głównie w paleniskowych domowych odbieranych od okolicznych mieszkańców. Zadaniem instalacji będzie przesianie popiołu, a następnie przetworzenie odpadu w taki sposób, aby móc go wykorzystać do innych celów, by w ten sposób ograniczyć jego deponowanie na składowiskach odpadów. Lokalizacja inwestycji nie jest jeszcze sprecyzowana, będzie to nowa działka obecnie niewykorzystywana przez naszą spółkę. Planuje się jej umiejscowienie w powiecie bielskim.
	5 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
2 500
	Sanit-Trans 
Sp. z o.o.

	4
	Instalacja do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego
	44-240 Żory, Szybowa 
	50 000
	50 000
	2026   - 2027
	19 05 03, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa hali z systemem wentylacji, odpylania i dezodoryzacji oraz szczelnego podłoża betonowego. Dostawa i montaż urządzeń do załadunku/rozładunku i mieszania substratów odpadowych.
	2 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 500
	SEGO Sp. z o.o.

	5
	Instalacja do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego
	44-251 Rybnik, Kolberga 65
	50 000
	50 000
	2026   - 2027
	19 05 03, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa hali z systemem wentylacji, odpylania i dezodoryzacji oraz szczelnego podłoża betonowego. Dostawa i montaż urządzeń do załadunku/rozładunku i mieszania substratów odpadowych.
	2 000
Środki własne
____________
0
	SEGO Sp. z o.o.

	6
	Instalacja do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego
	44-300 Wodzisław Śląski, Marklowicka 21
	50 000
	50 000
	2026   - 2027
	19 05 03, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa hali z systemem wentylacji, odpylania i dezodoryzacji oraz szczelnego podłoża betonowego. Dostawa i montaż urządzeń do załadunku/rozładunku i mieszania substratów odpadowych.
	2 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 000
	SEGO Sp. z o.o.

	7
	Instalacja do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego; Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.
	44-251 Rybnik, Rybnik, Obręb Chwałowice, rejon ulic Zwycięstwa, Kołłątaja i KWK Chwałowice 
	60 000
	60 000
	2025   - 2027
	19 05 03, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa instalacji do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego dla składowisk odpadów, terenów zdegradowanych i hałd górniczych.
	7 500
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
3 750
	Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku 
Sp. z o.o.

	8
	Instalacja do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego
	44-268 Jastrzębie-Zdrój, Norwida 34/34a
	30 000
	30 000
	2024   - 2025
	19 05 03, 19 12 12, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	Przedsięwzięcie obejmuje: wykonanie obiektu budowlanego wraz z towarzyszącą mu niezbędną infrastrukturą, w którym będzie się mieścić linia do przetwarzania odpadów polegającego na produkcji podłoża rekultywacyjnego, Wyposażenie obiektu w urządzenia wchodzące w skład linii technologii-cznej do przetwarzania odpadów polegającego na wytwarzaniu podłoża rekultywacyjnego.
	2 500
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
2 000
	PST Transgór S.A.

	9
	Linia technologiczna do przetwarzania popiołów paleniskowych (produkt: podłoża glebowe lub substytuty kruszyw)
	Tychy lub inna gmina wchodząca w skład spółki Master, w trakcie ustalania lokalizacji 
	12 000
	12  000
	2024   - 2025
	19 05 03, 19 12 12, ex19 12 12, 20 01 99
oraz odpady inne niż komunalne
	Cały teren prowadzenia procesu będzie uzbrojony w drenaż wód opadowych i ewentualnych odcieków z placu mieszania. Drenaż będzie podłączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie zakładu (instalacji MBP). Materiał stanowiący wsad do procesu będzie dowożony na bieżąco, tj. osad po wstępnym odwodnieniu w prasie dostarczany bezpośrednio z oczyszczalni i gromadzony w zadaszonym boksie/ boksach magazynowych, popiół z palenisk domowych oraz kompost rozładowywane i gromadzone będą w obszarze buforowym, w boksie betonowym, zużyty węgiel aktywny dostarczany będzie w pojemnikach wykonanych z metalu lub z tworzywa sztucznego.
Dawkowanie substratów z boksów magazynowych na plac mieszania odbywać się będzie  za pomocą ładowarki wyposażonej w system ważenia pokładowego (tzw. „łyżka z wagą”). Substraty układane będą w postaci wąskiej pryzmy, która następnie będzie homogenizowana za pomocą mobilnej przerzucarki (zakłada się zastosowanie przerzucarki montowanej do ciągnika rolniczego). Powstały w procesie mieszania produkt będzie transportowany ładowarką bezpośrednio na środek transportu, bądź do obszaru tymczasowego magazynowania w zadaszonym boksie betonowym, do momentu uzyskania odpowiedniej ilości transportowej, skąd następnie będzie przewożony bezpośrednio na teren, gdzie prowadzona jest rekultywacja.
	2 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 000
	MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. 

	10
	Instalacja do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego i materiałów nawozowych
	42-580 Wojkowice, 
w trakcie ustalania lokalizacji
	15 000
	15 000
	2026   - 2028
	19 12 09, 20 01 99, 20 02 02
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa instalacji do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego i materiałów nawozowych przeznaczonych do wykorzystania przyrodniczego lub rolniczego.
	50 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
25 000
	Econ Trader Sp. z o.o.

	
	Razem Instalacje do wytwarzania podłoża rekultywacyjnego
	337 000
	337 000
	
	
	
	126 000
61 750
	

	1
	Budowa instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów
	42-400 Zawiercie, Podmiejska 53
	15 000
	15 000
	2027   - 2028
	19 12 12, 20 03 07
	Budowa instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów. Planowane moce przerobowe: 15 000 Mg/rok (całkowita moc przerobowa). Kody przetwarzanych odpadów: 20 03 07, 19 12 12 i inne nadające się do przetwarzania.
	10 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
5 000
	Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.

	2
	Instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych
	42-460 Sosnowiec, Grenadierów 21
	30 000
	30 000
	2027   - 2028
	20 03 07
	Wybudowanie mechanicznej sortowni wraz z kabiną doczyszczającą. 
	10 000
Środki własne, środki pomocowe
____________
8 500
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu 
Sp. z o.o.

	3
	Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	44-240 Żory, Szybowa 
	20 000
	20 000
	2023   - 2024
	20 03 07
	Budowa wiaty z systemem odpylania i szczelnym podłożem oraz dostawa i montaż urządzeń do załadunków, rozdrabniania, separacji metali, separacji powietrznej oraz sit i kabiny sortowniczej.
	8 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
4 000
	SEGO Sp. z o.o.

	4
	Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	44-251 Rybnik, Kolberga 65
	50 000
	50 000
	2026   - 2027
	20 03 07
	Budowa wiaty z systemem odpylania i szczelnym podłożem oraz dostawa i montaż urządzeń do załadunków, rozdrabniania, separacji metali, separacji powietrznej oraz sit i kabiny sortowniczej.
	5 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
2 500
	SEGO Sp. z o.o.

	5
	Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	44-300 Wodzisław Śląski, Marklowicka 21
	20 000
	20 000
	2024   - 2025
	20 03 07
	Budowa wiaty z systemem odpylania i szczelnym podłożem oraz dostawa i montaż urządzeń do załadunków, rozdrabniania, separacji metali, separacji powietrznej oraz sit i kabiny sortowniczej.
	5 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
2 500
	SEGO Sp. z o.o.

	6
	Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	44-100 Gliwice, Królewskiej Tamy 
	20 000
	20 000
	2024   - 2025
	20 03 07
	Planowana do budowy instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych umożliwi odzysk i skierowanie do ponownego wykorzystania drewna oraz frakcji surowców wtórnych. Planowana instalacja przeznaczona będzie do  zagospodarowania przede wszystkim odpadów wielkogabarytowych, które wytwarzane są w gospodarstwach domowych oraz zbierane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Funkcjonowanie instalacji przyczyni się do poprawy osiąganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
	5 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
2 500
	Przedsiębiorstwo Zagospodarowa-nia Odpadów 
Sp. z o.o.

	7
	Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	42-440 Ogrodzieniec, w trakcie ustalania lokalizacji  
	6 000
	6 000
	2025   - 2026
	20 03 07
	Zakup: linii sortowniczej, rozdrabniacza, budowa wiat magazynowych, zakup pojemników, zakup elektromagnesu, ładowarki. Efektem ekologicznym będzie pozyskanie surowców wtórnych, które podwyższą poziom odzysku. 
	8 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
4 000
	Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec 
Sp. z o.o.

	8
	Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	Ruda Śląska, w trakcie ustalania lokalizacji 
	4 500
	4 500
	2027   - 2028
	20 03 07
	Budowa placu magazynowania, budowa hali przetwarzania, budowa zadaszonego boksu magazynowego, zakup urządzenia mobilnego: rozdrabniacza z separacją metali.
	4 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
2 000
	Miasto Ruda Śląska

	9
	Instalacja do odzysku odpadów wielkogabarytowych
	Jaworzno, w trakcie ustalania lokalizacji 
	5 000
	5 000
	2025   - 2028
	20 03 07
	Budowa instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych.
	2 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
1 600
	Miasto Jaworzno

	10
	Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	44-268 Jastrzębie-Zdrój, Norwida 34/34a
	20 000
	20 000
	2024   - 2026
	20 03 07
	Budowa instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych.
	20 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
10 000
	PST Transgór S.A

	11
	Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	42-580 Wojkowice, Długosza 27
	10 000
	10 000
	2023   - 2024
	20 03 07
	Budowa instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych.
	4 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
2 000
	Econ Trader 
Sp. z o.o.

	12
	Instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	42-263 Wrzosowa, ul. Konwaliowa 1 Sobuczyna
	25 000
	25 000
	2024   - 2026
	15 01 03, ex19 12 12, 20 01 38, 20 03 07, 20 03 99
oraz odpady inne niż komunalne
	Zakup sprzętu oraz budowa nawierzchni stacji z betonu lanego wraz z budową murów oporowych oraz zadaszenie całości stacji.
	6 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
5 100
	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

	13
	Instalacja do przetwarzania odpadów drewnianych i drewno-pochodnych
	47-420 Kuźnia Raciborska, Tartaczna 

	500
	500
	2025   - 2026
	20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa instalacji do przetwarzania odpadów drewnianych i drewno-pochodnych.
	4 000 
Środki własne, środki pomocowe  
___________ 
3 400
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

	
	Razem instalacje do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
	226 000
	226 000
	
	
	
	91 000
53 100
	

	1
	Instalacja do mineralizacji i uwęglania odpadów BIO
	44-251 Rybnik, Rycerska 101
	15 000
	15 000
	2023   - 2028
	15 01 01, 15 01 03, 19 05 03, 19 05 99, 19 12 01, 19 12 07, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 02 01, 20 03 02
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa nowej hali wraz z instalacjami do uwęglania odpadów biodegradowalnych i innych. Celem inwestycji jest wyprodukowanie biowęgla z przeznaczeniem do handlu. Zostaną zakupione nowe maszyny i urządzenia. Inwestycja będzie wykonana na oczyszczalni ścieków Boguszowice w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101.
	20 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
10 000
	"BEST-EKO" 
Sp. z o.o.

	2
	Układ przetwarzania osadów ściekowych i biomasy
	44-178 Przyszowice, Gliwicka 6c
	3 000
	3 000
	2027   - 2028
	20 01 08, 20 01 38, 20 02 01
oraz odpady inne niż komunalne
	Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu instalacji do przetwarzania odpadów wraz z zapleczem technicznym i socjalnym. Przetwarzane będą osady ściekowe w ilości ok. 1000 ton rocznie oraz odpady tzw. zielone w ilości ok. 2500 ton rocznie. Powyższe wartości stanowią dolną granicę wydajności instalacji. W ramach procesu powstanie substrat, który będzie mógł być użytkowany m.in. rolnictwie lub do celów energetycznych. Zaplecze techniczne będzie obejmowało: plac składowy, ogrodzenie, hale, wiaty oraz garaż. Zaplecze socjalne będzie składać się z rozbudowanej części istniejącego budynku głównego oczyszczalni ścieków oraz z niewielkiego pomieszczenia, sanitariatów oraz zaplecza kuchennego zlokalizowanego przy planowanym placu i garażu.
	3 000
Środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW 
____________
1 500
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.

	3
	Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych i odpadów zielonych
	43-502 Czechowice-Dziedzice, Czysta 5
	6 000
	6 000
	2027   - 2028
	19 08 05, 20 02 01
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa instalacji do wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów zielonych.
	20 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
10 000
	Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej 
Sp. z o.o.

	4
	Instalacja do karbonizacji osadów ściekowych oraz bioodpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Rydułtowach
	ul. 44-280 Rydułtowy, ul. Obywatelska 97 
Oczyszczalnia Ścieków „Rydułtowy”  
	5 000
	5 000
	2025   - 2028
	20 01 08, 20 02 01
oraz odpady inne niż komunalne 
	Budowa instalacji do karbonizacji osadów ściekowych oraz bioodpadów.
	26 350
Środki własne, środki pomocowe 
____________
0
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. 
w Wodzisławiu Śląskim

	
	Razem instalacje wspólnego przetwarzania biomasy/ osadów ściekowych
	29 000
	29 000
	
	
	
	69 350
21 500
	

	1
	Instalacja do mechanicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów w celu wytworzenia czystego substratu do biogazowni
	44-251 Rybnik, Rycerska 101
	79 800
	79 800
	2024   - 2025
	20 01 08
oraz odpady inne niż komunalne
	Instalacja do przetwarzania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08) oraz produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia (16 03 80) o wydajności 80 000 Mg rocznie. Obiekt realizowany będzie w Rybniku, ul. Rycerska 101, dz. nr 778/187.
	25 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
12 500
	Bioodpady.pl 
Sp. z o.o.

	2
	Zakład produkcji RDF dedykowanego dla instalacji Fortum Częstochowa i Zabrze
	42-400 Zawiercie, Podmiejska 
	100 000
	100 000
	2025   - 2026
	19 12 12
	Budowa zakładu do produkcji paliwa alternatywnego RDF powstającego głównie z pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych i resztkowych. Zakład będzie posiadał linię technologiczną produkującą  do 100 tys. ton RDF rocznie oraz infrastrukturę towarzyszącą. Powstające paliwo RDF będzie wykorzystywane w Elektrociepłowniach jako paliwo alternatywne do produkcji ciepła i energii elektrycznej.
	35 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
17 500
	Fortum Silesia S.A

	
	Razem instalacje służące przygotowaniu wsadu dla biogazowni i ITPO


	179 800
	179 800
	
	
	
	60 000
30 000
	

	1
	Zakład produkcji płyt budowlanych z odpadów
	Jaworzno, obszar Jeleń działka nr. 4034/36
	35 000
	35 000
	2024   - 2026
	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 12
oraz odpady inne niż komunalne
	Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu do produkcji płyt budowlano-dekoracyjnych z tworzyw sztucznych i położone będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym nr 4034/36, obręb: Jeleń, gmina: Jaworzno. W planowanym Zakładzie prowadzona będzie produkcja płyt budowlanych oraz płyt meblowych z tworzyw sztucznych, które będą miały zastosowanie szczególnie w budownictwie, jak również w innych dziedzinach np. do produkcji, infrastruktury ogrodowej i miejskiej czy domowej (ławki, kosze na odpady, place zabaw, elementy mebli). Płyta będzie spełniała te same kryteria co powszechnie stosowana płyta OSB. Jej produkcja prowadzona będzie na bazie surowców takich jak: granulat, tworzywa sztuczne, papier, opakowania tetra pak oraz niewielki dodatek drewna.
	54 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
23 000
	BMD A. BISZTYGA, J.MARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

	2
	Instalacja do przetwarzania odpadów gumowych
	Tarnowskie Góry,  - alternatywnie w jednym z nw. miast:  Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Ruda Śląska, Pszczyna, Częstochowa, Bytom, Chorzów (w trakcie ustalania lokalizacji)

	30 000
	30 000
	2026   - 2027
	19 12 04, 20 03 07
oraz odpady inne niż komunalne
	Budowa zakładu wraz z instalacją do przetwarzania odpadów gumowych w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi. 
	30 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
15 000
	REMONDIS 
Sp. z o.o

	3
	Instalacja do doczyszczania szkła z selektywnej zbiórki i odzysku szkła z frakcji podsitowych
	43-300 Bielsko-Biała, Krakowska 315d
	10 000
	10 000
	2026   - 2027
	15 01 07, 19 12 12, 20 01 02
	Budowa instalacji do doczyszczania szkła z selektywnej zbiórki i odzysku szkła z frakcji podsitowych.
	7 000
Środki własne, kredyty, środki pomocowe 
____________
3 500
	Zakład Gospodarki Odpadami S.A

	
	Razem pozostałe instalacje
	75 000
	75 000
	
	
	
	91 000
41 500
	



III. Inwestycje polegające na zamknięciu i rekultywacji składowisk odpadów
[bookmark: _Toc187841655]Tabela 31.	Inwestycje polegające na zamknięciu i rekultywacji składowisk odpadów wraz z harmonogramem realizacji inwestycji i ich kosztami
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Lp.
	Nazwa składowiska 
	Lokalizacja2)
	Rekultywo-wana powierzchnia
 [ha]
	Planowany termin zakończe-nia rekultywacji
	Opis przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowana planowana inwestycja
	Szacowany koszt planowanej inwestycji  ze wskazaniem źródeł finansowania [tys. zł] brutto ____________
Szacowana kwota dofinanso-wania 25), 26) [tys. zł]
	Jednostka realizująca planowaną inwestycję

	1 
	Składowisko odpadów komunalnych w Bielsku-Białej
	43-300 Bielsko Biała,  Krakowska 315d
	7,00
	2029
	Rekultywacją objęto sektor I gdzie rekultywację praktycznie zakończono – pozostaje pielęgnacja zieleni niskiej z możliwością wprowadzenia zieleni ozdobnej, krzewiastej na powierzchni ok. 2,5 ha. Natomiast sektor II o powierzchni 4,5 ha został już częściowo okryty warstwa ziemną, jednak po zakończeniu deponowania odpadów będzie wymagał docelowego uformowania bryły składowiska, uformowania i wykonania okrywy ziemnej o grubości 0,5 m oraz okrywy glebotwórczej z kompostu itp. od 0,8 do 1 m grubości a następnie wprowadzenia zieleni niskiej z możliwością posadowienia instalacji PV na części wierzchowiny.

	6 000
Środki własne
____________
0
	Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

	2 
	Składowisko odpadów komunalnych w Bytomiu
	41-902 Bytom, al. Jana Pawła II  10
	2,26
	2028
	Kierunek rekultywacji – wkomponowanie zrekultywowanego terenu w istniejący krajobraz poprzez obsianie wierzchowiny i skarp składowiska mieszanką traw. Zgodnie z projektem budowlanym w ramach rekultywacji powierzchnię odpadów należy przykryć warstwą wyrównawczą. Następnie wykonane będą prace rekultywacyjne polegające na ułożeniu na całej powierzchni ukształtowanej bryły składowiska warstwy rekultywacyjnej i obsianiu ją mieszanką traw. Teren składowiska po wykonaniu rekultywacji biologicznej – zazielenieniu, wróci do pierwotnej formy i wkomponowany zostanie w istniejący krajobraz. Wraz z zrekultywowanymi kwaterami I, II i III obecnie eksploatowana kwatera tworzyć będzie jedną bryłę. 

	2 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 000
	Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu

	3 
	Składowisko odpadów komunalnych w Sobuczynie, Kwatera I
	42-263 Wrzosowa,  Konwaliowa 1, Sobuczyna
	16,80
	2023
	Zamknięcie techniczne: materiał ziemny 
Okrywa biologiczna: 19 05 03 (kompost niespełniający wymagań wytworzony na instalacji MBP).
Kierunek rekultywacji:  leśny.
Kierunek docelowego zagospodarowania terenu: leśno-rekreacyjny.

	1 248
Środki własne
0
	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

	4 
	Składowisko odpadów komunalnych w Sobuczynie,  Kwatera II cz. A i B
	42-263 Wrzosowa,  Konwaliowa 1
	7,77
	2033
	Zamknięcie techniczne: materiał ziemny 
Okrywa biologiczna: 19 05 03 (kompost niespełniający wymagań wytworzony na instalacji MBP).
Kierunek rekultywacji: leśny.
Kierunek docelowego zagospodarowania terenu:  leśno-rekreacyjny.

	5 000
Środki własne,   
____________
0
	Sobreko Sp. z o.o.

	5 
	Składowisko odpadów komunalnych w Knurowie
	44-194 Knurów,  Szybowa 44
	7,61
	2027
	Po zakończeniu eksploatacji kwatery przeprowadzone zostaną następujące prace:
· ukształtowanie wierzchowiny sektorów ze spadkiem min. 0,5% w kierunku zachodnim; nad ostatnią warstwą odpadów projektuje się warstwę rekultywacyjną o grubości maksymalnej 2,0 m,
· odwodnienie powierzchni wierzchowiny kwatery rowami odwadniającymi,
· wstępna rekultywacja biologiczna - zabiegi rolnicze związane z przygotowaniem wierzchniej warstwy gruntu (spulchnienie, wysiew nawozów), a następnie wysiew nasion z bronowaniem i wałowaniem posiewnym, nawożenie i koszenie traw.
Kierunek rekultywacji: zieleń niska (łąkowy).
Przewidywane, docelowe zagospodarowanie terenu: tereny zielone.

	18 600
Środki własne, środki pomocowe 
____________
9 300
	PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.

	6 
	Składowisko odpadów komunalnych w Pyskowicach
	44-120 Pyskowice,  Wrzosowa 20a
	10,18
	2020
	Przewidywane etapy rekultywacji:
· ukształtowanie wierzchowiny bryły składowiska,
· rekultywacja techniczna materiałem inertnym,
· rekultywacja biologiczna z użyciem humusu i kompostu,
· obsiew i nasadzenia roślinności.
Kierunek zagospodarowania – wg zapisów miejscowego PZP.

	13 181
Środki własne, środki pomocowe 
____________
13 181
	Gmina Pyskowice

	7 
	Składowisko odpadów komunalnych w Gliwicach
	44-100 Gliwice,  Rybnicka 
	14,40
	2028
	W nadchodzących latach planuje się przeprowadzenie rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej. Kierunek prowadzonej rekultywacji  ze względu na sąsiedztwo lotniska sportowego jest ograniczony i będzie to kierunek  łąkowy, dlatego po wykonaniu technicznego i biologicznego zamknięcia zostanie jedynie zastosowana odpowiednia mieszanka traw.

	14 400
Środki własne, środki pomocowe 
____________
10 800
	Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

	8 
	Składowisko odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju
	44-335 Jastrzębie Zdrój,  Dębina 36
	20,00
	2028
	Przewidywane etapy rekultywacji:
· ukształtowanie wierzchowiny bryły składowiska,
· rekultywacja techniczna materiałem inertnym,
· rekultywacja biologiczna z użyciem humusu i kompostu,
· obsiew i nasadzenia roślinności.
Kierunek zagospodarowania – wg zapisów miejscowego PZP.
	2 000
Środki własne
____________
1 000
	Cofinco Poland 
Sp. z o.o.

	9 
	Składowisko odpadów komunalnych w Katowicach (rekultywacja Kwatery nr 2) 
	40-307 Katowice,  Żwirowa 
	3,29
	2029
	Zgoda na zamknięcie kwatery nr 2 - Decyzja nr 2383/OS/2018 z dnia 02.08.2018 r. oraz Decyzja nr 4563/OS/2021 z dnia 17.12.2021 r.
Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 2 składowiska polegać będzie na:
· ukształtowaniu bryły składowiska zgodnie z przyjętymi rzędnymi wierzchowiny – 259,5 m n.p.m wraz z 2 m warstwą rekultywacją, 
· techniczny sposób zamknięcia kwatery nr 2:
· warstwa izolacyjna o gr. 0,4 m,
· warstwa filtrująca o gr. 0,2 m,
· warstwa glebotwórcza o gr. 1,4 m.
Spółka przewiduje docelowe zagospodarowanie terenu w kierunku umożliwiającym budowę farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

	9 500
Środki własne, środki pomocowe 
____________
3 500
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne Sp. z o.o.

	10 
	Składowisko odpadów komunalnych w Katowicach (rekultywacja Kwatery nr.3)
	40-307 Katowice,  Żwirowa 
	4,41
	2032
	Zamknięcie i rekultywacja  kwatery nr 3 składowiska polegać będzie na:
· techniczny sposób zamknięcia kwatery nr 3:
· warstwa izolacyjna o gr. 0,4 m,
· warstwa filtrująca o gr. 0,25 m,
· warstwa glebotwórcza o gr. 1,0 m.
Spółka przewiduje docelowe zagospodarowanie terenu w kierunku umożliwiającym budowę farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

	16 000
Środki własne, środki pomocowe 
____________
8 000
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne Sp. z o.o.

	11 
	Składowisko odpadów komunalnych w Pawonkowie
	42-700 Lipie Śląskie, Cegielniana 22
	3,24
	2025
	Przewidywane etapy rekultywacji:
· ukształtowanie wierzchowiny bryły składowiska,
· rekultywacja techniczna materiałem inertnym,
· rekultywacja biologiczna z użyciem humusu i kompostu,
· obsiew i nasadzenia roślinności.
Kierunek zagospodarowania – wg zapisów miejscowego PZP.

	3 000
Środki własne
____________
0
	iT.O.Ś Sp. z o.o.

	12 
	Składowisko odpadów komunalnych w Łaziskach Górnych
	43-170 Łaziska Górne,  Łazy 
	1,20
	2027
	Przewidywane etapy rekultywacji:
· ukształtowanie wierzchowiny bryły składowiska
· rekultywacja techniczna materiałem inertnym
· rekultywacja biologiczna z użyciem humusu i kompostu
· obsiew i nasadzenia roślinności.
Kierunek zagospodarowania – wg zapisów miejscowego PZP.

	1 400
Środki własne, środki pomocowe 
____________
1 400
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o.

	13 
	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne kwatera II etap II (kwatera C)  
	41-200 Sosnowiec,  Grenadierów 
	4,38
	2027
	Przyjęto ułożenie warstwy zamykającej, zapewniającej bezpieczne odprowadzenie wód deszczowych oraz swobodną wegetację roślin. Założono tym samym, że warstwę zamykającą stanowić będzie warstwa wsporczo-wyrównawcza, wykonana z dowolnego gruntu inertnego. Uszczelnienie całej górnej powierzchni kwatery C składowiska zostało uznane za nieuzasadnione technologicznie, szczególnie wobec faktu uszczelnienia niecki kwatery, które ogranicza wpływ zanieczyszczeń na wody podziemne poziomu użytkowego. Właściwe zamknięcie (przy zastosowaniu materiałów mineralnych) oraz rekultywacja biologiczna (odpowiednie nasadzenia roślin, w tym roślin o dużych potrzebach wodnych) ograniczą do minimum migrację wód opadowych w głąb składowiska. Minimalna migracja wód opadowych w głąb składowiska stanowi natomiast za niezbędny warunek intensyfikacji (a tym samym szybszego zakończenia) procesów biochemicznych zachodzących w złożu składowanych odpadów.
Przyjęte rozwiązanie zamknięcia kwatery C składowiska polegać będzie na usypaniu na jego wierzchowinie warstwy wsporczo wyrównawczej o miąższości 30 cm, wykonanej z dowolnego gruntu inertnego. Rekultywacja biologiczna polegać będzie na odtworzeniu lub ukształtowaniu nowych biologicznych wartości użytkowych gleby. Zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2022 poz. 2409), rekultywacja winna nawiązywać do istniejących warunków biologiczno-glebowych. Przyjęte rozwiązanie rekultywacji biologicznej kwatery C składowiska polegać będzie na rozścieleniu na wykonanej warstwie zamykającej końcowej warstwy rekultywacyjnej, w postaci warstwy glebotwórczej o miąższości od 70 cm do 170 cm na wierzchowinie oraz 70 cm na skarpach.
Docelowy kierunek rekultywacji założono jako inny, z naturalną sukcesją roślinności. Jako pierwszy przewiduje się zabieg darniowania, zaś po jego pomyślnym wykonaniu i po ustabilizowaniu się warunków glebowo-biologicznych na zrekultywowanej kwaterze składowiska, przewiduje się ewentualne wprowadzenie zakrzewień, z docelowym przyjęciem sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia. 

	1 500
Środki własne
____________
0
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

	14 
	Składowisko odpadów komunalnych w Tychach
	43-100 Tychy,  Serdeczna 100
	5,66
	2027
	Przewidywane etapy rekultywacji:
· ukształtowanie wierzchowiny bryły składowiska,
· rekultywacja techniczna materiałem inertnym,
· rekultywacja biologiczna z użyciem humusu i kompostu,
· obsiew i nasadzenia roślinności.
Kierunek zagospodarowania – wg zapisów miejscowego PZP.

	2 000
Środki własne, WFOŚ, NFOŚ, środki UE 
____________
1 600
	MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

	15 
	Składowisko odpadów komunalnych w Żywcu
	34-300 Żywiec,  Kabaty 2
	2,28
	2027
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żywcu wraz z instalacją OZE oraz budowa podczyszczalni ścieków.
Budowa farmy fotowoltaicznej (od 0,5 MW do 1,0 MW) na terenie rekultywowanym, poprzemysłowym w latach 2023-2026 pozwalającej na produkcję energii z OZE. Budowa podczyszczalni odcieków obejmujących odcieki z kwater deponowania odpadów i rekultywowanej kwatery, odcieki z kompostowania, ścieki z utrzymania w czystości hali sortowni, ścieki technologiczne z brodzika dezynfekcyjnego. Budowa w latach 2023-2026. Obecnie na podstawie umowy z MPWiK w Żywcu, ścieki są odprowadzane do kanalizacji miejskiej bez gruntownego oczyszczania. Cała powierzchnia terenu składowiska będzie ukształtowana odzyskiwanymi odpadami, następnie przykryta warstwą gleby i humusu oraz obsiana mieszanką traw, a na skarpach posadzona zostanie wysoka zieleń. Teren składowiska po wykonaniu rekultywacji biologicznej – zazielenieniu, wróci do pierwotnej formy i wkomponowany zostanie w istniejący krajobraz/otoczenie

	4 500
Środki własne, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021‑2027 
____________
2 700
	Beskid Żywiec 
Sp. z o.o.

	16 
	Składowisko odpadów komunalnych w Jankowicach
	44-264 Jankowice,  Ks. Walentego 3
	1,82
	2025
	Rekultywacja składowiska obejmuje docelowe ukształtowanie bryły składowiska przy pomocy odpadów obojętnych oraz wykonanie okrywy rekultywacyjnej zdolnej do podtrzymania roślinności. Ostatnim etapem będzie wykonanie rekultywacji biologicznej poprzez obsianie całego obszaru składowiska mieszanką traw i nasadzeniu drzew.

	935
Środki własne
____________
0
	Urząd Gminy Świerklany

	 
	 
	Suma
	112,30
	 
	 
	101 264
____________
52 481
	 




Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028 - Załącznik I. Plan inwestycyjny


Objaśnienia:
1) Podać z wyłączeniem mobilnego zbierania odpadów i innej nieprofesjonalnej działalności w zakresie zbierania odpadów oraz aptek.
2) Podać nazwę gminy albo gmin alternatywnych dla lokalizacji inwestycji, a w przypadku instalacji istniejącej oraz instalacji planowanej do rozbudowy lub modernizacji oraz składowiska przeznaczonego do rekultywacji podać adres.
3) Podać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10). W przypadku instalacji podać kody odpadów dopuszczone do przetwarzania na podstawie decyzji administracyjnych.
4) Podać dla roku, dla którego są dostępne najbardziej aktualne dane. W przypadku instalacji należy podać łączną masę przetworzonych odpadów, bez wyodrębnienia dla każdego kodu odpadów.
5) Przez przygotowanie do ponownego użycia, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), rozumie się odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.
6) Przez ponowne użycie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozumie się działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone.
7) Podanie informacji jest fakultatywne.
8) Punkty napraw, punkty wymiany rzeczy używanych itp.
9) Podać rodzaj przyjmowanych produktów, np. tekstylia, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, materiały i produkty budowlane itp.
10) Dotyczy również instalacji przyjmujących niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
11) Podać na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
12) Podać moc przerobową dla odpadów selektywnie zbieranych.
13) Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579, z późn. zm.) podmiot prowadzący w dniu 6 września 2022 r. sortownię odpadów przetwarzającą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiącą, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, może przetwarzać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2024 r.
14) Np. sortery optyczne, możliwość uzdatniania stłuczki szklanej, automatyczne wydzielanie frakcji nieżelaznej.
15) Dla odpadów o kodach 15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02.
16) Podać odpowiednio: wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii cieplnej, wytwarzanie chłodu, wytwarzanie biometanu, wytwarzanie energii w kogeneracji, inne (podać jakie), brak.
17) Podać według rodzajów wytwarzanych odpadów w strumieniu odpadów komunalnych, takich jak: tworzywa sztuczne (ze wskazaniem ich poszczególnych rodzajów, np. PS, PET, PP, HDPE, o ile są znane), szkło, papier, metal, drewno, odpady wielomateriałowe, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
18) Podać całkowitą moc przerobową instalacji (uwzględniającą również przetwarzanie odpadów pochodzących ze strumienia odpadów innego niż komunalne).
19) Podać, jaki produkt powstaje/powstanie z odpadów poddanych recyklingowi.
20) Dotyczy odpadów komunalnych, które nie zostały zebrane selektywnie, frakcji energetycznej wytworzonej w instalacji do mechaniczno-biologicznego lub mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz paliwa alternatywnego wytwarzanego z udziałem odpadów komunalnych.
21) Podać rodzaj instalacji: spalarnia, współspalarnia. W przypadku współspalarni należy podać typ instalacji, tj. cementownia, elektrociepłownia, ciepłownia lub inna, a także jakie odpady, oprócz odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, są lub będą spalane. Informacje te należy wyszczególnić jako osobną kategorię w polu: Kody przetwarzanych odpadów.
22) Dotyczy odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
23) Np. instalacje do odzysku, w tym recyklingu odpadów zawierających znaczne ilości surowców najistotniejszych z ekonomicznego punktu widzenia, których dostawy są obarczone wysokim ryzykiem (surowców krytycznych) (poza instalacjami ujętymi w tabelach 6, 16 i 26), instalacje do produkcji paliwa alternatywnego wytwarzanego z udziałem odpadów komunalnych.
24) Dotyczy następujących rodzajów instalacji: sortownia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, sortownia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i instalacja do produkcji paliw lub inna instalacja (podać jaka).
25) W wybranych obszarach wsparcie dla tego typu projektów będzie potencjalnie możliwe ze środków krajowych, jednak w tym przypadku finansowanie będzie musiało być zgodne z doprecyzowanymi przez akty delegowane przyjmowane przez Komisję Europejską ramami przepisów, tworzonymi w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.).
26) Wsparcie dla tego typu projektów będzie możliwe ze środków Unii Europejskiej (UE) w odniesieniu do inwestycji uwzględnionych w ramach wdrażania perspektywy środków UE na lata 2021–2027 z uwzględnieniem wyłączeń z zakresu potencjalnego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności w ramach programów operacyjnych w perspektywie finansowej UE, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. f i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn. zm.).
27) Biorąc pod uwagę ustalone na poziomie UE wyłączenia z zakresu wsparcia z EFRR oraz Funduszu Spójności w ramach programów operacyjnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. f i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, wsparcia ze środków UE nie powinny uzyskać w Polsce instalacje wykazane w tabeli 27, tj. planowane nowe instalacje komunalne do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz instalacje wykazane w tabeli 29, tj. planowane nowe instalacje komunalne do składowania odpadów.
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